**EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

**ENTEL S.A.**



**TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN**

|  |
| --- |
| **LICITACIÓN PUBLICA N° 044/2016**  **“PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE REDES FTTX-GPON CAPITALES DE MUNICIPIO RURAL LA PAZ, CHUQUISACA Y POTOSI”** |

**Contenido**

[PARTE I 3](#_Toc450894347)

[PARTE II 12](#_Toc450894348)

[PARTE III 38](#_Toc450894349)

# PARTE I

**INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES**

1. **Antecedentes**

ENTEL S.A. tiene en curso el proyecto de expansión de la red de Fibra Óptica FTTX-GPON y permitir mayores capacidades de los servicios de telecomunicaciones que ENTEL S.A. brinda en las respectivas áreas de impacto.

1. **Objeto de la Contratación**

El objeto de esta contratación es adquirir la provisión de servicios para la instalación de fibra óptica y elementos ópticos pasivos para la red de distribución de Fibra Óptica FTTx-GPON en las ciudades Capitales del Municipio Rural de los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Potosí, de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en el presente documento.

A objeto de facilitar la preparación, estructuración y presentación de su oferta, se pide al proponente considerar y revisar todos los puntos descritos en los presentes Términos Básicos de Contratación y los Anexos en su integridad.

1. **Lugar de Entrega.**

El proveedor adjudicado deberá prestar los servicios ofertados en las ciudades Capitales del Municipio Rural de los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Potosí, indicados en la Tabla del punto 14. De Planillas de Volumen de Obra por ciudad.

1. **Referente del proceso**

La coordinación del presente proceso hasta su adjudicación estará a cargo de la Subgerencia de Adquisiciones.

Posterior a su adjudicación y firma de contrato, estará a cargo de la Gerencia Nacional de Tecnología por medio de la Subgerencia de Planificación e Implementación de Proyectos.

1. **Proponentes elegibles**

En esta convocatoria podrán participar los siguientes proponentes:

* Personas Naturales o jurídicas con capacidad de contratar
* Empresas nacionales legalmente constituidas.
* Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en Bolivia

**Están impedidos de participar, directa o** **indirectamente**, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

* Los proveedores que tengan:
  + Cuentas por pagar a Entel S.A.
  + Observaciones en la calidad de sus Productos o Servicios.
  + Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.
* Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido del Término Básico de Contratación, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias.
* Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
* Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.
* Los proveedores que hayan sido sancionados con cuatro (4) o más penalidades en un (1) año continuo, no podrán participar durante seis (6) meses después de la última penalidad.
* Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o desistida de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.
* Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.
* Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.
* Los proveedores cuyos socios o propietarios estén impedidos de participar en los procesos de contratación.
* Los proveedores que desistieron total o parcialmente la adjudicación o contrato.

1. **Actividades Previas a la Presentación de Propuestas**

* Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación: Cualquier potencial proponente debe **enviar sus consultas escritas** dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 30 de mayo de 2016, hrs. 10:00 a.m.; a los correos electrónicos worellana@entel.bo con copia acoronel@entel.bo o a la dirección: Calle Federico Zuazo, Edificio Tower de ENTEL N° 1771 Piso 6, Subgerencia de Adquisiciones. (Si corresponde)
* Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre el Término Básico de Contratación dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 31 de mayo de 2016 |
| Hora: | 10:00 a.m. |
| Dirección: | ENTEL S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Sub Gerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | La Paz, Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | Alberto Coronel |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el Acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

1. **Presentación de Propuestas**

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de Entel S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6 **(Subgerencia de Adquisiciones)**, hasta el día:

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 07 de junio de 2016 |
| Hora: | 15:30 |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

**SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

**SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).**

**SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).**

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes debidamente marcados como "ORIGINAL" y "COPIA DIGITAL" los cuales deben estar foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

|  |
| --- |
| ENTEL S.A.  LICITACIÓN PUBLICA N° 044/2016  PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE REDES FTTX-GPON CAPITALES DE MUNICIPIO RURAL LA PAZ, CHUQUISACA Y POTOSI  RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE  TELÉFONO FAX – EMAIL  ORIGINAL |

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 07 de junio de 2016 |
| Hora: | 16:00 |

*(\*) Véase la secuencia establecida en el acápite 9 del presente documento*

* 1. **Sobre A**: Debe tener la inscripción **“DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”** y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:
     1. Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.
     2. Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).
     3. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).
     4. Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación, la empresa deberá tener como actividad el rubro de telecomunicaciones y/o las actividades inherentes al objeto del presente proceso de contratación de Telecomunicaciones. (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).
     5. Fotocopia simple de la certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente al momento de la presentación. (El cual podrá ser impreso de la página web de impuestos, máximo con un mes de anticipación).
     6. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
     7. Fotocopia simple de los Estados Financieros Auditados de la última gestión fiscal y sellada por Impuestos Nacionales. .(Para los proponentes que facturen hasta Bs 1.200.000,00 se aceptara el certificado de presentación de estados financieros y auditoría externa, que reemplazaría al sello de Impuestos Nacionales).
     8. Garantía de Seriedad de Propuesta, misma que puede ser Boleta Bancaria ó Póliza de seguro de caución con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. y deben contar con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de su propuesta. Debe ser presentada en Dólares Americanos o su equivalente en bolivianos al tipo de cambio oficial a la fecha de presentación de propuestas.

Las garantías pueden emitirse por región del proyecto de acuerdo al siguiente detalle:

| **REGION** | **ZONAS** | **BOLETA /POLIZA DE GARANTIA (USD)** |
| --- | --- | --- |
| REGION 1:  LA PAZ | VIACHA | 1.800,00 |
| DESAGUADERO |
| COROICO |
| CARANAVI |
| PATACAMAYA |
| REGION 2: CHUQUISACA | CAMARGO | 2.800,00 |
| MONTEAGUDO |
| TARABUCO |
| PADILLA |
| REGION 3: POTOSI | TUPIZA | 2.000,00 |
| UYUNI |
| VILLAZON |

La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia, en caso de la póliza de seguro de caución debe ser emitida por una empresa aseguradora con calificación doble A.

* + 1. Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por el Representante Legal y personal de la empresa del proponente. (Anexo N° 2)
    2. Periodo de validez de la propuesta[[1]](#footnote-1), equivalente a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.
  1. **Sobre B:** Debe tener la inscripción **“PROPUESTA TÉCNICA”** Debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las especificaciones técnicas (Parte II), no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo. asimismo no debe incluir más de una oferta o solución distinta a la requerida por ENTEL S.A.
  2. **Sobre C:** Debe tener la inscripción **“PROPUESTA ECONÓMICA**” y debe presentar un resumen global y el **desglose de todos los ítems**, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos totales en numeral y literal.

No debe hacer referencia a más de una propuesta económica o presentar opciones económicas, **el mismo** **dará lugar a la desestimación de la oferta.**

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe **incluir todos los impuestos de ley**.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

**La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.**

En caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

1. **Garantías Requeridas**

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s)*.*

1. Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta Bancaria o Póliza) por el 10% del monto adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de ENTEL S.A. La vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de la firma de contrato hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la fecha de recepción definitiva del bien o servicio.
2. Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.
3. Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

La boleta deberá ser emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

1. **Apertura de sobres**

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A y B, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1, 7.2.

En el mismo acto el asesor legal procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación (considerando errores subsanables) o inhabilitación de los oferentes que tengan errores no subsanables (ver Anexo 1 – Condiciones Generales del Proceso). Acto seguido se procede a la apertura de los sobres B de los oferentes habilitados en el sobre A.

En forma interna, posterior la apertura de los sobres A y B se procede a la apertura de los sobres C de los oferentes habilitados en el sobre A y B, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.3.

1. **Evaluación y Calificación de las Ofertas (Sesión reservada)**

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

* 1. **Sobre A - Documentos Administrativos:** La evaluación de los documentos se realiza en un (1) día hábil y comprende el análisis de los siguientes aspectos:
     1. Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.
     2. Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B y sobre C.

* 1. **Sobre B - Propuesta Técnica:** A esta evaluación ingresan las propuestas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:
     1. Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días para la evaluación correspondiente.
     2. Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

1. Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.
2. Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión Calificadora para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

* 1. **Sobre C - Propuesta Económica:** Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen tres (3) días hábiles para presentar sus resultados.
  2. **Calificación Final:**

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la propuesta técnica y la propuesta económica.

* 1. **Adjudicación:**

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco **(5) días hábiles** para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes adjudicados Extranjeros contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, se les otorgará diez (10) días hábiles adicionales para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

**El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación con las características requeridas será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.**

* 1. **Formalización (Documento de Compra):**

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a Entel S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A. dichos documentos son parte de este Términos Básicos de Contratación.

El proponente que resultase adjudicado deberá considerar que la revisión y suscripción del contrato objeto del presente proceso de contratación se efectuara en las oficinas del domicilio legal de Entel S.A. El proveedor una vez comunicado el inicio de la vigencia del contrato contara con 72 horas para apersonarse para la firma correspondiente; caso contrario será causal para dejar sin efecto la nota de adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, quedando impedido de participar en procesos de ENTEL S.A. por 1 año.

* 1. **Documentos que debe Presentar el Proponente**

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

* Los documentos que deben presentar las personas naturales son:
  + Cedula de Identidad (fotocopia simple).
  + Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente TBC (Términos Básicos de Contratación).
* Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:
* Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante FUNDEMPRESA (si corresponde).
* Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante FUNDEMPRESA (si corresponde).
* Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.
* Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente Término Básico de Contratación.
  + En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.
  + Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:
    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.
    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.
    - Propuesta en base al Término Básico de Contratación señalados en el presente documento
    - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente Término Básico de Contratación.
  + Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:
* Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.
  1. **Forma de Pago**

Los pagos se realizaran contra entrega de  zona concluida al 100%.  Previa Certificación de Control de Calidad emitido por la Unidad Solicitante.

* **NOTA:** Para este proceso de contratación no aplica pagos adelantados por concepto de anticipos.

# 

# PARTE II

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación.

El oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

--- : No requiere respuesta

1. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** |
| --- |
| **CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS** |
|
| * 1. Las respuestas presentadas para el presente Término Básico de Contratación deben realizarse **ITEM por ITEM** respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras **CUMPLE o NO CUMPLE,** seguidas de un **breve y claro comentario que responda al requerimiento (En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente que NO CUMPLE con el requerimiento).** Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del **Documento, número de Página y Referencia** (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En los casos donde se solicite las referencias técnicas y el proveedor no presente esta referencia se asumirá la calificación de no cumple. |
| * 1. ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. |
| * 1. El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Se aceptara manuales, catálogos y hojas técnicas en idioma inglés. Se aceptará documentación técnica en inglés con carácter provisional, el proveedor que sea adjudicado deberá presentar toda la documentación técnica y de respaldo en idioma español en un plazo máximo de 30 días calendario, a partir de la fecha de adjudicación |
| * 1. La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones***.*** |
| * 1. Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la **documentación técnica** **y su propuesta** se entregue en un (1) ejemplar (original) y una copia en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso. |

1. FORMA DE CALIFICACIÓN

La forma de calificación está relacionada al cumplimiento estricto de los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento. A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

1. **CRITERIOS MANDATORIOS**

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por ciento) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento.

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para proseguir con el proceso.

1. **CRITERIOS CALIFICABLES.**

Los criterios Calificables, tendrán una ponderación de 30% (Treinta por ciento) y serán evaluados de acuerdo a las siguientes formulas.

1. Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:



Dónde:

C\_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C\_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

1. Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:



Dónde:

C\_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C\_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica.

La ponderación esta descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES.

1. REQUERIMIENTOS GENERALES

El oferente debe considerar la provisión de servicios para el despliegue de la red de distribución de F.O. por cada ciudad según la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **REGION** | **ZONAS** |
| REGION 1:  LA PAZ | VIACHA |
| DESAGUADERO |
| COROICO |
| CARANAVI |
| PATACAMAYA |
| REGION 2: CHUQUISACA | CAMARGO |
| MONTEAGUDO |
| TARABUCO |
| PADILLA |
| REGION 3: POTOSI | TUPIZA |
| UYUNI |
| VILLAZON |

El oferente debe considerar los siguientes requerimientos para el despliegue de la red de distribución de F.O. de Entel S.A.

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS** | | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **MANDATORIO** | **Cumple / No cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
|  | **REQUERIMIENTOS GENERALES** |  |  |  |
|  | La propuesta debe considerar la provisión de servicios para la instalación de fibra óptica y elementos ópticos pasivos para la red de distribución de Fibra Óptica FTTx-GPON en las ciudades de La Paz, Chuquisaca y Potosí. |  |  |  |
|  | El presente documento refiere con carácter general, las condiciones y especificaciones técnicas relacionadas con el tendido e instalación, fusiones, pruebas y mediciones ópticas. |  |  |  |
|  | El despliegue de la red de distribución deberá ser ejecutada en función al pre – diseño elaborado y proporcionado por Entel S.A., las cantidades referenciales para la instalación se detallan en las planillas del **punto 14** **PLANILLAS DE VOLUMEN DE OBRA POR REGIÓN.**  Las cantidades referenciales se pueden incrementar o disminuir en función a los resultados obtenidos en los **Site Survey.**  Los ítems sin cantidades deberán ser cotizadas de manera unitaria. |  |  |  |
|  | El oferente debe contemplar en su propuesta tanto lo detallado en el presente documento así como las planillas de volumen de obra por región. |  |  |  |
|  | **PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES** |  |  |  |
|  | El oferente debe incluir en su propuesta:   * PLAN DE TRABAJO según las actividades a desarrollar. * Equipo Humano (Cantidad de cuadrillas, cantidad de personas por cuadrilla). * Cronograma de trabajo según la cantidad de actividades, cuadrillas y volumen de trabajo según punto 14 **PLANILLAS DE VOLUMEN DE OBRA POR REGIÓN.** |  |  |  |
|  | **MATERIALES A SER PROVISTOS POR ENTEL** |  |  |  |
|  | Cable De Fibra Óptica ver tabla 13.1. |  |  |  |
|  | Ferretería para tendido aéreo ver tabla 13.1. |  |  |  |
|  | Elementos pasivos ver tabla 13.1. |  |  |  |
|  | Todo el material será entregado en Almacenes Regionales de Entel S.A., por tanto el oferente adjudicado debe realizar el traslado a las zonas de instalación.   |  |  | | --- | --- | | La Paz | Almacen Puchukollo el Alto Huahicollo | | Chuquisaca | Almacén Santa Barbara pasando la rotonda Tomas Katari. | | Potosí | Calle Hernández N. 1105 Altura El Calvario | |  |  |  |

1. SERVICIOS PROFESIONALES

Los servicios profesionales descritos a continuación aplican a cada uno de los tendidos de fibra óptica troncal.

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS** | | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **MANDATORIO** | **Cumple / No cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
|  | **SITE SURVEY** |  |  |  |
|  | EL Oferente deberá realizar un relevamiento de información en cada una de las zonas para obtener información para la instalación de todos los elementos descritos en el presente documento. |  |  |  |
|  | Los principales aspectos a definir en sitio, son los siguientes:   * Ubicación de ODF * Cableado entre ODF y nodo OLT * Definición de ruta de cable de F.O. de 120 Hilos * Definición de obras civiles para cable de F.O. de 120 hilos * Ubicación de cámara de empalme de alta densidad (CEAD). * Ubicación de caja de empalme de alta densidad. * Rutas óptimas para tendido de F.O. de distribución subterránea y/o aérea. * Identificación de puntos de cruce tipo topo y/o cruce aéreo de calle/avenida. * Identificación de postes nuevos, postes existentes, cruces, devanado, subida lateral, cámaras subterráneas, etc. * Identificación de obras civiles necesarias para tendido de F.O. de distribución. * Identificación de trabajos que requiera la coordinación con terceros   **En la propuesta los oferentes deben presentar un modelo de formulario de survey que implique las tareas mencionadas anteriormente**. |  |  |  |
|  | **ELABORACIÓN DE DISEÑO FINAL** |  |  |  |
|  | En función a la información obtenida en el site survey el oferente de manera obligatoria debe elaborar el diseño final de toda la red FTTx – GPON. |  |  |  |
|  | Toda la información resultante de las prospecciones debe ser documentada y entregada a Entel S.A. para su aprobación.  El oferente adjudicado debe presentar los siguientes documentos   * Planos de diseño final en formato .kmz, .cad, .pdf donde se identifique postes nuevos, canalizaciones, cámaras nuevas a instalarse, posición de cajas de distribucion, ruta del cable de F.O. aéreo y subterráneo. Etc. * Planillas de volúmenes de material y trabajo. * Formulario de survey firmado por los supervisores de Entel y la empresa adjudicada. |  |  |  |
|  | Efectuada la entrega del Plan de Tendido – Diseño Final. Entel S.A. procederá a realizar la revisión del mismo, si el caso amerita se considerará el replanteo, solo en caso necesario se realizaran cambios al diseño final, las cuales se realizaran de común acuerdo con la Supervisión. Cualquier cambio o modificación por el contratista sin la correspondiente autorización de la Supervisión de Entel S.A. será de absoluta responsabilidad del contratista. No se reconocerá costo adicional por este concepto el cual debe ser realizado de la forma original en el diseño. Una vez resueltas las observaciones, el oferente adjudicado debe realizar los trámites ante la ABC, Cooperativas eléctricas y Gobiernos Municipales u otras entidades, para el uso de su infraestructura. |  |  |  |
|  | **INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TRONCAL (120 HILOS)** |  |  |  |
|  | El oferente debe contemplar la instalación y/o construcción de los siguientes elementos por cada sitio:   * ODFs central * Tendido de F.O. troncal de 120 hilos * Caja de Empalme de Alta Densidad (CEAD) en cámara subterránea. * Construcción de infraestructura subterránea para tendido de F.O. de 120 hilos en caso de ser necesario. * Construcción de cámaras 2FR o 2FRa/b en caso necesario. * Subida lateral para cables de 24 hilos. * Fusión de 120 fibras en CEAD |  |  |  |
|  | **ODF CENTRAL** |  |  |  |
|  | El oferente debe contemplar la instalación de:   * Un ODF central por cada sitio. * 1 Bandejas de 120 posiciones en ODF. * Ordenadores horizontales tipo casetera. * Patch cords entre ODF y Equipo OLT por escalerilla para el total de posiciones de la bandeja instalada. * Fusiones de F.O. en ODF * Ampliación de pasamuros |  |  |  |
|  | En caso de requerir materiales adicionales como escalerilla, cable canal, protección de F.O. estos deberán ser provistos por el oferente adjudicado y deben contabilizarse en la planilla de volumen de materiales. |  |  |  |
|  | **INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA DE DISTRIBUCIÓN** |  |  |  |
|  | Para la instalación del cable de F.O. de distribución, Entel proporcionara un diseño de red de F.O. aprobado |  |  |  |
|  | El oferente en función al diseño aprobado debe contemplar la instalación de:   * Cables de fibra óptica de 24 hilos. * Elementos ópticos pasivos tales como cajas de distribución, splitters de primer y segundo nivel. |  |  |  |
|  | **INSTALACIÓN DE CABLE DE F.O.DE 24 HILOS** |  |  |  |
|  | La instalación del cable de F.O. podrá tener las siguientes características:   * Aérea en postación existente. * Aérea en postación nueva. * Subterránea en canalización nueva. * Subterránea en canalización existente. |  |  |  |
|  | El tendido aéreo en postación existente deberá tomar en cuenta postación de la empresa proveedora de electricidad. |  |  |  |
|  | Para el tendido aéreo en postación nueva, el oferente deberá contemplar la provisión e instalación de postes de hormigón de 9 y/o 11 metros según se requiera. |  |  |  |
|  | Para el tendido en canalización nueva el oferente debe construir la infraestructura subterránea urbana según las especificaciones técnicas de las cámaras 2FR y 2FRb |  |  |  |
|  | Para el tendido de canalización existente el oferente debe utilizar la canalización existente de Entel S.A. |  |  |  |
|  | Tendido aéreo en zona urbana. |  |  |  |
|  | El oferente debe contemplar la instalación de la ferretería necesaria para concluir con la totalidad de los tendidos de F.O. Dicha ferretería (Duplo, Paso, terminal y cruceta) será entregada por Entel S.A. |  |  |  |
|  | Se deberá considerar una reserva de cable de F.O. de una longitud de medio vano en cada poste donde se instale una caja de distribución. Sin embargo esta longitud puede ser diferente de acuerdo al requerimiento en el site survey. |  |  |  |
|  | La reserva podrá estar en cruceta o raqueta según requerimientos de cada ciudad. |  |  |  |
|  | **INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PASIVOS** |  |  |  |
|  | El oferente debe contemplar la instalación de:   * Cajas de distribución con uno o dos Splitter * Splitter de 1:4 (primer nivel) y 1:16 (segundo nivel). * Fusión de hilos de F.O. en Splitter de primer y segundo nivel. |  |  |  |
|  | Las cajas de distribución deberán ser armadas e instaladas en postes según diseño final. |  |  |  |
|  | Cada caja de distribución podrá tener dos splitter (1:4 y 1:16) o un splitter de 1:16. |  |  |  |
|  | Las entradas de cada splitter deberán ser fusionadas. |  |  |  |
|  | **CERTIFICACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA** |  |  |  |
|  | Para la certificación de la F.O. se deben ejecutar las siguientes actividades previas:   * Inspección de instalación de todos los elementos. * Inspección y verificación del tendido de F.O. tanto troncal como de distribución. * Medidas ópticas. |  |  |  |
|  | Dichas actividades deben ser realizadas con la supervisión del personal de ENTEL S.A. En caso de encontrarse observaciones en cuanto a la instalación, estas deben ser solucionadas en un plazo de 10 días calendario. |  |  |  |
|  | La certificación debe ser realizada en base a un PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN (ATP), por tanto el oferente adjudicado deberá elaborar dicho documento y entregarlo para su aprobación por personal de Entel.  Cabe mencionar que sin el documento no se puede dar inicio a la etapa de ATP. |  |  |  |
|  | **INSPECCIÓN DE ELEMENTOS INSTALADOS** |  |  |  |
|  | El contenido mínimo del protocolo para la inspección se detalla a continuación:  **INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ÓPTICOS**   * ODFs central y sus elementos * Caja de Empalme de Alta Densidad (CEAD). * Instalación cajas de distribución y splitters. * Instalación de patch cords * Etiquetado   **TENDIDO DE F.O. SUBTERRÁNEA**   * Construcción de la infraestructura de fibra óptica. * Tendido de ductos y fibra óptica * Construcción de cámaras * Instalación de cajas de empalme * Reservas de fibra óptica * Otros de acuerdo a las características del segmento instalado.   **TENDIDO DE F.O. AÉREA**   * Instalación de ferretería. * Tendido de fibra óptica según diseño * Instalación de acometidas. * Reserva de fibra óptica. * Etiquetado en ferretería y cajas de distribución. * Instalación de postes * Cruces de avenida |  |  |  |
|  | Durante la ejecución, la supervisión de ENTEL S.A., realizará un seguimiento estricto al cumplimiento de especificaciones técnicas aprobadas, los costos adicionales correspondientes a la corrección de trabajos rechazados y/o trabajos no aprobados, deberán ser asumidos por el oferente adjudicado. |  |  |  |
|  | **MEDIDAS ÓPTICAS** |  |  |  |
|  | El oferente adjudicado debe realizar las siguiente medidas ópticas:   * Por inserción (POWER METER) * De Retro difusión (OTDR) * De Terminación (OTDR) |  |  |  |
|  | Las mediciones ópticas debe ser realizada en 1310 - 1490 nm: |  |  |  |
|  | La medición debe ser realizada **a todos los hilos** de forma bidireccional, entre ODF, Cajas de Distribución y Acometidas (los postes antes del ingreso a los domicilios) |  |  |  |
|  | **Pérdidas mínimas por inserción**:   * Atenuación de empalmes de línea (1310 y 1490 nm):   **≤ 0,1** de acuerdo a la ITU-T 751.   * Atenuación en conectores **≤** 0,5 dB de acuerdo a la ITU-T 671 * Atenuación en ODFs (1310 y 1490 nm) **≤ 0,5 dB,** se deberá utilizar una bobina de lanzamiento y una bobina de recepción de la norma G.652.D. para medir la atenuación de los empalmes más dos conectores. * Longitud óptica de la fibra tendida. |  |  |  |
|  | **Retro difusión en 1310 - 1490 nm (en los dos sentidos de instalación)**   * IOR = 1.4670 (1310 nm) * IOR = 1.4675 (1490 nm) * RANGO = Inmediatamente superior a la distancia total del tramo * TIEMPO = 1 min. * ANCHO DE PULSO = 275 nano segundo. * Se debe reportar los valores de atenuación de los empalmes. |  |  |  |
|  | **Atenuación y Reflectancia de los conectores en 1310 - 1490 nm**   * IOR = 1.4670 (1310 nm) * IOR = 1.4675 (1490 nm) * RANGO = Inmediatamente superior a la distancia total del tramo * TIEMPO = 1 min. * ANCHO DE PULSO = 275 nano segundos. |  |  |  |
|  | Se deben grabar las curvas y entregar en medio digital e impreso, para el análisis de trazos OTDR como parte de la realización del ATP y posterior documento As built. |  |  |  |

1. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS** | | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **MANDATORIO** | **Cumple / No cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
|  | **COORDINACIÓN CON TERCEROS** |  |  |  |
|  | Toda la coordinación y gestión de autorizaciones para la ejecución de las obras propias de ENTEL S.A. y que afecten, utilicen o involucren obras o derechos de vía de terceras empresas o personas particulares (ABC, Alcaldía, predios privados, públicos, militares, etc.), deberán ser llevadas a cabo por el oferente adjudicado para lo cual podrá solicitar el apoyo del personal de ENTEL S.A. |  |  |  |
|  | Los daños ocasionados a terceras empresas, personas particulares durante el tendido de fibra óptica ya sea troncal o de acometida deberán ser asumidos por el oferente adjudicado sin costo alguno para Entel S.A. |  |  |  |
|  | **LEYES DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL** |  |  |  |
|  | El Oferente está obligado a cumplir estrictamente todas las leyes, normas y disposiciones legales vigentes en Bolivia sobre:   * Higiene * Seguridad Industrial * Seguridad Ocupacional * Sistemas de señalización * Preservación del medio ambiente * Asuntos ecológicos. * Gestión de recojo, almacenamiento, transporte, valoración y eliminación de los residuos orgánicos e inorgánicos. |  |  |  |
|  | Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes a ENTEL S.A. por el incumplimiento en la ejecución de sus trabajos, serán de exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, quién asumirá las sanciones y/o multas que se generen. |  |  |  |
|  | **HERRAMIENTAS Y EQUIPOS** |  |  |  |
|  | El oferente adjudicado debe disponer de las herramientas y equipos para la construcción de la infraestructura de fibra óptica subterránea y aérea. |  |  |  |
|  | El oferente debe incluir en su propuesta la cantidad de equipos disponibles para cada ciudad, lo cual deberá ser suficiente para ejecutar los trabajos en el tiempo de provisión de servicios especificado en el presente documento. |  |  |  |
|  | El oferente adjudicado debe garantizar mediante nota escrita o certificado de calibración, el buen estado y funcionamiento de todos los equipos y herramientas. |  |  |  |

1. DOCUMENTACIÓN

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **MANDATORIO** | **Cumple / No cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
|  | **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA** |  |  |  |
|  | El oferente deberá hacer entrega a Entel S.A. la documentación del tendido de fibra óptica una vez concluido todos los trabajos referentes al tendido. |  |  |  |
|  | La fecha de entrega de esta documentación, será consignada como fecha de finalización de los servicios prestados. |  |  |  |
|  | Toda la información deberá ser entregada en 3 ejemplares, impresos originales y 3 en formato digital editable (CD o USB). |  |  |  |
|  | La documentación deberá contener mínimamente:   1. Resumen ejecutivo 2. Site Survey 3. Planillas finales de volúmenes de cantidades 4. Plano As Built de sitio (ubicación ODF) y zona (cad, pdf y kmz) 5. Plano Esquemático de fusiones 6. Plano Esquemático de longitudes ópticas 7. Formulario control de postacion y ferretería instalada. 8. Registro fotográfico OLT - ODF - OOCC - CEAD - NAP - FO – Ferretería 9. Planillas de medidas ópticas 10. Archivos de OTDR (en digital) 11. Documento de ATP 12. Planillas de carga al sistema de inventario 13. Notas de autorización de OO.CC, Doc, Cartas etc 14. Notas de entrega y devolución de material |  |  |  |
|  | **RESUMEN EJECUTIVO** |  |  |  |
|  | Contenido mínimo:   * La descripción general del tendido de cable de fibra óptica * Servicios * Materiales empleados |  |  |  |
|  | **DOCUMENTOS DE SITE SURVEY y DISEÑO FINAL** |  |  |  |
|  | La documentación debe contener mínimamente todo lo referente a la documentación resultante de Site Survey. |  |  |  |
|  | **DOCUMENTACIÓN DEL TENDIDO** |  |  |  |
|  | **INFORMACIÓN TÉCNICA PARA TENDIDO SUBTERRÁNEO**. Deberá contener:   * Ubicación geo-referenciada de origen y destino * Numero de cámaras. * Tipo de cámara (Paso/Empalme). * Coordenadas. * Kilometraje de carretera asociado de A 🡪 B y de B 🡪 A. * Distancia entre cámaras. * Reserva en cámaras. * Numeración y ubicación de cajas de empalme. * Identificación de calles, avenidas y/o puntos relevantes a lo largo de la ruta. * Cruces tipo de topo de calles o avenidas.   **INFORMACIÓN TÉCNICA PARA TENDIDO AÉREO**. Deberá contener:   * Descripción de la ruta * Ubicación geo-referenciada de origen y destino * Ubicación geo-referenciada de postes * Kilometraje * Distancia entre postes * Reserva en poste. * Tipo de ferretería instalada en el poste. * Identificación de calles, avenidas y/o puntos relevantes a lo largo de la ruta. * Cruce aéreo de calle y avenida   **INFORMACIÓN TÉCNICA PARA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PASIVOS**:   * Diseño final en formato AutoCAD y kmz. * Los atributos de los elementos en AutoCAD serán entregados por Entel S.A: * Descripción de la instalación de cada elemento pasivo. * Ubicación geo-referenciada de elementos pasivos. * Distancia entre elementos pasivos * Detalle de hilos fusionados y disponibles por cada elemento pasivo. * Detalle de empalmes de terminación y/o línea (Esquemático de fusiones). * Esquema de conexiones |  |  |  |
|  | Los planos AS-BUILT deben contener toda la información técnica para tendido AÉREO Y/O SUBTERRÁNEO. |  |  |  |
|  | **MEDIDAS ÓPTICAS** |  |  |  |
|  | La documentación deberá reflejar los resultados de las medidas ópticas. |  |  |  |
|  | **PROTOCOLO DE INSPECCIÓN** |  |  |  |
|  | Estos documentos deben contemplar los resultados de las inspecciones realizadas en forma conjunta. |  |  |  |
|  | **PROTOCOLO DE PRUEBAS** |  |  |  |
|  | Se deberá entregar toda la información solicitada en el punto 5.5 |  |  |  |
|  | **PLANILLAS FINALES** |  |  |  |
|  | Las planillas deberán ser entregadas al personal supervisor asignado para su revisión y si corresponde su aprobación. |  |  |  |
|  | Las planillas finales deberán ser entregadas a Entel S.A. luego de:   * La entrega de la documentación técnica. * El tendido de cable de fibra óptica esté totalmente listo para la puesta en servicio y no existan pendientes mayores que impidan su operación. |  |  |  |
|  | Contenido mínimo de la planilla final   * Carátula:   Nombre del Proyecto  Tramo/Segmento  Empresa  Fecha   * Contenido:   Diseño aprobado por la Supervisión de ENTEL S.A. (requisito obligatorio) Planilla General de Ítems, por servicios y materiales instalados cantidades previstas, cantidades ejecutadas y precios, según el punto 14. PLANILLAS DE VOLUMEN DE OBRA POR REGION. |  |  |  |

1. NORMAS Y ESTÁNDARES

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA (ODN)** | | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **MANDATORIO** | **Cumple / No cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
|  | **NORMAS Y ESTÁNDARES** |  |  |  |
|  | **Normas/Estándares Internacionales para mediciones en redes FTTH**  Es imprescindible poner énfasis en los procedimientos mínimos que necesitan ser implementados para certificar correctamente un despliegue. Para esto, se resalta la importancia de contar con equipamientos de medición que se rijan a las siguientes normas y estándares internacionales, tanto en lo que respecta al ensamblaje como así también los procedimientos de medición que los mismos adoptan: |  |  |  |
|  | Se debe reportar los valores obtenidos en formato de formularios de Protocolo de pruebas de Instalación proporcionados por supervisor de OyM. |  |  |  |

1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXPERIENCIA DEL PERSONAL** | | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **No** | **DESCRIPCIÓN** | **MANDATORIO** | **Cumple / No cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
|  | **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA** |  |  |  |
|  | Las empresas oferentes deberán contar con la experiencia de dos (2) años comprobada mediante documentación que debe ser adjuntada a la propuesta, en tendido de redes de Fibra Óptica de larga distancia aérea y subterránea. |  |  |  |
|  | El oferente adjudicado debe contar con personal experimentado en:   * Tendidos de F.O. aérea y/o subterránea. * Instalación de elementos ópticos pasivos * Certificación de parámetros de la F.O. * Fusiones |  |  |  |
|  | El oferente debe disponer de un equipo humano calificado (certificado) necesario para la realización de los trabajos y cumplir con el cronograma aprobado por Entel S.A. |  |  |  |
|  | **EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO** |  |  |  |
|  | El oferente debe contar con un supervisor técnico por cuadrilla calificado y permanente, que brinde Soporte a los elementos pasivos durante la implementación del Proyecto y hasta la finalización del período de garantía, que debe cumplir las siguientes exigencias:   1. Experiencia mínima de dos (2) años en implementación de redes de F.O. 2. Experiencia y capacidad necesaria para brindar soporte a ENTEL S.A., y conocimientos de redes de F.O. y/o redes GPON. 3. Experiencia en Utilización de equipamiento, instrumentos de medida, materiales e insumos adecuados para ejecutar los trabajos especificados en el presente documento. 4. Conocimiento del tipo de elementos de la Red Pasiva Óptica y documentación técnica. 5. Garantizar que el trabajo esté orientado a mantener los parámetros utilizados para medir la calidad del servicio en los valores aceptados a escalas internacionales y requeridas por el organismo regulador de Bolivia. |  |  |  |
|  | Los datos del personal propuesto por el OFERENTE deben estar registrados de acuerdo a los requerimientos del Formulario 3. |  |  |  |
|  | Los OFERENTES en su propuesta deberán hacer conocer a ENTEL S.A. el nombre del Supervisor de la Región debidamente respaldados con certificaciones de estudio especializado y hojas de vida.  El Supervisor será responsable de la coordinación, control y seguimiento permanente en obra de todas las actividades, así mismo será responsable del cumplimiento a las Especificaciones Técnicas establecidas, instrucciones de la Supervisión, Cronograma de Actividades y Calidad de las Obras ejecutadas. |  |  |  |
|  | La Experiencia General y Específica de la empresa o asociación accidental, será acreditada por separado en el Formulario 2. |  |  |  |
|  | **CANTIDAD DE CUADRILLAS** |  |  |  |
|  | El oferente adjudicado debe dimensionar la cantidad de cuadrillas para cumplir con el tiempo por cada zona adjudicada, sin embargo el oferente podrá incrementar la cantidad de cuadrillas para cumplir los plazos establecidos. |  |  |  |
|  | Cada cuadrilla debe contar con mínimamente 4 integrantes donde al menos un integrante debe tener conocimiento de redes FTTx. |  |  |  |
|  | El oferente debe garantizar que la cuadrilla cuente con todos los elementos de trabajo (ropa) y seguridad industrial necesarios para ejecutar los tendidos. |  |  |  |

1. MATERIAL EXCEDENTE, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA** | | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **MANDATORIO** | **Cumple / No cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
|  | **REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.** |  |  |  |
|  | El OFERENTE debe garantizar mediante nota escrita o certificado de calibración, el buen estado y funcionalidad de todos los equipos y herramientas, para fusiones y medidas ópticas de certificación, además que deben ser los requeridos y especificados por ENTEL S.A., para de esta manera garantizar los valores y parámetros ópticos establecidos de atenuación. |  |  |  |
|  | La cantidad así como la especificación de estos equipos y herramientas, se describen y detallan en el Formulario 1. |  |  |  |
|  | ENTEL S.A. realizará una inspección visual en campo, luego de la adjudicación para verificar la existencia, disponibilidad, exclusividad y aprobación de las herramientas y equipos requeridos. |  |  |  |
|  | En caso de identificarse el no cumplimiento de las especificaciones solicitadas por ENTEL S.A., no se dará inicio a las actividades de fusiones. |  |  |  |
|  | **DEVOLUCIÓN DE MATERIALES NO UTILIZADOS** |  |  |  |
|  | Concluidos los trabajos de instalación y el cierre de pendientes de los distintos tramos, el OFERENTE ADJUDICADO deberá realizar la devolución del material no empleado. Los mismos que deberán ser entregados debidamente organizado en cajas por tipo de elemento, debidamente etiquetadas, con las siguiente información:   * Descripción * Cantidad * Unidad   Estos materiales deberán ser devueltos y depositados en los mismos almacenes en las cuales fueron entregas por ENTEL S.A., bajo un acta de entrega en la cual se detalle todo el material. |  |  |  |

1. GARANTÍA

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GARANTÍA** | | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **MANDATORIO** | **Cumple / No cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
|  | **GARANTÍA** |  |  |  |
|  | El tiempo minino de garantía por buena ejecución de obra y calidad de materiales provistos debe ser un (1) año o mayor sin costo adicional para ENTEL S.A.  El tiempo correrá a partir de la emisión del certificado de aceptación provisional por parte de Entel S.A. |  |  |  |
|  | El proveedor debe garantizar el total de los trabajos ejecutados, así como también los materiales a ser provistos; por lo tanto asume la responsabilidad de desperfectos de los materiales utilizados (mismos que deberán reemplazarse) u obras mal ejecutadas (que deberán ser corregidas inmediatamente) que sean detectados por los supervisores de ENTEL S.A. |  |  |  |

1. TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDICIONES DE ENTREGA** | | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **No** | **DESCRIPCIÓN** | **MANDATORIO** | **Cumple / No cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
|  | **TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN** |  |  |  |
|  | **TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN POR REGION FTTX** |  |  |  |
|  | El tiempo para la ejecución de todos los trabajos descritos en el presente documento es  de (noventa) 90 días calendario, el tiempo inicia a partir de la  suscripción del contrato. |  |  |  |
|  | El oferente deberá presentar en su propuesta el cronograma donde se dedique la siguiente distribución de días:   * 10 días posteriores a la firma de contrato para la coordinación de trabajos. * 70 días para ejecutar todos los trabajos de construcción de la red y realización de ATPs. * 10 días para entrega de documentación. |  |  |  |
|  | El despliegue de la red de F.O. debe ser realizado en forma paralela para todas las zonas. |  |  |  |

1. **CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **CRITERIOS MANDATORIOS** | **CUMPLE / NO CUMPLE** |
| 12.1 | Cumplimiento de todos los puntos MANDATORIOS de las Características Generales y Específicas. | 100% |
| **TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS** | | **100%** |

1. MATERIAL PROVISTO POR ENTEL S.A.
   1. ELEMENTOS PROVISTOS POR ENTEL S.A.

| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **ESPECIFICACIÓN/CANTIDAD** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN** |  |  |
|  | El oferente adjudicado deberá realizar el despliegue de la red de distribución de F.O. en base al diseño final aprobado por Entel S.A. | Bobinas | Según diseño |
|  | **CABLE DE FIBRA ÓPTICA** |  |  |
|  | Bobinas de cable de fibra óptica norma ITU-T G.652.D de 120 hilos y 3 Km. | Km | Según diseño |
|  | Bobinas de cable de fibra óptica tipo ADSS norma ITU-T G.652.D de 24 hilos y 5 Km. | Km | Según diseño |
|  | **ELEMENTOS ÓPTICOS PASIVOS** |  |  |
|  | **ODFs CENTRAL** |  |  |
|  | Gabinete ODF cerrado | Pza | Según diseño |
|  | Bandejas de F.O. 120 posiciones | Pza | Según diseño |
|  | Bandejas de F.O. de 12 posiciones | Pza | Según diseño |
|  | **CAJAS DE EMPALME** |  |  |
|  | Caja de empalme de 120 posiciones | Pza | Según diseño |
|  | Caja de distribución para sujeción en poste de hormigón | Pza | Según diseño |
|  | **SPLITTERS** |  |  |
|  | Splitters 1:2 - tipo PLC (Planar Lightwave Circuit) | Pza | Según diseño |
|  | Splitters 1:4 - tipo PLC (Planar Lightwave Circuit) | Pza | Según diseño |
|  | Splitters 1:16 - tipo PLC (Planar Lightwave Circuit) | Pza | Según diseño |
|  | Splitters 1:32 - tipo PLC (Planar Lightwave Circuit) | Pza | Según diseño |
|  | **FERRETERÍA** |  |  |
|  | Set completo ferretería ADSS duplo | Pza | Según diseño |
|  | Set completo ferretería ADSS paso | Pza | Según diseño |
|  | Set completo ferretería ADSS cruceta | Pza | Según diseño |

**FORMULARIO 1**

**LAS CANTIDADES DE HERRAMIENTAS SE APLICAN A CADA ZONA PREVISTA DENTRO DEL PROYECTO DE FORMA INDEPENDIENTE UNO DE OTRO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTOS ENTEL S.A.** | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | | |
| **No** | **EQUIPO/HERRAMIENTA**  **REQUERIDA** | **CARACTERÍSTICAS** | **EQUIPO**  **HERRAMIENTA PROPUESTA** | **CARACTERÍSTICAS** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Cortadora Nueva | Cortadora Fujikura CT-30 equivalente o superior (Nueva) |  |  |  |
| 2 | Fusionadora | Fusionadora Fujikura FSM 50S equivalente o superior |  |  |  |
| 3 | OTDR doble ventana 1310/1490 nm. | FTB-150-LH EXFO, equivalente o superior |  |  |  |
| 4 | Fuente Laser | Fuente de láser EXFO ELS-100 equivalente o superior |  |  |  |
| 5 | Medidores de potencia Óptica doble ventana 1310/1490 nm con modulación y detección de señal de 2 KHz. | Medidor de potencia Óptica EXFO EPM-102X equivalente o superior |  |  |  |
| 6 | Bobina de lanzamiento de 1 Km. (norma G.652.D) | Una bobina de lanzamiento de 1 Km. de longitud (G.652.D) |  |  |  |
| 7 | Maletín de herramientas especializado en F.O. |  |  |  |  |
| 8 | Kit de señalización vial (Conos, triángulos) | 6 conos y 2 triángulos |  |  |  |

De ser necesario, el oferente deberá disponer de un Microscopio para verificar la calidad de los acoples. ENTEL S.A. realizará la inspección y verificación de la logística y las respectivas cantidades asociadas, debiendo el Oferente contar con todos los equipos y herramientas señaladas de acuerdo a la necesidad y Cronograma de actividades

FORMULARIO 2

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLIENTE** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **UBICACIÓN** | **PLAZO DE**  **EJECUCIÓN** | | **LONGITUD PROYECTO (Km)** | **PROFESIONAL**  **RESPONSABLE** | **NÚMERO DE CONTACTO DE RESPALDO** |
| **DESDE** | **HASTA** |
| **Nombre: Dirección: Teléfono: Fax: Persona de Contacto:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nombre: Dirección: Teléfono: Fax: Persona de Contacto:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nombre: Dirección: Teléfono: Fax: Persona de Contacto:** |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO 3

FORMULARIO PERSONAL PROPUESTO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **FORMACIÓN PROFESIONAL** | | | | **EXPERIENCIA** | |
| **PROFESIÓN** | **GRADO ACADÉMICO** | **ESPECIALIDAD** | **CERTIFICACIONES SOBRE EL TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR** | **TIPO DE ACTIVIDAD** | **AÑOS** |
| **PERSONAL TÉCNICO:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECTOR DE OBRA:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. PLANILLAS DE VOLUMEN DE OBRA POR REGION
   1. PLANILLAS CON CANTIDADES TOTALES DEPARTAMENTO LA PAZ

Todos los ítems con y sin cantidades deberán ser cotizados de manera unitaria.

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VIACHA | DESAGUADERO | COROICO | CARANAVI | PATACAMAYA | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |  |  |
| SITE SURVEY | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ELABORACIÓN DE DISEÑO FINAL | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| EJECUCIÓN DE MEDIDAS ÓPTICAS DE TODOS LOS HILOS SEGÚN LO ESPECIFICADO EN TBC | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LO ESPECIFICADO EN TBC | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **CORTE Y ROTURA DE CALZADA O VEREDA** |  |  |  |  |  |  |  |
| CORTE Y ROTURA DE CALZADA O VEREDA DE Hº SIMPLE e= MAS DE 0.20 [m] | M2 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| **RETIRO DE EMPEDRADO, LOSETAS Y ADOQUINES** |  |  |  |  |  |  |  |
| RETIRO DE EMPEDRADO DE CALZADA O VEREDA | M2 |  |  |  |  |  | 0 |
| RETIRO DE ADOQUINES DE CALZADA | M2 |  |  |  |  |  | 0 |
| RETIRO DE LOSETAS DE CALZADA O VEREDA | M2 |  |  |  |  |  | 0 |
| **EXCAVACIÓN** |  |  |  |  |  |  |  |
| EXCAVACIÓN EN TERRENO SUAVE ( MANUAL ) | M3 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| **RELLENO DE ZANJA** |  |  |  |  |  |  |  |
| RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO p/ PAQ. ESTRUCTURAL | M3 |  |  |  |  |  | 0 |
| RELLENO APISONADO CON PISON MANUAL | M3 |  |  |  |  |  | 0 |
| RELLENO MANUAL DE Zanja ( sin apisonar) | M3 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| **REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| REVESTIMIENTOS DE CALZADA O VEREDA CON HORMIGÓN SIMPLE | M3 |  |  |  |  |  | 0 |
| **CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO 2Fr INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA CAJA DE EMPALME DE ALTA DENSIDAD | PZA. |  |  |  |  |  | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO 2Fr b INCLUYE TAPAS METÁLICAS SEGÚN NORMA DE ENTEL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA CAJA DE EMPALME DE ALTA DENSIDAD | PZA. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO H-H INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA CAJA DE EMPALME DE ALTA DENSIDAD | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| **TENDIDO SUBTERRÁNEO O INTERNO EN EDIFICIO** |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISION Y TENDIDO DE TRITUBO DE PVC [ F=1 1/2"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISION Y TENDIDO DE BITUBO DE PVC [ F=1 1/2"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISION Y TENDIDO DE MONOTUBO DE PVC [ F=3"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML |  |  |  |  |  | 0 |
| TENDIDO DE CABLE F.O. SUBTERRANEO  EN TRI, BI Y MONOTUBO DE PVC EXISTENTE  [ F=1 1/2"] CABLE 24 y/o 120 HILOS (m). | ML | 10 | 10 | 0 | 1100 | 500 | 1620 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MONOTUBO CONDUIT DE 2" (Codos Incluidos, accesorios de instalación y obras civiles como pasamuros para la instalación) | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| TENDIDO DE CABLE F.O. SOBRE ESCALERILLA AÉREA/MURAL CABLE 120 HILOS ó 24 HILOS (m) | PZA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| SUBTERRÁNEO SIMPLE (Cruce carretera tipo topo) | ML |  |  |  |  |  | 0 |
| **TENDIDO AÉREO** |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS METÁLICOS DE EXTENSIÓN (kit completo)  DEBE SER GALVANIZADO DIMENSIONES MIN 80 cm Y MAX. 110 cm DEBE CONTENER TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE EN POSTE Y CORRECTA SUJECION DEL CABLE, LA DIMENSION EXACTA DEPENDERA DE LOS RESULTADOS DEL SURVEY. | PZA | 60 | 12 | 40 | 15 | 20 | 147 |
| PROVISION E INSTALACION DE CABLE ACERADO DE 3/16" | ML | 1200 | 240 | 600 | 360 | 300 | 2700 |
| PROVISION E INSTALACION DE ALAMBRE DE DEVANAR | ML | 1440 | 288 | 720 | 432 | 360 | 3240 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CRUCE AMERICANO MÁS ACCESORIOS (kit completo) | PZA | 20 | 4 | 10 | 6 | 5 | 45 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RAQUETA PARA RESERVA DE CABLE MÁS ACCESORIOS  (kit completo) | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 11 [m.] | PZA | 20 | 12 | 15 | 18 | 60 | 125 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 [m.] | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ADSS [ POSTE DUPLO ] | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ADSS [ POSTE DUPLO ] INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 90 | 30 | 84 | 125 | 222 | 551 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ADSS [ POSTE DE TERMINAL ] | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  ADSS [ POSTE DE TERMINAL ] INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 48 | 16 | 10 | 21 | 31 | 126 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS [ POSTE DE PASO ] | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  ADSS [ POSTE DE PASO  ] INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 180 | 60 | 10 | 35 | 55 | 340 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS [ RIENDA ] | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SUBIDA LATERAL INCLUYE TUBO PVC 3" ESQUEMA 40 INCLUYE SELLADO | PZA | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 17 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SUBIDA LATERALTUBO Galvanizado de 2 1/2 " 3M | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CRUCETA PARA RESERVA DE CABLE ADSS | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CRUCETA PARA RESERVA DE CABLE ADSS INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 66 | 22 | 31 | 62 | 60 | 241 |
| TENDIDO AÉREO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS  (tensión controlada) | ML | 13897,2 | 4632,4 | 4472,4 | 10123,3 | 17611,7 | 50737 |
| **PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS TIPO:** |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD DUPLEX LC/PC - LC/PC L = 20 MTS  SM | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD DUPLEX LC/PC - LC/PC L = 6 MTS  SM | PZA | 21 | 7 | 7 | 14 | 15 | 64 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD SIMPLEXSC/PC - SC/APC L = 20 MTS  SM | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD SIMPLEXSC/PC - SC/APC L = 2 MTS  SM | PZA | 21 | 7 | 5 | 14 | 15 | 62 |
| **CAJAS DE EMPALME** | - |  |  |  |  |  |  |
| PROVISION E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME DE 24 HILOS CON DOS BANDEJAS TIPO COYOTE RUNT PARA ENTORNO SUBTERRANEO Y AEREO | PZA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME | PZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CINTA IT, HEBILLA Y VIÑETEADO) | PZA | 66 | 22 | 16 | 37 | 50 | 191 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANILLAS DE DISTRIBUCIÓN (2 POR CAJA NAP COMO ORDENADOR) (INCLUYE CINTA DE ACERO Y HEBILLA DENTADA) | KIT |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE DISTRIBUCIÓN PARA CABLE DROP INCLUYE 4 PIEZAS PARA 4 SENTIDOS DEL POSTE (INCLUYE CINTA DE ACERO Y HEBILLA DENTADA) | KIT |  |  |  |  |  | 0 |
| **GABINETES ODF** | - |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERILLAS 30 cm. INCLUIDOS TODOS LOS ACCESORIOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN | ML | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| INSTALACIÓN DE ODF | PZA |  |  |  |  |  | 0 |
| INSTALACIÓN DE BANDEJAS DE FIBRA ÓTPICA DE 120 POSICIONES | PZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **EMPALME Y TERMINACIÓN DE F.O.** | - |  |  |  |  |  |  |
| Empalmes de terminación en ODF | P/E | 21 | 7 | 7 | 14 | 15 | 64 |
| Empalmes de continuidad en caja de distribución NAP | P/E | 480 | 160 | 196 | 392 | 360 | 1588 |
| Empalmes de terminación en caja NAP | P/E | 1056 | 352 | 448 | 896 | 800 | 3552 |
| Empalmes de terminación en caja de empalme CEAD | P/E | 26 | 12 | 12 | 19 | 20 | 89 |
| **SPLITTER** | - |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN SPLITTER 1:4 | PZA | 21 | 7 | 7 | 14 | 15 | 64 |
| INSTALACIÓN SPLITTER 1:16 | PZA | 66 | 22 | 28 | 56 | 50 | 222 |

* 1. PLANILLAS CON CANTIDADES TOTALES DEPARTAMENTO CHUQUISACA

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CAMARGO | MONTEAGUDO | TARABUCO | PADILLA | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRELIMINARES** | - |  |  |  |  |  |
| SITE SURVEY | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ELABORACIÓN DE DISEÑO FINAL | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| EJECUCIÓN DE MEDIDAS ÓPTICAS DE TODOS LOS HILOS SEGÚN LO ESPECIFICADO EN TBC | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LO ESPECIFICADO EN TBC | GLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| **CORTE Y ROTURA DE CALZADA O VEREDA** | - |  |  |  |  |  |
| CORTE Y ROTURA DE CALZADA O VEREDA DE Hº SIMPLE e= MAS DE 0.20 [m] | M2 | 3,2 | 3,6 | 1 | 1 | 8,8 |
| **RETIRO DE EMPEDRADO, LOSETAS Y ADOQUINES** |  |  |  |  |  |  |
| RETIRO DE EMPEDRADO DE CALZADA O VEREDA | M2 | 16 | 18 | 10 | 8 | 52 |
| RETIRO DE ADOQUINES DE CALZADA | M2 |  |  |  |  | 0 |
| RETIRO DE LOSETAS DE CALZADA O VEREDA | M2 |  |  |  |  | 0 |
| **EXCAVACIÓN** | - |  |  |  |  |  |
| EXCAVACIÓN EN TERRENO SUAVE ( MANUAL ) | M3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| **RELLENO DE ZANJA** | - |  |  |  |  |  |
| RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO p/ PAQ. ESTRUCTURAL | M3 | 13 | 15 | 8 | 7 | 43 |
| RELLENO APISONADO CON PISON MANUAL | M3 |  |  |  |  | 0 |
| RELLENO MANUAL DE Zanja ( sin apisonar) | M3 |  |  |  |  | 0 |
| **REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS** | - |  |  |  |  |  |
| REVESTIMIENTOS DE CALZADA O VEREDA CON HORMIGÓN SIMPLE | M3 | 3,2 | 3,6 | 1 | 1 | 8,8 |
| **CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS** | - |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO 2Fr INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA CAJA DE EMPALME DE ALTA DENSIDAD | PZA. |  |  |  |  | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO 2Fr b INCLUYE TAPAS METÁLICAS SEGÚN NORMA DE ENTEL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA CAJA DE EMPALME DE ALTA DENSIDAD | PZA. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO H-H INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA CAJA DE EMPALME DE ALTA DENSIDAD | PZA |  |  |  |  | 0 |
| **TENDIDO SUBTERRÁNEO O INTERNO EN EDIFICIO** | - |  |  |  |  |  |
| PROVISION Y TENDIDO DE TRITUBO DE PVC [ F=1 1/2"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 40 | 45 | 25 | 20 | 130 |
| PROVISION y TENDIDO DE TRITUBO DE PVC [ F=1 1/2"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML |  |  |  |  | 0 |
| PROVISION y TENDIDO DE BITUBO DE PVC [ F=1 1/2"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML |  |  |  |  | 0 |
| PROVISION y TENDIDO DE MONOTUBO DE PVC [ F=3"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML |  |  |  |  | 0 |
| TENDIDO DE CABLE F.O. SUBTERRANEO  EN TRI, BI Y MONOTUBO DE PVC EXISTENTE  [ F=1 1/2"] CABLE CABLE 24 y/o 120 HILOS (m). | ML | 45 | 1200 | 30 | 25 | 1300 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MONOTUBO CONDUIT DE 2" (Codos Incuidos, accesorios de instalación y obras civiles como pasamuros para la instalación) | PZA |  |  |  |  | 0 |
| TENDIDO DE CABLE F.O. SOBRE ESCALERILLA AÉREA/MURAL CABLE 120 HILOS ó 24 HILOS (m) | PZA | 25 | 20 | 10 | 10 | 65 |
| SUBTERRÁNEO SIMPLE (Cruce carretera tipo topo) | ML |  |  |  |  | 0 |
| **TENDIDO AÉREO** |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS METÁLICOS DE EXTENSIÓN (kit completo)  DEBE SER GALVANIZADO DIMENSIONES MIN 80 cm Y MAX. 110 cm DEBE CONTENER TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE EN POSTE Y CORRECTA SUJECION DEL CABLE, LA DIMENSION EXACTA DEPENDERA DE LOS RESULTADOS DEL SURVEY. | PZA | 7 | 10 | 5 | 4 | 26 |
| PROVISION E INSTALACION DE CABLE ACERADO DE 3/16" | ML | 1200 | 240 | 600 | 360 | 2400 |
| PROVISION E INSTALACION DE ALAMBRE DE DEVANAR | ML | 1440 | 288 | 720 | 432 | 2880 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CRUCE AMERICANO MÁS ACCESORIOS (kit completo) | PZA | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RAQUETA PARA RESERVA DE CABLE MÁS ACCESORIOS  (kit completo) | PZA |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 11 [m.] | PZA | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 [m.] | - |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ADSS [ POSTE DUPLO ] | PZA |  |  |  |  | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ADSS [ POSTE DUPLO ] INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 200 | 245 | 70 | 105 | 620 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ADSS [ POSTE DE TERMINAL ] | PZA |  |  |  |  | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  ADSS [ POSTE DE TERMINAL ] INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 48 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS [ POSTE DE PASO ] | PZA |  |  |  |  | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  ADSS [ POSTE DE PASO  ] INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 110 | 15 | 10 | 40 | 175 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS [ RIENDA ] | PZA |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SUBIDA LATERAL INCLUYE TUBO PVC 3" ESQUEMA 40 | PZA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SUBIDA LATERAL TUBO Galvanizado de 2 1/2 " 3M | PZA |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CRUCETA PARA RESERVA DE CABLE ADSS | PZA |  |  |  |  | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CRUCETA PARA RESERVA DE CABLE ADSS INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 115 | 20 | 10 | 10 | 155 |
| TENDIDO AÉREO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS  (tensión controlada) | ML | 16000 | 18000 | 7000 | 6500 | 47500 |
| **PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS TIPO:** |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD DUPLEX LC/PC - LC/PC L = 20 MTS  SM |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD DUPLEX LC/PC - LC/PC L = 6 MTS  SM | PZA | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD SIMPLEXSC/PC - SC/APC L = 20 MTS  SM |  |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD SIMPLEXSC/PC - SC/APC L = 2 MTS  SM | PZA | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 |
| **CAJAS DE EMPALME** | - |  |  |  |  |  |
| PROVISION E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME DE 24 HILOS CON DOS BANDEJAS TIPO COYOTE RUNT PARA ENTORNO SUBTERRANEO Y AEREO | PZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME | PZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CINTA IT, HEBILLA Y VIÑETEADO) | PZA | 68 | 100 | 33 | 35 | 236 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANILLAS DE DISTRIBUCIÓN (2 POR CAJA NAP COMO ORDENADOR) (INCLUYE CINTA DE ACERO Y HEBILLA DENTADA) | KIT |  |  |  |  | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE DISTRIBUCIÓN PARA CABLE DROP INCLUYE 4 PIEZAS PARA 4 SENTIDOS DEL POSTE (INCLUYE CINTA DE ACERO Y HEBILLA DENTADA) | KIT |  |  |  |  | 0 |
| **GABINETES ODF** | - |  |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERILLAS 30 cm. INCLUIDOS TODOS LOS ACCESORIOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN | ML | 10 | 10 | 12 | 15 | 47 |
| INSTALACIÓN DE ODF | PZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| INSTALACIÓN DE BANDEJAS DE FIBRA ÓTPICA DE 120 POSICIONES | PZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| **EMPALME Y TERMINACIÓN DE F.O.** | - |  |  |  |  |  |
| Empalmes de terminación en ODF | PZA | 20 | 26 | 9 | 9 | 64 |
| Empalmes de continuidad en caja de distribución NAP | PZA | 488 | 698 | 234 | 240 | 1660 |
| Empalmes de terminación en caja NAP | PZA | 1088 | 1584 | 528 | 544 | 3744 |
| Empalmes de terminación en caja de empalme CEAD | PZA | 25 | 31 | 14 | 14 | 84 |
| **SPLITTER** | - |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN SPLITTER 1:4 | PZA | 20 | 26 | 9 | 9 | 64 |
| INSTALACIÓN SPLITTER 1:16 | PZA | 68 | 99 | 33 | 34 | 234 |

* 1. PLANILLAS CON CANTIDADES TOTALES DEPARTAMENTO POTOSI

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TUPIZA | VILLAZON | UYUNI | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRELIMINARES** | - |  |  |  |  |
| SITE SURVEY | GLB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ELABORACIÓN DE DISEÑO FINAL | GLB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| EJECUCIÓN DE MEDIDAS ÓPTICAS DE TODOS LOS HILOS SEGÚN LO ESPECIFICADO EN TBC | GLB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LO ESPECIFICADO EN TBC | GLB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **CORTE Y ROTURA DE CALZADA O VEREDA** | - |  |  |  |  |
| CORTE Y ROTURA DE CALZADA O VEREDA DE Hº SIMPLE e= MAS DE 0.20 [m] | M2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| **RETIRO DE EMPEDRADO, LOSETAS Y ADOQUINES** |  |  |  |  |  |
| RETIRO DE EMPEDRADO DE CALZADA O VEREDA | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RETIRO DE ADOQUINES DE CALZADA | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RETIRO DE LOSETAS DE CALZADA O VEREDA | M2 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| **EXCAVACIÓN** | - |  |  |  |  |
| EXCAVACIÓN EN TERRENO SUAVE ( MANUAL ) | M3 | 2 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| **RELLENO DE ZANJA** | - |  |  |  |  |
| RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO p/ PAQ. ESTRUCTURAL | M3 | 2 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| RELLENO APISONADO CON PISON MANUAL | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RELLENO MANUAL DE Zanja ( sin apisonar) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS** | - |  |  |  |  |
| REVESTIMIENTOS DE CALZADA O VEREDA CON HORMIGÓN SIMPLE | M3 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 |
| **CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS** | - |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO 2Fr INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA CAJA DE EMPALME DE ALTA DENSIDAD | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO 2Fr b INCLUYE TAPAS METÁLICAS SEGÚN NORMA DE ENTEL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA CAJA DE EMPALME DE ALTA DENSIDAD | PZA. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO H-H INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA CAJA DE EMPALME DE ALTA DENSIDAD | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TENDIDO SUBTERRÁNEO O INTERNO EN EDIFICIO** | - |  |  |  |  |
| PROVISION Y TENDIDO DE TRITUBO DE PVC [ F=1 1/2"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISION Y TENDIDO DE BITUBO DE PVC [ F=1 1/2"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISION Y TENDIDO DE MONOTUBO DE PVC [ F=3"] MAS CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TENDIDO DE CABLE F.O. SUBTERRANEO  EN TRI, BI Y MONOTUBO DE PVC EXISTENTE  [ F=1 1/2"] CABLE 24 y/o 120 HILOS (m). | ML | 170 | 40 | 70 | 280 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MONOTUBO CONDUIT DE 2" (Codos Incuidos, accesorios de instalación y obras civiles como pasamuros para la instalación) | PZA | 6 | 6 | 6 | 18 |
| TENDIDO DE CABLE F.O. SOBRE ESCALERILLA AÉREA/MURAL CABLE 120 HILOS ó 24 HILOS (m) | PZA | 50 | 40 | 20 | 110 |
| SUBTERRÁNEO SIMPLE (Cruce carretera tipo topo) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TENDIDO AÉREO** |  |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS METÁLICOS DE EXTENSIÓN (kit completo)  DEBE SER GALVANIZADO DIMENSIONES MIN 80 cm Y MAX. 110 cm DEBE CONTENER TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE EN POSTE Y CORRECTA SUJECION DEL CABLE, LA DIMENSION EXACTA DEPENDERA DE LOS RESULTADOS DEL SURVEY. | PZA | 8 | 10 | 2 | 20 |
| PROVISION E INSTALACION DE CABLE ACERADO DE 3/16" | ML | 253 | 743 | 150 | 1146 |
| PROVISION E INSTALACION DE ALAMBRE DE DEVANAR | ML | 304 | 892 | 180 | 1376 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CRUCE AMERICANO MÁS ACCESORIOS (kit completo) | PZA | 25 | 43 | 12 | 80 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RAQUETA PARA RESERVA DE CABLE MÁS ACCESORIOS  (kit completo) | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 11 [m.] | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 [m.] | PZA | 36 | 65 | 28 | 129 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ADSS [ POSTE DUPLO ] | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ADSS [ POSTE DUPLO ] INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 326 | 468 | 262 | 1056 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ADSS [ POSTE DE TERMINAL ] | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  ADSS [ POSTE DE TERMINAL ] INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 41 | 24 | 12 | 77 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS [ POSTE DE PASO ] | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  ADSS [ POSTE DE PASO  ] INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 157 | 233 | 130 | 520 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS [ RIENDA ] | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SUBIDA LATERAL INCLUYE TUBO PVC 3" ESQUEMA 40 | PZA | 6 | 6 | 6 | 18 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SUBIDA LATERALTUBO Galvanizado de 2 1/2 " 3M | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CRUCETA PARA RESERVA DE CABLE ADSS | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CRUCETA PARA RESERVA DE CABLE ADSS INCLUYE PINTADO DE CINTA BAP | PZA | 87 | 110 | 59 | 256 |
| TENDIDO AÉREO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS  (tensión controlada) | ML | 22219 | 32110 | 17547 | 71876 |
| **PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS TIPO:** |  |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD DUPLEX LC/PC - LC/PC L = 20 MTS  SM | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD DUPLEX LC/PC - LC/PC L = 6 MTS  SM | PZA | 23 | 27 | 13 | 63 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD SIMPLEXSC/PC - SC/APC L = 20 MTS  SM | PZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH-CORD SIMPLEXSC/PC - SC/APC L = 2 MTS  SM | PZA | 23 | 27 | 13 | 63 |
| **CAJAS DE EMPALME** | - |  |  |  |  |
| PROVISION E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME DE 24 HILOS CON DOS BANDEJAS TIPO COYOTE RUNT PARA ENTORNO SUBTERRANEO Y AEREO | PZA | 6 | 10 | 2 | 18 |
| INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME | PZA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CINTA IT, HEBILLA Y VIÑETEADO) | PZA | 90 | 95 | 45 | 230 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ANILLAS DE DISTRIBUCIÓN (2 POR CAJA NAP COMO ORDENADOR) (INCLUYE CINTA DE ACERO Y HEBILLA DENTADA) | KIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE DISTRIBUCIÓN PARA CABLE DROP INCLUYE 4 PIEZAS PARA 4 SENTIDOS DEL POSTE (INCLUYE CINTA DE ACERO Y HEBILLA DENTADA) | KIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **GABINETES ODF** | - |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERILLAS 30 cm. INCLUIDOS TODOS LOS ACCESORIOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN | ML | 4 | 2 | 6 | 12 |
| INSTALACIÓN DE ODF | PZA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| INSTALACIÓN DE BANDEJAS DE FIBRA ÓTPICA DE 120 POSICIONES | PZA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **EMPALME Y TERMINACIÓN DE F.O.** | - |  |  |  |  |
| Empalmes de terminación en ODF | P/E | 23 | 27 | 13 | 63 |
| Empalmes de continuidad en caja de distribución NAP | P/E | 720 | 760 | 360 | 1840 |
| Empalmes de terminación en caja NAP | P/E | 1486 | 1574 | 746 | 3806 |
| Empalmes de terminación en caja de empalme Mufla | P/E | 35 | 55 | 15 | 105 |
| **SPLITTER** | - |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN SPLITTER 1:4 | PZA | 23 | 27 | 13 | 63 |
| INSTALACIÓN SPLITTER 1:16 | PZA | 90 | 95 | 45 | 230 |

# PARTE III

**ANEXOS**

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del documento de compra

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXO No. 1** | **CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO** |

**Consideraciones Generales**

* **Adjudicación:** Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.
* **Naturaleza confidencial de las propuestas:** A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.
* **Confidencialidad:** El contenido absoluto del presente Término Básico de Contratación, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas. Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.
* **Acciones legales:** Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.
* **Medida Anticorrupción:** No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.
* **Prohibición de Competencia:** En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

* **Impedidos de Participar:** Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

**Consideraciones previas a la presentación de propuestas**

* **Revisión y Modificación del Término Básico de Contratación:** Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el Término Básico de Contratación durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación del Término Básico de Contratación pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.
* **Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas:** Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el Término Básico de Contratación. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor[[2]](#footnote-2), los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.
* **Rechazo de Propuestas:** No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”, y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.
* La ausencia de cualquier documento solicitado en el Término Básico de Contratación, determina la inhabilitación de la propuesta.

**Consideraciones durante el proceso**

* Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.
* No se procede a la apertura de la Propuesta Técnica (sobre “B”) y la Propuesta Económica (sobre “C”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”).
* No se procede a la apertura de los sobres “B” y “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación del sobre “A”, ésta decisión será comunicada en el acto de apertura, devolviendo el o los sobres que no hayan sido abiertos.
* Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

1. Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.
2. Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:
   1. La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.
   2. La falta de la propuesta técnica.
   3. La falta de la propuesta económica.
   4. La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
   5. La ausencia del Poder del representante Legal del proponente.
   6. La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.
   7. Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.
   8. La falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

* **Convocatoria Desierta:** Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

1. No se hubiera recibido ninguna propuesta
2. Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el Término Básico de Contratación.
3. Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

* **Cancelación, Anulación y/o Suspensión:** Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

1. Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.
2. Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.
3. Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

* **Rechazo de propuestas:** Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

1. Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en el Término Básico de Contratación; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.
2. Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.
3. Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el Término Básico de Contratación.
4. Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.
5. Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de la confianza de Entel S.A.
6. Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

* **Desistimiento y Nueva Adjudicación:** Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXO No. 2** | **DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social | : |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | …./2016 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

**I.- De las Condiciones del Proceso**

1. A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado el Término Básico de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
2. Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.
3. En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

**II.- Declaración Jurada**

1. Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.
2. Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
3. Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

**Representante Legal**

Firma: ………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo: ………………………………………………………………………………………………

C.I.: ………………………………………………………………………………………………

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………

**Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)**

Firma: ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo: …………………………………………………………………………………………….

C.I.: …………………………………………………………………………………………….

Domicilio: …………………………………………………………………………………………….

Firma: …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo: ……………………………………………………………………………………………

C.I.: ……………………………………………………………………………………………

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………

Lugar, fecha: ……………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXO No. 3** | **MODELO DOCUMENTO DE COMPRA (Sujeto a Modificaciones de acuerdo al objeto de compra)** |

## CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un Contrato Privado para la contratación de bienes y servicios para la “Provisión ……………………………………………………………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519 y 1297 del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: PARTES CONTRATANTES**.- Intervienen en la suscripción del presente contrato por una parte:

* 1. La **EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - ENTEL S.A.**, con Matrícula de Comercio N° 00013290 expedida por FUNDEMPRESA, NIT 1020703023, representada legalmente por los señores Sergio Alberto Tejerina Camacho en su condición de Gerente Nacional de Clientes a.i. y Lorena Diva Molina Canedo en su condición de Gerente Nacional de Administración y Finanzas, ambos en virtud del Poder de Especial, Expreso y Suficiente N° 167/2016 de fecha 21/04/16 otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 037 a cargo del Dr. Dennys Eduardo Tapia Crespo del Distrito Judicial de La Paz; en adelante a los efectos del presente contrato se denominará **ENTEL S.A.** y por otra parte;
  2. La empresa **……………………………..**, con Matrícula de Comercio N° …………………., NIT ……………………, representada legalmente por el señor …………………….., en virtud del Poder …………………………………. Nº ……/…..de fecha ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública Nº ……..a cargo de la ……………………………………….., del Distrito Judicial de …………………, en adelante a los efectos del presente contrato se denominará **PROVEEDOR**.

A los efectos del presente documento se podrá denominar a ENTEL S.A. y al PROVEEDOR de manera individual como “Parte” o “Partes” cuando la mención relacione a dichas empresas en forma conjunta.

**SEGUNDA: ANTECEDENTES**.-La Subgerencia de ……………………………………… mediante nota ……-…../…. de fecha ../../.. solicita a la Gerencia General el inicio de proceso para la ……………………………………, adjuntando para este efecto los Términos Básicos de Contratación y la previsión presupuestaria, aprobado por la Gerencia General mediante Hoja de Ruta - Correspondencia Interna/Externa N° ….. de fecha ../../...

ENTEL S.A. mediante publicación de prensa en fecha ../../.. invitó a las empresas interesadas en participar de la Licitación Pública N° ../2016 “ ……………………………………………….”, para que presenten sus propuestas en las oficinas de ENTEL S.A. hasta el día ../../.. horas 00:00.

En término hábil y oportuno presentaron sus propuestas las empresas: …………………………… …………………………………………………...

Realizada las evaluaciones a las propuestas presentadas, se emite el Informe Final mediante nota AFA-…/……..de fecha ../../16, correspondiente a la Licitación Pública N° …/2016 “…………………………” recomendando adjudicar este proceso a la empresa …………………………………….

ENTEL S.A. mediante nota GG-…../2016 de fecha ../../16, adjudica la Licitación Pública N° …./2016 “…………………………………………………………….” a la empresa ……………………………. aceptada por esta mediante nota ……………………de fecha ../../16.

**TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.**- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

1. Términos Básicos de Contratación

2. Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

3. Carta de Adjudicación mediante nota GG-…./2016 de fecha ../../16.

4. Carta de Aceptación a la Adjudicación mediante nota ……………….. de fecha ../../16

**CUARTA: OBJETO**.- El presente contrato tiene por objeto la provisión de ……………………………………………………………………………………………; que el PROVEEDOR se obliga a proveer y ejecutar en estricto cumplimiento a lo establecido en el presente contrato y los Términos Básicos de Contratación.

**QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.-** El precio establecido para la provisión de los bienes y servicios objeto del presente contrato asciende a la suma de USD………………….. (………………………………..00/100 Dólares Americanos).

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del contrato e incluye todos los tributos vigentes en Bolivia a la fecha de suscripción.

Las obligaciones tributarias emergentes del presente contrato son de responsabilidad absoluta del PROVEEDOR, deslindando a ENTEL S.A. ante un eventual incumplimiento, reservándose ENTEL S.A. el derecho de requerir al PROVEEDOR si estimara necesario, el respaldo documental de su cumplimiento.

**SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO**.- La moneda de pago del presente contrato será en Dólares Americanos o su equivalente en Bolivianos al tipo de cambio establecido por el Banco Central de Bolivia, de acuerdo al siguiente detalle:

* 1. …………………………………………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………………………………………….

Cualquier tributo, emergente del presente contrato, pagadero fuera y dentro del territorio boliviano estará a cargo del PROVEEDOR.

En caso que los bienes provistos sufran alguna contingencia o desperfecto, el riesgo será asumido por el PROVEEDOR hasta el momento en que se firme el respectivo Certificado de Aceptación Provisional, a partir del cual el riesgo lo asume ENTEL S.A.

El PROVEEDOR de manera expresa, asume la responsabilidad absoluta y total por el pago recibido de ENTEL S.A., deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

**SÉPTIMA: VIGENCIA**.- El presente contrato tendrá un periodo de duración ………………………… (……) días calendario computable a partir de la suscripción del contrato y se extenderá hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

**OCTAVA: CALIDAD DEL SERVICIO.-** El PROVEEDOR será responsable de la calidad del servicio que provee, de acuerdo a los siguientes términos:

8.1 El PROVEEDOR deberá presentar a ENTEL S.A. un reporte mensual de los servicios realizados hasta el día cinco (5) del mes siguiente, con el objeto que la unidad solicitante y responsable de la supervisión del contrato, emita el Certificado de Control de Calidad de acuerdo a los trabajos ejecutados, documento que le permitirá solicitar el pago correspondiente.

8.2 Si ENTEL S.A. no formulara observaciones a los reportes presentados por el PROVEEDOR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, se considerarán aceptados por ENTEL S.A. a cuyo efecto la unidad solicitante deberá emitir el Certificado de Control de Calidad.

8.3 Si se presentaran observaciones en los servicios contratados o estos no cumplieran con lo requerido por ENTEL S.A. de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y el presente contrato, ENTEL S.A. podrá rechazarlos en todo o en parte, debiendo el PROVEEDOR subsanar a su costo todas las observaciones en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación por parte de ENTEL S.A.

8.4 Solucionados todos los reclamos y observaciones, ENTEL S.A. emitirá el Certificado de Control de Calidad, documento indispensable para efectuar los pagos en favor del PROVEEDOR.

**NOVENA: GARANTÍAS Y SEGUROS**.- Las garantías y seguros señaladas en la presente cláusula, serán exigibles y ejecutable de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR incumpliera con sus obligaciones o se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite; ENTEL S.A. podrá resolver el contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

* 1. **Garantía de Cumplimiento de Contrato.-** Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, elPROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta de Garantía N° ………………………… por la suma de USD………………… (……………………………………………..00/100 Dólares Americanos) con vigencia a partir del ../../16 hasta el ../../.., emitida por el Banco ………………. con la característica de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
  2. **Garantía de Calidad Técnica Ejecución de Servicios.-** El PROVEEDORgarantiza la Calidad Técnica por los Servicios de Instalación objeto del presente contrato por un periodo de … (.. año computable a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional.
  3. **Póliza de Responsabilidad Civil.-** Durante la vigencia del presente Contrato, el PROVEEDOR cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos de su personal: responsabilidad civil general y operacional, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una Póliza de Responsabilidad Civil.
  4. **Póliza de Seguro Contra Accidentes.-** ElPROVEEDOR, durante la vigencia del presente Contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo.

**DÉCIMA: INSPECCIONES Y PRUEBAS.-** El PROVEEDOR, será responsable de la calidad de los servicios que provee hasta el momento de su entrega de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

10.1 El PROVEEDOR en coordinación con ENTEL S.A. efectuarán las pruebas de inspección y aceptación, con el propósito de confirmar y verificar que los servicios se encuentren de acuerdo a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación.

10.1.1 Una vez efectuada con éxito entre ENTEL S.A. y el PROVEEDOR, las inspecciones y certificaciones de los equipos y servicios ejecutados, con el propósito de confirmar su calidad y operatividad asimismo se encuentren de acuerdo a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación y estén listos para su uso, ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Provisional.

10.1.2 Si los servicios ejecutados no cumplen con lo establecido en los Términos Básicos de Contratación, así como las aclaraciones y respuestas acordadas entre partes; ENTEL S.A. podrá rechazarlas en todo o en parte, en este caso el PROVEEDOR deberá remplazar todos los servicios observados, los que una vez subsanados serán sometidos conjuntamente a la realización de verificación y aceptación.

10.1.3 Finalizadas las inspecciones y certificaciones de los los servicios ejecutados y en caso de existir observaciones, los que no cumplan con las condiciones requeridas no podrán ser recepcionados por ENTEL S.A., por el cual el PROVEEDOR deberá cambiar o reemplazar en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a partir de la fecha de finalización de las inspecciones y certificación.

10.2 **Aceptación Definitiva.-** Concluido el período de garantía de … (.. año desde la fecha de emisión del Certificado de Aceptación Provisional y solucionados todos los reclamos técnicos sobre los mismos, ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Definitiva.

**DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES.**- Al margen de las obligaciones establecidas en este Contrato, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

* 1. El PROVEEDOR:

11.1.1 Entregar todos los equipos y accesorios objeto del presente contrato totalmente nuevos y sin uso.

11.1.2   En caso de existir dudas sobre los bienes o servicios objeto del presente contrato, consultar en forma inmediata y oportunamente a la supervisión de ENTEL S.A.

11.1.3   Custodiar y resguardar la integridad de los equipos y accesorios en todo momento mediante el uso de herramientas, métodos adecuados de conservación.

11.1.4 Contar con garantías y seguros para el cumplimiento del presente contrato en previsión y resguardo de su personal o daño a terceros.

11.1.5 Presentar y entregar toda la documentación técnica solicitada de acuerdo a lo requerido por ENTEL S.A.

11.1.6 El supervisor, será el interlocutor oficial con ENTEL S.A. y será responsable de la ejecución y seguimiento de la entrega de los equipos y accesorios en los lugares determinados por ENTEL S.A.

11.1.7    Garantizar que los equipos y accesorios objeto del presente contrato se encuentren en perfectas condiciones, sin ningún daño, mediante un certificado emitido a favor de ENTEL S.A.

11.1.8    Responder por los vicios ocultos o mala calidad de los equipos y accesorios objeto del presente contrato, según lo establecido en el código civil boliviano.

11.1.9   Contar con un stock de repuestos que garanticen la calidad de los equipos y accesorios, durante el período de garantía.

11.1.10 Durante la ejecución del proyecto, deberá contar con el suficiente personal técnico calificado y con experiencia certificada para cumplir con el objeto del presente contrato, para lo cual deberá presentar las Hojas de Vida a ENTEL S.A. debidamente documentadas de cada una de las personas que participarán en el proyecto, con una anticipación de diez (10) días hábiles previos al inicio de actividades.

11.1.11 Si el PROVEEDOR determina la desvinculación de cualquiera de sus funcionarios que participa en la ejecución del presente contrato, deberá proceder a su reemplazo dentro de las veinticuatro (24) horas de producido la desvinculación para que no afecte el cronograma de ejecución del presente contrato e informar a ENTEL S.A. dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

11.1.12 El PROVEEDOR será responsable de gestionar y obtener la habilitación laboral en Bolivia para su personal extranjero que ingresen al país para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Debiendo para tal efecto contar con todos los seguros establecidos por Ley, deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad inherente.

11.1.13 ENTEL S.A. no tendrá en ningún momento y bajo ningún concepto relación laboral con el personal del PROVEDOR por lo que será de su absoluta obligación cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley General del Trabajo de Bolivia y demás disposiciones sociales y laborales vigentes, efectuando todos los pagos que por aplicación de las mismas deba realizar.

11.1.14 El PROVEEDOR faculta a ENTEL S.A. verificar el cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR respecto a sus dependientes laborales asignados a tareas emergentes del presente contrato; las irregularidades evidenciadas serán reportadas a las instancias pertinentes, independientemente de las medidas que pueda asumir con relación al presente contrato.

11.1.15 El PROVEEDOR proveerá a su personal de una Credencial de Identificación, en la que estará claramente impreso el nombre de la persona, fotografía y el distintivo del empleador, a este efecto el personal de PROVEEDOR deberá portar en un lugar visible dicha credencial y presentar la misma al personal de ENTEL S.A. y cuando éste así lo requiera.

11.1.16 El personal del PROVEEDOR en tanto y cuanto se encuentre en ambientes, vehículos, predios, etc. de ENTEL S.A. deberá cumplir con todos los procedimientos y normas de seguridad establecidas por ENTEL S.A.

11.1.17 Durante la ejecución del contrato y el periodo de garantía proporcionará un toll free para que ENTEL efectúe cualquier consulta que requiera.

11.1.18 El PROVEEDOR deberá entregar a ENTEL S.A. los manuales de los bienes, operación, instalación y detección de fallas. Los manuales serán en español y/o inglés en discos ópticos (CD – ROM) y también en medios impresos, entendiéndose como “Información Confidencial”.

11.1.19 Cumplir con la legislación laboral boliviana sobre seguridad industrial, accidentes de trabajo y cumplimiento total de lo dispuesto en materia de Protección Medio Ambiental.

* 1. ENTEL S.A.
     1. Efectuar a favor del PROVEEDOR, los pagos por el objeto del contrato, en los plazos y forma previstos.
     2. Proporcionar al personal del PROVEEDOR autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes, en caso de ser necesario.
     3. Disponer de personal para la recepción de los servicios objeto del presente contrato.

# DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La responsabilidad de supervisión, fiscalización y verificación del cumplimiento del presente contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Subgerencia de ……………………………………………………………………………………...

**DÉCIMA TERCERA: MULTAS.-** En casos de incumplimiento de plazos del PROVEEDOR en la entrega de los bienes y servicios objeto del presente contrato, ENTEL S.A. aplicará las siguientes multas:

13.1 Las multas aplicadas al PROVEEDOR son del cero punto cinco por ciento (0.5%) por día calendario demorado, sobre el valor total del bien o servicio entregado a ENTEL S.A. fuera de plazo, con carácter acumulativo hasta un valor máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. En caso que el monto acumulado exceda el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato ENTEL S.A. aplicará las multas de manera acumulativa hasta el porcentaje máximo señalado o facultativamente ENTEL S.A. según sus intereses, podrá determinar la resolución del contrato, sin perjuicio de ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato y exigir el resarcimiento por daños y perjuicios.

13.2 ENTEL S.A., notificará al PROVEEDOR, de manera oficial sobre la aplicación de multas. El PROVEEDOR, podrá presentar los descargos que considere necesarios dentro del plazo de tres (3) días calendario de recibida la notificación. Los descargos serán considerados o desestimados por ENTEL S.A., en caso de improcedencia se aplicarán las multas notificadas al Proveedor. Es atribución de ENTEL SA considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de prueba.

13.3 En caso que por error u omisión del PROVEEDOR, o por retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad, ENTEL S.A. incurra por cuenta propia en gastos adicionales y extraordinarios, el PROVEEDOR tiene la obligación de resarcir los montos correspondientes de dichos gastos en cuentas bancarias de ENTEL S.A.

**DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES Y/O CAMBIOS.-** El PROVEDOR no podrá hacer modificaciones y/o cambios en los servicios contratados sin autorización expresa y por escrito de ENTEL.

Si por efecto de modificaciones introducidas por el PROVEEDOR hubiese mayores costos en la ejecución del presente contrato, estos incrementos deberán ser cubiertos por el PROVEDOR, en caso que las modificaciones y/o cambios fuesen solicitadas por ENTEL los mayores costos serán cubiertos por ENTEL.

ENTEL tiene la potestad de modificar o redistribuir la instalación del equipamiento disponible en función a sus requerimientos, los costos extras incurridos en el cumplimiento de dicha modificación serán asumidos por ENTEL.

Los cambios y/o modificaciones al presente contrato deberán ser acordadas mediante la suscripción de una adenda o contrato modificatorio.

En caso de que por las características del proyecto o por necesidad de ENTEL S.A., se requirieran adicionar el número de equipos de la plataforma objeto del presente contrato, tanto los equipos como los servicios mantendrán los precios unitarios contenidos en la Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

**DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendarios computables a partir de la fecha en que cualquiera de ellas notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, estas convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz.

**DÉCIMA SEXTA: NORMAS SOCIO LABORALES**.- Las Partes declaran expresamente que el presente contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los Arts. 454 y 519 del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR se compromete a cumplir con la legislación laboral y social vigente, así como con las obligaciones socio laboral respecto de sus trabajadoras y trabajadores.

En caso que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio – laborales emergentes del presente contrato, la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá la calidad de título ejecutivo de plazo vencido, con suma liquida y exigible, por tanto ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por daños y perjuicios.

**DÉCIMA SÉPTIMA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente con todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes contra ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a estas disposiciones, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

**DÉCIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.-** Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza no controlable o predecible como catástrofes, inundaciones, epidemias, etc. o hechos provocados por el hombre como ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana nacional. En estos casos la parte afectada deberá comunicar y proporcionar a la otra parte, la información disponible que permita corroborar el hecho.

Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho. Es atribución de ENTEL S.A. considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de insuficiencia de prueba.

**DÉCIMA NOVENA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA**.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A., si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados

**VIGÉSIMA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.-** Lo estipulado en el presente documento, podrá ser enmendado, complementado y modificado por razones que importen interés de las partes, debiendo para el efecto suscribirse el contrato modificatorio necesario. En caso de modificaciones en el plazo o en el monto del contrato, se suscribirán las Adendas de conformidad a lo establecido en los procedimientos internos de ENTEL S.A.; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante y justificación para la ampliación del plazo y/o monto emitido, así como la correspondiente cobertura presupuestaria y autorización de Gerencia General.

**VIGÉSIMA PRIMERA: PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O SUBROGACIÓN.-** Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin  autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución y el inicio de las acciones legales respectivas.

**VIGÉSIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN.-** El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

22.1 Por ENTEL S.A.:

22.1.1 Cuando el PROVEEDOR, incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato.

22.1.2 Quiebra declarada del PROVEEDOR.

22.1.3 Si el PROVEEDOR se disuelve como sociedad.

22.1.4 Facultativamente si la aplicación de sanciones alcanza al porcentaje de multas expresado en el presente contrato.

22.2 Por el PROVEEDOR.

22.2.1 Si ENTEL S.A. demora injustificadamente en los pagos acordados.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la resolución del contrato ya sea parcial o total, sin que el PROVEEDOR, tenga la posibilidad de impugnar tal decisión.

Si la resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la garantía de cumplimiento de contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR, de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los bienes y servicios entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. y procederá con la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso por escrito a la otra, de su intención de resolverlo, señalando la causal que aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas y normalizara el desarrollo de los bienes, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará a favor del solicitante. Las Partes pueden acordar la resolución del contrato mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional.

**VIGÉSIMA TERCERA: CONCLUSIÓN ANTICIPADA**.- En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará al PROVEEDOR con treinta (30) días calendario de anticipación.

**VIGÉSIMA CUARTA: AUDITAJE.-** ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

**VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.-** El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitidos en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso el PROVEEDOR asume la obligación de comunicar a ENTEL S.A. de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

**VIGÉSIMA SEXTA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS**.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA: NOTIFICACIONES**.- Toda comunicación entre Partes emergente del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios:

27.1 A ENTEL S.A.:

Dirección: Calle Federico Zuazo N° 1771, Edificio Tower.

Teléfono: 2141010

La Paz – Bolivia

27.2 El PROVEEDOR:

Dirección: Calle ………………………………………………………………….

Teléfonos: ……………………… …………………………..

La Paz – Bolivia

**VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.-** Nosotros, Sergio Alberto Tejerina Camacho y Lorena Diva Molina Canedo en representación de ENTEL S.A. y ……………………………….. en representación del PROVEEDOR**,** manifestamos nuestra plena conformidad con todas las cláusulas precedentes comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en constancia de ello suscribimos el presente documento en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los …………………….. (..) días del mes de ………….. del año dos mil dieciséis.

|  |  |
| --- | --- |
| Sergio Alberto Tejerina Camacho  **Gerente Nacional de Clientes a.i.**  **ENTEL S.A.** | Lorena Diva Molina Canedo  **Gerente Nacional de Administración y Finanzas ENTEL S.A.** |

……………………………

**Representante Legal**

**………………………………………..**

1. El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada. [↑](#footnote-ref-2)