ANEXO 3 C

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO DE PLANTA EXTERNA

INDICE

1	Objetivo.	2

2	Cobertura	2

3	Definiciones	2

4	Alcance de las actividades	3

4.1	Tipos de trabajo	3

4.1.1	Instalaciones	3

4.1.2	Retiros	3

4.1.3	Traslados	4

4.1.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4

4.1.4.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL	4

4.1.4.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MASIVO	4

4.2	Tiempos de Ejecución	4

5	PROCEDIMIENTOS	5

6	Directrices para las actividades	5

6.1	mantenimiento correctivo	5

6.2	mantenimiento PREVENTivo	6

6.3	INSTALACIONES, TRASLADOS Y RETIROS	7

7	MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES	7

7.1	Horarios de generación de ÓRDENES de trabajo	8

8	CONTROL DE calidad de LAS ACTIVIDADES	8

9	ENTREGA DE INFORME MENSUAL y CONCILIACIÓN	8

10	ENTREGA DE reportes estadisticos	8

10.1	INFORME SEMESTRAL INSTALACIONES, TRASLADOS Y RETIROS	9

10.2	INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTOS	9

ANEXO 3C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO DE  PLANTA EXTERNA

# Objetivo.

El objetivo del presente anexo es definir el alcance que deben tener los trabajos de operación y mantenimiento de la red de planta externa, dentro del marco del contrato principal.

# Cobertura

La empresa contratista realizará trabajos de mantenimiento de planta externa en las localidades donde están en operación las estaciones de red satelital DOMSAT. En las localidades Cobija, Riberalta y Guayaramerin, en el servicio de mantenimiento de planta externa  se incluye la red local de fibra óptica. .

# Definiciones

Para un entendimiento claro del presente anexo, se utilizarán las siguientes definiciones:

Instalación: Es la habilitación de un servicio de telecomunicaciones mediante la realización de: conexiones en la red externa de ENTEL S. A., montaje del terminal de telecomunicaciones en el lugar solicitado, pruebas de funcionamiento, entrega del servicio y aprobación del mismo por el cliente.

Retiro: Es la suspensión de un servicio de telecomunicaciones mediante el retiro de: conexiones en la red externa de ENTEL S. A. y el equipo terminal de telecomunicaciones (siempre y cuando sea una terminal de ENTEL S.A.).

Traslado: Es el cambio de localización de un servicio de telecomunicaciones que comprende el retiro de la misma de su localización original (punto origen) y la instalación en su nueva ubicación (punto destino).

Mantenimiento Correctivo: Se denomina como mantenimiento correctivo a las actividades que se ejecutan a fin de reponer el servicio o la integridad de la red de planta externa o sistema WILL - Motorola cuando se presenta una falla que atenta contra la continuidad y/o calidad de los servicios que brinda ENTEL S.A.

Todas las actividades de mantenimiento deben orientarse a reducir al mínimo posible las intervenciones de tipo correctivo.

Mantenimiento Preventivo: Son las actividades de mantenimiento destinadas a reducir la probabilidad de fallas o la degradación de la calidad del servicio.

# Alcance de las actividades

El alcance de cada una de las actividades a ejecutarse dentro del marco del presente contrato se define en función del tipo de trabajo a realizarse, en tal sentido tenemos:

## Tipos de trabajo

Los tipos de trabajo que realizará la empresa contratista, serán los siguientes:

### Instalaciones

Una instalación consta de la ejecución de los siguientes trabajos:

- Permutaciones: Realización de cruzadas en el MDF, armario, caja de distribución y/o en el distribuidor del edificio del cliente.

- Acometida: Tendido de cable de bajada desde la caja de distribución hasta el empalme con el cable de interiores con toda la herrajería normalizada correspondiente.

- Instalación Interior: Consiste en la instalación del cable de interiores desde el empalme con el cable de bajada hasta el equipo terminal de telecomunicaciones, incluyendo canaletas y roseta.

- Pruebas de funcionamiento: Coordinación con ENTEL S. A. para la habilitación del servicio y verificación de correcto funcionamiento.

- Instalación Terminal Inalámbrica: Consiste en la instalación de los equipos terminales de abonado para líneas telefónicas inalámbricas WILL - MOTOROLA.

### Retiros

Un retiro consta de la ejecución de los siguientes trabajos:

- Retiro de Permutaciones: Recojo de cruzadas en MDF, armario, la caja de distribución y en el distribuidor del inmueble del cliente.

- Retiro de Acometida: Recojo de cable de bajada (desde la caja de distribución hasta el empalme con el cable de interiores) y de tensores. El retiro de la acometida incluirá también las anillas siempre y cuando no se tengan más cables de bajada de ENTEL S.A. que estén utilizando dichas anillas.

- Retiro de Terminal de Telecomunicaciones: Recojo del equipo terminal, si perteneciera a ENTEL S.A.

- Retiro de Terminal  Inalámbrica: Consiste en el recojo de equipos inalámbricos WILL - MOTOROLA, cables, accesorios de fijación y aparato telefónico si perteneciera a ENTEL S.A.

### Traslados

Un traslado consta de la combinación de trabajos de Retiro (punto origen) y de Instalación (punto destino) arriba descritos.

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Dentro de los trabajos de mantenimiento correctivo debemos distinguir dos categorías:

#### MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL

Comprende la reparación y/o corrección fallas en líneas de abonado, pudiendo estar la falla localizada en cualquier parte del circuito del cliente.

#### MANTENIMIENTO CORRECTIVO MASIVO

Consiste en la reparación de fallas de mayor magnitud, las que implican en la mayoría de los casos el corte de servicio simultáneo a varios clientes por la naturaleza de la falla.

## Tiempos de Ejecución

Otro factor que se debe considerar dentro del alcance del contrato es el tiempo de atención el cual se define para cada actividad de acuerdo a las siguientes tablas:

| ITEM | ##### TIPO DE SERVICIO | TIEMPOS DE EJECUCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INSTALACIONES [ días ] | TRASLADOS [ días ] | RETIROS [ días ] |
| 1 | LINEAS ENTEL | 2 | 2 | 2 |
| 2 | TELEFONÍA PUBLICA | 2 | 2 | 2 |
| 3 | PUNTOS ENTEL | 2 | 2 | 2 |
| 4 | TRANSMISIÓN DE DATOS | 2 | 2 | 2 |

En el caso de mantenimientos correctivos individuales se tiene:

| ITEM | TIPO DE SERVICIO |  | TIEMPO DE SOLUCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LINEAS ENTEL TELEFONÍA PUBLICA PUNTOS ENTEL | 8 HORAS |  |  |
| 2 | TRANSMISIÓN DE DATOS | 2 HORAS |  |  |

Los mantenimientos preventivos deben ser ejecutados conforme se programen y los mantenimientos correctivos masivos dependerán de la magnitud de la falla, siendo premisa en todos los mantenimientos correctivos la reposición del servicio a los clientes en el menor tiempo posible.

# PROCEDIMIENTOS

La empresa contratista debe acomodarse en todo momento a los procedimientos vigentes dentro de Entel para la ejecución, registro y control de todas las actividades descritas en el presente anexo.

# Directrices para las actividades

## mantenimiento correctivo

Todas las actividades de mantenimiento correctivo deben ser ejecutadas siguiendo las prácticas profesionales más apropiadas para cada caso, no obstante es importante definir algunos aspectos que deben observarse al momento de realizar este tipo de trabajos:

- La revisión en casos de intervención, debe ser integral, vale decir, a pesar de que la falla se localice en un sector específico de la red, es necesario revisar el resto del circuito a fin de localizar otros sectores con posibles problemas y de esta manera se pueda evitar la reincidencia de fallas.

- Los servicios de los clientes, no deben ser utilizados de ninguna manera por el personal de la empresa contratista, la única excepción permitida en este punto son las llamadas de coordinación hacia los números autorizados por ENTEL S.A. y con el conocimiento del abonado que está siendo atendido.

- El personal de la empresa contratista debe contar con el equipamiento y material necesarios para la ejecución de los trabajos, no se debe importunar al cliente con requerimiento de herramientas, sillas, etc.

- Todos los trabajos deben ser ejecutados empleando las herramientas adecuadas y específicas para cada caso (Ej: ponchadoras o entorchadoras para regletas según el tipo de éstas, pelador de cable, etc.).

- Para los empalmes de cable de bajada se empleará la técnica de cola de rata.

No obstante el empalme debe estar recubierto por cinta vulcanizante para evitar que ingrese la humedad y se sulfate el mismo.

- No deben existir más de dos empalmes en longitudes inferiores a 250 metros, en casos de corte de cable de bajada que implique la existencia de un tercer empalme en un tramo inferior a 250 metros, se reemplazará el tramo en su totalidad para evitar la degradación del servicio.

- En intervenciones que requieran el cambio de material, se deberá retirar completamente el material reemplazado y se entregará el mismo debidamente medido y bajo inventario al personal de Acceso Urbano en la respectiva regional de ENTEL S.A.

- La sujeción tanto del cable multipar como del cable de bajada a los postes deberá ser efectuado mediante el uso de herrajería normalizada y bajo ninguna circunstancia se aceptarán soluciones improvisadas como sujeción con alambre de amarre o con el mismo cable de bajada, tampoco se deberán usar herrajerías de otros operadores, etc.

- Las medidas de línea deben ser efectuadas después de cada intervención para garantizar el correcto desempeño del circuito, estas medidas deben ser las adecuadas para cada tipo de servicio involucrado en la intervención y los valores obtenidos de esta medición se registrarán en la Orden de Trabajo de cada intervención.

- De manera regular y con la finalidad de verificar la calidad de los trabajos, así como el equipamiento adecuado y el correcto desempeño del personal de la empresa contratista, se ejecutarán controles de calidad en los que participarán tanto personal de ENTEL S.A. como del CONTRATISTA.

- En el sistema WILL - MOTOROLA la antena instalada en ambientes del cliente debe tener siempre línea de vista hacia la estación base correspondiente.

- La alimentación AC de los equipos WILL - MOTOROLA en ambientes del cliente deberá estar realizada hacia una toma que no dependa de interruptores.

- Los trabajos de mantenimiento correctivo en las redes primaria y/o secundaria deben resolverse en el menor tiempo posible, por lo que dentro de lo posible se coordinará con ENTEL S.A. para viabilizar la solución de la falla a la brevedad y con la elección de la mejor alternativa de solución.

- La prioridad en la solución de estas fallas de gran magnitud (masivas), debe ser la reposición del servicio para los clientes que se encuentran afectados.

- En caso de fallas masivas se debe notificar de manera inmediata a Entel y obtener la información de respaldo necesaria para que el problema sea reportado a la ATT a fin de que no se considere como incumplimiento si el problema no puede resolverse de manera inmediata.

- En caso de daños en  infraestructura de fibra óptica se debe realizar la reparación de la infraestructura aérea afectada y fusión del cable de fibra óptica para restablecer los servicios afectados en menor tiempo posible.

- Los requerimientos de traslados o habilitaciones de conexiones de fibra óptica a los clientes serán atendidos según las especificaciones de ENTEL:

- El soporte de mantenimiento en fibra óptica se amplía a conexiones ópticas en radiobases u otros sistemas que se encuentran en localidades: Cobija, Riberalta  y Guayaramerin. o cercanos a estas localidades. El servicio de soporte será solicitado por ENTEL.

- En la localidad de Cobija, la empresa contratista deberá contar con los instrumentos y herramientas de fibra óptica especificados en el Anexo 3A.  Para las localidades Riberalta y Guayaramerin  la empresa contratista deberá contar con un lote de instrumentos y herramientas de fibra óptica  especificados.

## mantenimiento PREVENTivo

Las directrices indicadas para el mantenimiento correctivo son también aplicables para el mantenimiento preventivo dentro de lo que corresponde, evitando dentro de lo posible el corte de servicio hacia los clientes.

Si los mantenimientos a ejecutarse implican corte de servicio a los usuarios, se debe remitir con tres semanas de anticipación los informes detallando la magnitud del trabajo, zonas afectadas, servicios afectados, tiempo estimado de duración, etc. a fin de que la solicitud del corte sea realizada a la ATT de manera oportuna.

## INSTALACIONES, TRASLADOS Y RETIROS

Todas las actividades de instalaciones, retiros y traslados deben ser ejecutados siguiendo las prácticas profesionales más apropiadas, en tiempos óptimos, con calidad técnica y estética en toda su integridad (planta externa e interna), a fin de asegurar un excelente servicio y la satisfacción del cliente en todo momento.

Todos los trabajos deben ser ejecutados empleando las herramientas adecuadas y específicas para cada caso (Ej: ponchadoras o entorchadoras para regletas según el tipo de éstas, pelador de cable, etc.).

La empresa contratista siempre deberá tener en cuenta, aspectos relacionados con la seguridad de las instalaciones y tomar las acciones razonables para que las instalaciones sean efectuadas con la estética y seguridad requerida, para evitar posibles fraudes.

Así mismo, el personal de la empresa contratista debe alertar a ENTEL S.A. de instalaciones que parezcan sospechosas para que se realicen las investigaciones necesarias.

Una consideración importante durante la ejecución de las actividades es que los servicios de los clientes, no deberán ser utilizados de ninguna manera por el personal de la contratista, la única excepción permisible en este punto son las llamadas de coordinación hacia los números autorizados por ENTEL S.A. y con el conocimiento del abonado.

# MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES

El contratista debe contar con el inventario suficiente de todo el material necesario para cumplir con las actividades del presente anexo.

Los materiales que deben y pueden ser empleados en los trabajos de instalación, traslados y mantenimientos deben contar con la aprobación explícita de ENTEL S.A. y con las especificaciones técnicas vigentes en ENTEL S.A., en caso de que algún material no contara esta aprobación, se presentará en la Sede Nacional una solicitud por escrito con las características del material a fin de que se apruebe su empleo dentro de los trabajos para ENTEL S.A.

Todo el material a emplearse debe ser nuevo, en ningún caso se aceptarán instalaciones con material usado.

Todo el material utilizado provisto por el contratista se constituye en propiedad de ENTEL S.A.

## Horarios de generación de ÓRDENES de trabajo

Los horarios para la generación de las órdenes de trabajo en lo referente a instalaciones, traslados y retiros serán:

- Días Lunes a Sábado de 07:00 a 19:00

- Domingos a requerimiento del cliente y comunicación telefónica al contratista.

En el caso de fallas se deberá tener en cuenta el siguiente cuadro:

| DESCRIPCIÓN | HORARIO EN EL DÍA | DIAS |
| --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 00:00 A 24:00 | 7 DIAS A LA SEMANA Y 365 DÍAS AL AÑO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 08:30 A 12:30 y 14:30 A 18:30 | DE LUNES A SÁBADO |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN RED PRIMARIA Y/O SECUNDARIA | 00:00 A 24:00 | 7 DIAS A LA SEMANA Y 365 DÍAS AL AÑO |

Trabajos de mantenimiento preventivo que impliquen cortes del servicio, deberán ser efectuados con preferencia en horarios nocturnos y fines de semana para minimizar el perjuicio a los clientes.

# CONTROL DE calidad de LAS ACTIVIDADES

Debido a la ausencia de personal de ENTEL S.A. en las localidades objeto del presente contrato, se especifica que los controles de calidad podrán ser efectuados sin previo aviso y conforme el personal de ENTEL S.A. pueda apersonarse por la localidad bajo evaluación.

Durante el control de calidad se verificará principalmente que los trabajos hubiesen sido ejecutados siguiendo las mejores prácticas profesionales al respecto y atendiendo las directrices enunciadas en el presente documento.

# ENTREGA DE INFORME MENSUAL y CONCILIACIÓN

Hasta máximo el día 5 de cada mes, el contratista deberá entregar información de la cantidad de instalaciones, retiros, traslados y mantenimientos de servicio ejecutados en cada ciudad para su respectiva revisión y conciliación con cada responsable de Acceso Urbano Regional.

La aprobación de la anterior información de instalaciones, retiros, traslados y los resultados de los controles de calidad (si los hubiese) originará el inicio de la tramitación del pago correspondiente. Los costos referidos al mantenimiento se consideran incluidos en el pago global de este contrato.

# ENTREGA DE reportes estadisticos

Los informes se presentaran de acuerdo a lo siguiente:

## INFORME SEMESTRAL INSTALACIONES, TRASLADOS Y RETIROS

- Reportes de tiempos de instalación, retiro y traslado por tipo de servicio (Línea ENTEL, Teléfonos públicos, Puntos ENTEL y Datos) y ciudad.

- Reportes de cantidad de instalaciones, retiros y traslados ejecutados por tipo de servicio (Línea ENTEL, Teléfonos públicos, Puntos ENTEL y Datos) y ciudad.

- Reportes de cantidad de instalaciones, retiros y traslados no ejecutados por tipo de servicio (Línea ENTEL, Teléfonos públicos, Puntos ENTEL y Datos) y ciudad.

- Reporte de porcentaje de instalaciones, retiros y traslados ejecutadas en plazo por tipo de servicio (Línea ENTEL, Teléfonos públicos, Puntos ENTEL y Datos) y ciudad.

- Reporte de postes utilizados en cada instalación con la codificación de postes que ENTEL S.A. emplea en cada ciudad para el registro de postación, de igual forma se reportarán los retiros y traslados.

- Gráficos históricos de tiempos de instalación, retiro y traslado por tipo de servicio (Línea ENTEL, Teléfonos públicos, Puntos ENTEL y Datos) y ciudad.

## INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTOS

Hasta máximo el día 5 de cada mes, el contratista deberá entregar los siguientes reportes estadísticos a ENTEL S.A.. Asimismo, el contratista deberá plantear otros reportes adicionales que sean de utilidad para la gestión.

- Gráficos históricos de análisis de fallas por localización, causa, tipo de falla y tipo de solución.

- Tablas y gráficas con los siguientes indicadores:

- Tasa de fallas del mes (por localidad y total).

- Tiempos promedio de intervención desde la recepción de la orden de trabajo hasta la solución de la falla (por localidad y total).

- Promedio y moda de los tiempos de intervención (por localidad y total).

- Análisis de los principales factores que generaron fallas.

- Análisis sobre concentración de fallas en sectores determinados de la red y recomendaciones para la corrección.

- Análisis de reincidencia de fallas (antigüedad de hasta dos meses atrás para el análisis).

- Análisis de localización de fallas y principales factores generadores de fallas en cada locación.

- Análisis de causas para la reincidencia de fallas.