**EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

**Entel S.A.**



**TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN**

|  |
| --- |
| **LICITACIÓN PÚBLICA 40/2015**  **“REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA TRAMO CARACOLLO-CAIHUASI-COHANI”** |

**Términos Básicos de Contratación (TBC)**

**Contenido**

**PARTE I………………………………………………….…………………………………………………..3**

**PARTE II………………………………………………….……………………………………………….11**

**PARTE III…………………………………………………….……………………………………………29**

**PARTE I**

**INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES**

1. **Antecedentes**

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel S.A.), en cumplimiento a normas internas en vigencia efectúa la presente Licitación, para que empresas legalmente establecidas en Bolivia, presenten sus ofertas conforme a lo especificado en el presente documento.

Para aseguramiento de infraestructura de fibra óptica en el tramo Caracollo-Caihuasi-Cohani, Entel S.A. ha visto por conveniente contratar una empresa especializada en instalación de infraestructura subterránea de fibra.

1. **Objeto de la Contratación**

El objetivo es contratar a una empresa con amplia experiencia en trabajos reubicación e instalación de infraestructura subterránea de fibra óptica para el servicio de Reubicación de Infraestructura de Fibra Óptica Tramo Caracollo-Caihuasi-Cohani.

Para efectos de la contratación se pide al proponente cumplir los puntos expresados en la Parte II - INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN y considerar todos los puntos descritos en el Anexo N° 1 - Condiciones Generales del Proceso de Contratación del presente Documento.

1. **Lugar de Entrega**

La empresa contratada debe prestar el servicio de Reubicación de Infraestructura de Fibra Óptica en el tramo Caracollo – Caihuasi - Cohani del departamento de Oruro.

1. **Proponentes Elegibles**

En esta convocatoria podrán participar los proponentes que tengan experiencia en instalación y mantenimiento de infraestructura de fibra óptica.

1. **Referente del proceso**

El presente proceso debe ser coordinado con la Subgerencia de Adquisiciones hasta antes de la firma de contrato, de forma posterior aspectos técnicos deberá ser coordinado con la Subgerencia de Operación y Mantenimiento

1. **Actividades Previas a la Presentación de Propuestas**

* Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación (TBC): Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 07 de mayo de 2015, hrs. 17:30 al correo electrónico [worellana@entel.bo](mailto:worellana@entel.bo) con copia a [acoronel@entel.bo](mailto:acoronel@entel.bo) .
* Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre los TBC dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 08 de mayo de 2015 |
| Hora: | 10:30 a.m. |
| Dirección: | Edificio Tower calle Federico Zuazo N° 1771 Subgerencia de Adquisiciones |
| Ciudad: | La Paz |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | Alberto Coronel |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el Acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

1. **Presentación de Propuestas**

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de Entel S.A. (Calle. Federico Suazo, Edificio Tower ENTEL, Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 14 de mayo de 2015 |
| Hora: | 16:00 |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

**SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

**SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).**

**SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).**

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes debidamente marcados como "ORIGINAL" y "COPIA DIGITAL" los cuales deberán estar **foliados, sellados** y presentados con la siguiente inscripción:

|  |
| --- |
| ENTEL S.A.  CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA N° 40/2015  “REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTCA TRAMO CARACOLLO-CAIHUASI-COHANI”  RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE  TELEFONO FAX – EMAIL  ORIGINAL / COPIA |

La apertura de ofertas sobres “A” se efectuará en un acto público el día:

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 14 de mayo 2015 |
| Hora: | 16:30 |

*(\*) Véase la secuencia establecida en el acápite 9 del presente documento*

* 1. **Sobre A**: Debe tener la inscripción **“DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”** y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:
     1. Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.
     2. Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA *(Requisito no aplicado a empresas unipersonales)*.
     3. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. *(Requisito no aplicado a empresas unipersonales).*
     4. Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación *(Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).*
     5. Fotocopia simple de la certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual.
     6. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad y/o pasaporte del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
     7. Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión fiscal.
     8. Garantía de Seriedad de Propuesta, misma que puede ser Boleta Bancaria ó Póliza de seguro de caución con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. y deben contar con una validez de **120** días calendario a partir de la fecha de presentación de su propuesta, por el valor de Bs. 19.000,00 (diecinueve mil 00/100 bolivianos) o su equivalente en dólares americanos. al tipo de cambio vigente a la fecha de emisión, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB)

La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia, en caso de la póliza de seguro de caución debe ser emitida por una empresa aseguradora con calificación doble A.

* + 1. Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por el Representante Legal y personal de la empresa proponente. (Anexo No. 2)
    2. Periodo de validez de la propuesta([[1]](#footnote-1)), equivalente a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Las empresas extranjeras deben presentar documentos vigentes equivalentes a los solicitados con una nota aclaratoria y traducidos al español *(cuando corresponda*), debidamente legalizados por la entidad correspondiente en su país para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 7.1.8 es obligatoria en todos los casos y emitidas por entidades financieras legalmente establecidas en el país y reconocidas por la entidad reguladora.

* 1. **Sobre B:** Debe tener la inscripción **“PROPUESTA TECNICA”**. Debe incluir en un único documento todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las especificaciones técnicas (Parte II), no hacer referencia a más de una propuesta, y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.
  2. **Sobre C:** Debe tener la inscripción **“OFERTA ECONÓMICA”** y debe presentar en un único documento un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos totales en numeral y literal.

No debe hacer referencia a más de una propuesta económica o presentar opciones económicas, **el mismo** **dará lugar a la desestimación de la oferta.**

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en **bolivianos** y debe **incluir los impuestos de ley**.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

**La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.**

En caso de ser necesario, Entel S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

Empresas extranjeras y/o nacionales que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

1. **Garantías Requeridas**

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s)

1. Garantía por Cumplimiento de Contrato presentar una carta aceptando se realice la retención del 10% de cada pago mensual, dichas retenciones serán devueltas al finalizar el contrato previa presentación del informe final emitido por la Unidad Solicitante.
2. Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.
3. Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

1. **Apertura de sobres**

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A y B bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1 y 7.2.

En el mismo acto el asesor legal procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación (considerando errores subsanables) o inhabilitación de los oferentes que tengan errores no subsanables (ver Anexo 1 – Condiciones Generales del Proceso). Acto seguido se procede a la apertura de los sobres B de los oferentes **habilitados** en el sobre A.

En forma interna, posterior la apertura de los sobres A y B se procede a la apertura de los sobres C de los oferentes habilitados en el sobre A y B, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.3.

1. **Evaluación y Calificación de las Ofertas (sesión reservada)**

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

* 1. **Sobre A - Documentos Administrativos:**La evaluación de los documentos se lo hace en un (1) día hábil y comprende el análisis de los siguientes aspectos:
     1. Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.
     2. Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B y sobre C.

* 1. **Sobre B – Propuesta Técnica:** A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:
     1. Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días para la evaluación correspondiente.
     2. Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. Especificaciones Técnicas (Parte II).

1. Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.
2. Criterios Mandatorios Calificables: Son los criterios excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión Calificadora para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

* 1. **Sobre C - Oferta Económica:** Paralela a la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de **Menor Costo**. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 3 días hábiles para presentar sus resultados.
  2. **Calificación Final:**

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la propuesta técnica y la evaluación económica, de acuerdo a la mejor solución técnico–económica y a los intereses de ENTEL S.A.

* 1. **Adjudicación:**

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco **(5) días hábiles** para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes adjudicados Extranjeros contarán con un plazo no mayor a cinco **(5) días hábiles** para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, se les otorgará diez **(10) días hábiles** adicionales para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

**El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación será causal para dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta.**

* 1. **Formalización (Documento de Compra):**

Aceptada la adjudicación, se iniciará las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente contrato, para lo cual el oferente debe remitir a Entel la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A. dichos documentos son parte del presente documento.

* 1. **Documentos que debe Presentar el Proponente**

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

* Los documentos que deben presentar las personas naturales son:
  + Cedula de Identidad (fotocopia simple).
  + Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente documento.
* Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:
* Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).
* Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).
* Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.
* Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente documento.
  + En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.
  + Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:
    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.
    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.
    - Propuesta en base a los Términos de Referencia señalados en el presente documento.
    - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente documento.
  + Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:
* Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

Las empresas extranjeras que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato, debidamente traducida al español y legalizada ante las autoridades competentes en su país y en Bolivia.

* 1. **Forma de Pago**

La forma de pago será realizada de la siguiente manera:

* Los pagos se realizarán mensualmente según el volumen de obra ejecutado y aplicación de precios unitarios aprobados en el proceso de contratación. El cumplimiento de las especificaciones técnicas y volumen de obra ejecutado serán certificados por ENTEL.
* **NOTA:** Para este proceso de contratación no aplica pagos adelantados por concepto de anticipos.

# PARTE II

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El Oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el Oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación. (MANDATORIO).

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación descrita más adelante en el punto 2.2.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el Oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Condición:

: Requerido por ENTEL S.A. (Requiere respuesta y referencia)

--- : Informativo (No requiere respuesta)

La infraestructura de fibra óptica de ENTEL S.A. que ha sido afectada por la construcción de Doble Vía Caracollo-Confital debe ser reubicada en una longitud aproximada de 25 Km en el tramo Caracollo-Caihuasi-Cohani. La nueva infraestructura subterránea estará ubicada en el área de derecho de vía y fuera del área de construcción de Doble Vía

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRAMO** | **TRAMO** | **LONGITUD APROXIMADA (Km)** |
| 1 | CARACOLLO – CAIHUASI-COHANI | 25 |

El tramo, tiene asociado un formulario de ítems y las correspondientes cantidades **referenciales** asociadas. Estas cantidades deben ser consideradas para la presentación de precios unitarios y la correspondiente cotización; sin embargo, en función a la necesidad se procederá a realizar el pago por la totalidad de las cantidades de material instalado y mano obra empleados, para lo cual se tendrán plenamente definidos los precios unitarios.

1. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS** | **CONDICIÓN** | **(Llenado Obligatorio)** | |
| **MANDATORIO** | **Cumple / No Cumple** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
| **1.1.** Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse **ITEM por ITEM** respetando el formato y el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras **CUMPLE o NO CUMPLE,** seguidas de un **breve y claro comentario.** |  |  |  |
| **1.2.** El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español. Se aceptará documentación técnica en inglés con carácter provisional. El proveedor que sea adjudicado deberá presentar toda la documentación técnica y de respaldo que ENTEL S.A. lo requiera, en idioma español en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la fecha de adjudicación. |  |  |  |
| **1.3.** ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación, de acuerdo a la mejor solución técnico–económica y a los intereses de ENTEL S.A. |  |  |  |
| **1.4.** Cada respuesta del Oferente si el caso amerita debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del **Documento, número de Página y Referencia** (no se aceptarán referencias de direcciones URL). |  |  |  |
| **1.5.** Para todos los requerimientos, el oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. |  |  |  |
| **1.6.** La propuesta debe garantizar que todos los materiales y servicios ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones. |  |  |  |
| **1.7** Los oferentes deben presentar un documento de Propuesta de Solución Técnica que incluya mínimamente lo siguiente:   1. Respuestas punto a punto. 2. Propuesta de solución técnica, con todos los detalles de los procedimientos en general de instalación, cruce de puentes, cruce de carreteras, del cable de fibra óptica. 3. Cronograma de ejecución del proyecto, indicando los plazos e hitos para la entrega del documento de diseño, ejecución de servicios de instalación y entrega de documentos As Built.   Características de los materiales a ser provistos, pesos, dimensiones, espacio requerido para almacenamiento. |  |  |  |
| **1.8.** Los oferentes deben entregar sus propuestas técnicas en 1 ejemplar en forma impresa (original) y una copia en formato electrónico (Memoria flash ó CD) con archivos no protegidos contra lectura o impresión. |  |  |  |
| **1.9.** El oferente deberá proporcionar los precios unitarios Ítem por Ítem detallados en el punto 6. FORMATO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, del presente documento y presentarlos en el Sobre C, Oferta Económica. |  |  |  |
| **1.10.** El tramo tiene asociado un formulario de ítems y las cantidades referenciales asociadas, los cuales se encuentran adjuntos al presente documento en los Formularios B2 (adjuntos). Estas cantidades deben ser consideradas para la presentación de precios unitarios y la correspondiente cotización; sin embargo, en función a la necesidad se procederá a realizar el pago por la totalidad de las cantidades de material instalado y mano de obra empleados, para lo cual se tendrán plenamente definidos los precios unitarios. |  |  |  |
| **1.11.** De acuerdo a las actividades del Site Survey y Plan de Tendido, efectuados de manera previa, el Oferente Adjudicado podrá incluir en la Tabla de Cantidades Referenciales Ítems que consideren necesarios para la realización del tendido e instalación, con el respectivo precio unitario; los mismos serán sometidos a consideración de ENTEL S.A. para su validación, aprobación o rechazo. |  |  |  |
| **1.12** El periodo de garantía requerido es de un (1) año calendario por buena ejecución de obra y calidad de materiales provistos a partir de la emisión del certificado de aceptación provisional. |  |  |  |

1. FORMA DE CALIFICACIÓN

Para los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE, Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE adicionalmente a la condición anterior de MANDATORIO, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento.

A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

**CUMPLE**. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. sin necesidad de hardware, software, licencias y/o desarrollos adicionales y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

**NO CUMPLE**. Define que no satisface el requisito técnico solicitado.

* 1. **CRITERIOS MANDATORIOS.**

Los criterios Mandatorios serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por ciento)

* 1. **CRITERIOS CALIFICABLES**

Los criterios Mandatorios Calificables tendrán una ponderación de 30% (Treinta por ciento) y serán evaluados de acuerdo a las siguientes fórmulas:

1. Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:



Dónde:

C \_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C \_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

1. Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:



Dónde:

C \_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C \_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica.

* 1. **NOTA MÍNIMA DE APROBACIÓN.**

La nota mínima de aprobación es de 80% (Ochenta por ciento) del total.

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIOS DE REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA** | | | **CONDICIÓN** | | **(Llenado Obligatorio)** | | |
| **N°** | **CARACTERÍSTICA** | **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFÍCOS** | **MANDATORIO** | **CALIFICABLE** | **MANDATORIO** | **CALIFICABLE** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
| **Cumple / No cumple** | **Cumple / No cumple** |
| **1** | **PROYECTO** | La Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A., requiere los servicios de reubicación subterránea de Fibra Óptica: longitud aproximada 25 km Caracollo – Caihuasi-Cohani |  |  |  |  |  |
| **2** | **DEFINICIÓN** | El presente documento refiere con carácter general, las condiciones y especificaciones técnicas relacionadas con la reubicación de infraestructura subterránea de fibra óptica, traslado a una nueva zanja del tritubo con cable de fibra óptica. |  |  |  |  |  |
| **3** | **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | El Oferente debe garantizar el estado y funcionalidad de todos los equipos y herramientas utilizados en el proyecto, además que deben ser los requeridos y especificados en el pliego técnico. La cantidad así como la especificación de estos equipos y herramientas, se describen y detallan en el Formulario B-1.  ENTEL S.A. realizará inspecciones en campo, luego de la adjudicación para verificar la existencia, disponibilidad, exclusividad y aprobar las herramientas y equipos requeridos.  En caso de identificarse el no cumplimiento de las especificaciones solicitadas por ENTEL S.A., se suspenderán las actividades, siendo responsabilidad del oferente adjudicado los retrasos por el incumplimiento. |  |  |  |  |  |
| **4** | **FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL** | Las actividades de construcción e instalación de infraestructura de fibra óptica, deben ser ejecutadas por personal especializado y bajo la dirección en campo de un profesional formado en Ing. Civil, La formación mínima para el cargo de Supervisor de Obra es Egresado de Ing. Civil capacitado en obras civiles de tendidos de cables de fibra óptica subterráneos, experiencia mínima de 3 años. Los datos del personal propuesto por el contratista deben estar registrados de acuerdo a los requerimientos de formulario B-5. |  |  |  |  |  |
| **5** | **EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA** | La experiencia del Oferente, es el conjunto de contratos de obra ejecutados como empresa contratista, que serán acreditados con certificado, contrato y/o acta de recepción firmada por el contratante (trabajos en Bolivia). Se define como **experiencia general**, el conjunto de obras civiles de proyectos de telecomunicaciones, referidos al despliegue de redes de fibra óptica o cobre. Como **experiencia específica** se define el conjunto de trabajos similares al servicio requerido objeto de la contratación, como por ejemplo: Construcción y mantenimiento, de infraestructura de fibra óptica subterránea. La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que la “construcción de obras similares”, pueden ser incluidas en el requerimiento de experiencia general. En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, serán la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación. La Experiencia General y Específica de la empresa o asociación accidental, será acreditada por separado en los Formularios B-3 y B-4.  Para evaluación de experiencia específica de la empresa se establece el monto referencial de 2.000.000,00 Bs. |  |  |  |  |  |
| **6** | **RELEVAMIENTO** | El Oferente deberá realizar un relevamiento y reconocimiento preliminar de toda la ruta de reubicación para determinar todas las actividades a desarrollar.  Entel S.A. presenta el Formulario B-2 de cantidades referenciales, las mismas que deberán verificarse para la presentación de sus ofertas económicas. |  |  |  |  |  |
| **7** | **DISEÑO DE REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA** | El Oferente Adjudicado deberá elaborar y presentar para su aprobación a la Supervisión de ENTEL S.A., el Diseño de la Reubicación Subterránea. El tiempo requerido para la presentación de esta información es de 3 días calendario, posteriormente se contabilizará el tiempo de ejecución del trabajo.  Los aspectos que se deben tomar en cuenta para la presentación del Diseño de la Reubicación Subterránea son los siguientes:  • Descripción de la metodología de reubicación subterránea del cable de Fibra Óptica a emplear.  • Recomendaciones del Oferente, previas a la Reubicación. • Cronograma de Actividades actualizado y detallado por tipo de actividad. • Ruta Geo referenciada de la reubicación  • Adosaje a puentes. • Diseño y elaboración del formato de Planos As Built. Los criterios que serán verificados por ENTEL S.A., para la aprobación del diseño de la reubicación propuestos son:  • Definición de la ruta óptima para el tendido subterráneo nuevo. (Considerando tipo de terreno y servicios públicos existentes que puedan evitarse)  • Definición de las ubicaciones y construcción de cámaras nuevas.  • Recorrido e identificación de la ruta subterránea infraestructura existente.  • Limpieza de Cámaras Existentes  • Identificación de Poblaciones.  • Identificación de puntos de llegada. (Estaciones ENTEL S.A.)  **La verificación de estos criterios**, determinará la aprobación o no del diseño final propuesto.  La canalización para la instalación de fibra óptica tiene una profundidad mínima de 0.8 m y un ancho de 0.4 m. En la siguiente figura se especifican las características de instalación de triducto, cinta de señalización, relleno y compactado.      Las especificaciones complementarias y los planos de construcción de cámaras serán provistas a la empresa que se adjudique el servicio de construcción de infraestructura subterránea de fibra óptica. |  |  |  |  |  |
| **8** | **COORDINACIÓN CON TERCEROS** | Toda la coordinación y gestión de autorizaciones para la ejecución de las obras propias de Entel S.A. y que afecten, utilicen o involucren obras o derechos de vía de terceras empresas o personas particulares, deberán ser llevadas a cabo por el Contratista para lo cual podrá solicitar el apoyo del personal Regional y Nacional de Entel S.A. |  |  |  |  |  |
| **9** | **SUPERVISIÓN** | ENTEL S.A. designará un Supervisor de Obra, quien tendrá la responsabilidad de controlar, verificar, cuantificar y aprobar todas las obras, materiales y accesorios del proyecto.   * + - * El Oferente deberá facilitar a la Supervisión, las inspecciones de los servicios objeto del contrato.       * Las inspecciones realizadas por la Supervisión, no liberarán al Oferente de sus obligaciones contractuales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.       * Toda vez que las condiciones de obra lo requieran, la Supervisión podrá efectuar las pruebas y/o ensayos de resistencia, compactación, materiales, etc.       * La Supervisión realizará los controles tecnológicos cada vez que existan dudas razonables en la ejecución de los trabajos.       * La Supervisión realizará una evaluación del conjunto terminado, considerando aspectos de calidad de obra, hidrológicos, drenajes, estructuras, estabilidad, funcionamiento, seguridad, etc. |  |  |  |  |  |
| **10** | **LEYES DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL** | El Contratista está obligado a cumplir estrictamente todas las disposiciones sobre: Higiene, Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con carácter preventivo de acuerdo con normas y disposiciones legales vigentes y las que pudieran dictarse en el futuro, por el Congreso y/o Gobierno Plurinacional de Bolivia, sobre preservación del medio ambiente y asuntos ecológicos, debiendo cumplir con la gestión de recojo, almacenamiento, transporte, valoración y eliminación de los residuos orgánicos e inorgánicos cumpliendo con la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre y en particular, sin por ello omitir a las demás, deberá prestar especial cumplimiento a la Ley del Medio Ambiente N° 1333 de 27 de abril de 1992 y los Reglamentos de La Ley promulgados mediante Decreto Supremo N° 24176 de fecha 8 de Diciembre de 1995, la Ley Forestal y su Reglamento General, Ley de la Vida Silvestre, Parques Nacionales Caza y Pesca N° 12301, Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar por Decreto Ley N° 16998 de fecha 2 de Agosto de 1979, Reglamento de Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo por Decreto Supremo N° 18886 de fecha 22 de Mayo de 1982, Ley de Hidrocarburos y Regulaciones Ambientales de actividad hidrocarburíferas preparado por CESICA (Centro de Estudios de Seguridad y Control Ambiental de YPFB), Ley de Telecomunicaciones N° 1632 de fecha 5 de Julio de 1995; Decreto Supremo N° 24132 de fecha 27 de Septiembre de 1995 y Decreto Supremo N° 26188 de fecha 18 de Mayo de 2001.Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes a ENTEL S.A. por el incumplimiento del oferente a leyes y normas ambientales en la ejecución de sus trabajos, serán de exclusiva responsabilidad del oferente, quién asumirá las sanciones y/o multas que se generen. |  |  |  |  |  |
| **11** | **SEGURIDAD INDUSTRIAL** | El Contratista, deberá cumplir de forma estricta, lo establecido en las normas de seguridad industrial, incluidas en el Diseño Final del proyecto. De manera enunciativa general, a continuación se detallan algunas recomendaciones:  - Provisión completa al personal de la correspondiente ropa de trabajo, accesorios de seguridad necesarios e identificación como parte de su Empresa.  - Identificación de todos los vehículos asignados al proyecto con su debido registro y adecuadas condiciones de uso.  - No se podrá ejecutar ningún trabajo sin los respectivos permisos de las autoridades correspondientes. - Se colocarán las señales de peligro de acuerdo a las características del trabajo a realizar y no se retiraran hasta culminar los mismos y retirar los desechos. - En canalizaciones se evitarán que las zanjas y escombros perjudiquen el tráfico vehicular y peatonal o ponga en riesgo las edificaciones circundantes. - El trabajo deberá ser organizado de tal manera que tanto en el transcurso de la obra como al finalizar la misma no ocasionen molestias a transeúntes, vehículos o inmuebles. - Está totalmente prohibido el uso de explosivos en el proyecto.  - Los trabajos de excavación que se requieran, no deberán afectar u obstruir ductos, cañerías, drenajes y desagües, obras de arte, zanjas de coronamiento en carreteras. - Los escombros sobrantes deben ser retirados simultáneamente con el avance de la obra, dejando las calles o vías afectadas como estaban antes del trabajo. - En caso de daños que se puedan ocasionar a instalaciones de alcantarillados, energía o gas, la reparación y los gastos corren por cuenta del Contratista.  - El Contratista deberá comunicar a ENTEL S.A. sobre cualquier daño a terceros, asumiendo el Contratista los gastos de reparación. |  |  |  |  |  |
| **12** | **PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PLANILLA FINAL** | Para fines de pago por trabajo ejecutado, se aplicaran los precios unitarios propuestos y aceptados por ENTEL S.A.  Esta documentación deberá ser entregada a la Supervisión asignada en dos ejemplares para su revisión y si corresponde su posterior aprobación.  El contenido Mínimo de la planilla se detalla a continuación:  • Carátula:  - Nombre del Proyecto.  - Concepto Planilla Final.  - Empresa.  - Fecha.  • Contenido:  - Planilla General de Ítems, Cantidades y Precios.  - Planillas de Cómputos Métricos.  - Planillas de Campo - Croquis y Esquemas.  - Organización de la empresa, datos, responsables, organigrama.  - Desarrollo de los trabajos realizados y actividades representativas.  - Planos As Built en Formato A-3 Originales. (Digital-Flash Memory e impreso 4 ejemplares originales en carpetas independientes)  - Planos Geo-referenciados. (Digital-Flash Memory)  - Registro Fotográfico impreso. (Digital-Flash Memory)  - Anexos técnicos.  Toda la documentación solicitada será verificada mediante una lista de contenido. En caso que el Oferente no presente toda la documentación, no se dará curso a la revisión correspondiente, siendo el trámite devuelto de manera inmediata.  **Desarrollo del Procedimiento de Certificación.-** Concluidos los trabajos, el Oferente deberá presentar la Planilla Final a la Supervisión Regional, en el cual se deben incluir todas las obras ejecutadas.  - Presentada la Planilla Final a la Supervisión Regional ENTEL S.A. en un plazo máximo de 10 días hábiles procederá a la verificación control y aprobación o rechazo.  - En campo la Supervisión Regional de ENTEL S.A., procederá a verificar la calidad de las obras ejecutadas y verificar los cómputos métricos correspondientes, por lo que en caso de observaciones y discrepancias entre los datos del Certificado y los volúmenes o calidad de las obras, la Supervisión Regional de ENTEL S.A. procederá a la devolución del Certificado detallando las observaciones y aspectos que deben ser corregidos. El oferente adjudicado deberá solucionar todas las observaciones en un plazo máximo de 5 días calendario.  - La Planilla Final a ser presentada a la Supervisión Nacional de ENTEL, deberá realizarse en 2 ejemplares (1 Original y 1 Copia), con el V° B° de la Supervisión Regional con todo el contenido detallado en el punto anterior. |  |  |  |  |  |
| **13** | **PLANOS AS-BUILT** | Para efectos de realizar la recepción del proyecto y realizar la aprobación de las planillas, el Oferente elaborará los planos As-Built correspondiente, para tal efecto se establecen los siguientes criterios y contenidos mínimos con carácter no limitativo: • Los planos deberán ser presentados en carpetas independientes por cada uno de los segmentos. • El formato de hoja a ser empleada será A-3. • El CARIMBO DE IDENTIFICACIÓN deberá estar situado en la parte inferior derecha de la hoja y deberá contener la siguiente información: - Nombre del Proyecto, Nombre del Tramo. - Nombre de Segmento. - Contenido general de la información en el plano. - Fecha. - Numero de plano x de xx. - Nombre y firma del responsable de la elaboración del plano. - Nombre y firma del revisor y aprobación del plano. - Referencias Técnicas. - Cámaras que el plano abarca, Progresivas que el plano abarca. - Logos.  •  Referente a la **INFORMACIÓN TÉCNICA**, que deben contener los planos, está debe considerar lo siguiente: - Planta del tendido  - Ruta de Instalación Subterránea  - Ubicación de Cámaras  - Coordenada de las cámaras  - Progresivas de Fibra óptica en Cámaras  - Kilometraje de carretera asociado a la cámara  - Numeración y ubicación de cajas de empalme.  - Identificación de cruce de puentes.  - Identificación de poblaciones, Identificación de acometidas.  - Cruces de carretera o caminos vecinales |  |  |  |  |  |
| **14** | **GARANTIAS** | Los oferentes deben incluir en su propuesta técnica, documentos para la garantía de  buena ejecución de servicios.  PERIODO DE GARANTÍA. La duración del tiempo de garantía mínima será de un (1) año calendario por buena ejecución de obra a partir de la emisión del certificado de aceptación provisional. |  |  |  |  |  |
| **15** | **RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL DERECHO DE VÍA** | El oferente adjudicado para los trabajos que se deben realizar (construcción de infraestructura subterránea), deberá considerar en todo momento que el Derecho de Vía (DDV), comprende el área situada dentro de los 50 metros a cada lado del eje de carretera, para tal efecto y con la finalidad de precautelar y evitar la afectación de la infraestructura vial existente de forma innecesaria o negligente, a continuación detallamos de forma general la normativa vigente:  - Derecho de Vía: (Art. 10 D.SD. 25134, con el Art. 24 D.S. 28946) Propiedad Estatal que consiste en los terrenos ocupados por las carreteras en general y en particular por la RVF (Red Vial Fundamental), así como sus elementos funcionales que comprenden: Arcén, Calzada o Faja de Rodadura, la Berma y la Zona de Afectación.  **Zona de Afectación:** Franja de terreno a cada lado de la vía, incluida la Berma de 50 metros, medida en horizontal y/o perpendicularmente a partir del eje de la carretera.  **Usuario del Derecho de Vía:** Entidad pública, empresa privada, persona jurídica natural o física que tiene infraestructura construida dentro de los límites del Derecho de Vía.  **Responsabilidad de Administración del Derecho de Vía**: La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) tiene la responsabilidad de utilizar o autorizar la utilización de la zona de afectación, por razones de interés General o cuando se requiera mejorar el servicio en la carretera, o así lo establezca la Ley de Concesiones y su reglamento. Bajo este escenario, ENTEL S.A. es considerado como un Usuario del DDV, razón por la cual debe cumplir con las normas de construcción, seguridad y medio ambiente exigidas por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), mismas que tienen el objetivo de evitar daños a la infraestructura vial y en caso de ser necesaria alguna afectación, minimizar la misma y reponer las condiciones de operación y funcionamiento iníciales. Toda la coordinación y gestión de autorizaciones para la ejecución de las obras propias de ENTEL S.A. ante la ABC deberán ser llevadas a cabo por el Oferente Adjudicado para lo cual podrá solicitar el apoyo del personal Regional y Nacional de ENTEL S.A |  |  |  |  |  |

1. FORMULARIOS B1, B2, B3, B4 y B5

**FORMULARIO B1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTOS ENTEL S.A.** | | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | | |
| **No** | **EQUIPO/HERRAMIENTA**  **REQUERIDA** | **CARACTERÍSTICAS** | **CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA** | **EQUIPO/HERRAMIENTA PROPUESTA** | **CARACTERÍSTICAS** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Mezcladores de Hormigon | 320 Lt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Vibradoras de Hormigon | 2 HP | 1 |  |  |  |
| 3 | Vibro Apisonador) | 12 KN o mayor | 1 |  |  |  |
| 4 | Camioneta | 1.5 Ton.  (mod. 2008 en adelante) | 1 |  |  |  |
| 5 | Conos de seguridad Vial | color naranja | 10 |  |  |  |
| 6 | GPS | GARMIN 76 Csx | 1 |  |  |  |
| 7 | Odometro de Rueda (metros, Km.) | capacidad 5.000 metros | 1 |  |  |  |

**En caso de ser necesario, ENTEL S.A. realizará la inspección y verificación de la logística y las respectivas cantidades asociadas, debiendo**

**el Oferente contar con todos los equipos y herramientas señaladas de acuerdo a la necesidad y Cronograma de actividades.**

**FORMULARIO B2**

**CANTIDADES REFERENCIALES PARA COTIZACIÓN**

| **N°** | **ITEM** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **EXCAVACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DEL TRITUBO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA** |  |  |
| 1.1 | INSTALACIÓN DE FAENAS (DISTANCIA 100 a 150 Km. de zona urbana) | Glb | 1 |
| 1.2 | EXCAVACIÓN EN TERRENO SUAVE ( MANUAL ) | M3 | 5000 |
| **2** | **SERENAJE Y SUPERVISIÓN** |  |  |
| 2.1 | SERENAJE | Hombre/Día | 40 |
| 2.2 | SUPERVISIÓN PERMANENTE | Hombre/Día | 15 |
| **3** | **CONSTRUCCIÓN DE 25 KM DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA** |  |  |
| 3.1 | REPLANTEO Y ESTACADO PARA TENDIDOS SUBTERRANEOS NUEVOS | Km | 25 |
| 3.2 | ELABORACION E IMPRESIÓN DE PLANOS AS BUILT | Km | 25 |
| 3.3 | EXCAVACIÓN EN TERRENO SUAVE ( MAQUINARIA ) | M3 | 3000 |
| 3.4 | EXCAVACIÓN EN TERRENO DURO ( MAQUINARIA ) | M3 | 5000 |
| 3.5 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE CAMA DE ARENA ( FINA ) | M3 | 2000 |
| 3.6 | CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO 2Fr | PZA | 50 |
| 3.7 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOJONES DE SEÑALIZACIÓN [ 0.20x0.20x1.00 ] | PZA | 50 |
| 3.8 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 6000 |
| 3.9 | PROVISION E INSTALACION DE TAPON DE GOMA Y SELLADO DE DUCTO 4" (c/silicona) | PZA | 300 |
| 3.10 | TENDIDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN (reposición de solo cinta) | Ml | 25000 |
| **4** | **REUBICACIÓN DE TRITUBO CON CABLE DE FIBRA ÓPTICA A UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA** |  |  |
| 4.1 | RETIRO DE TRITUBO o BI DE PVC CON CABLE DE F.O. c/trafico | Ml | 25000 |

**FORMULARIO B3**

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLIENTE** | **OBJETO** | **UBICACIÓN** | **MONTO** | **PERÍODO DE** | | **AVANCE** | **MONTO** | | **PARTICIPACIÓN** | | **NOMBRE** | | | **PROFESIONAL** | **NÚMERO DE** |
| **DEL** | **ORIGINAL** | **EJECUCIÓN** | | **FINANCIERO** | **FINAL** | | **% EN** | | **DEL** | | | **RESPONSABLE** | **FOLIO DE** |
| **CONTRATO** | **($US.)** | **DESDE** | **HASTA** | **( % )** | **($US.)** | | **ASOCIACIÓN** | | **SOCIO (S)** | | | **RESPALDO** |
| **1. Dirección: Telefono: Fax: Persona de Contacto:** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |
| **2. Dirección: Telefono: Fax: Persona de Contacto:** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |
| **3. Dirección: Telefono: Fax: Persona de Contacto:** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | **TOTAL FACTURADO EN ( $us.):** | | | | **0** | |  | |  | | |  |  |
| **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **9.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **10.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **11.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **12.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **13.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **14.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **15.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **16.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **17.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **18.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **19.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **20.**  PROPIO - CIDAL LTDA.  **Dirección:**  AV. BUSCH No. 1173 Z/MIRAFL.  **Teléfono:**  2224651 - 2245300  **Fax:** 2224651  **Persona de contacto o Cargo:** Ing. Ángel Peña A.  **9.**  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES U.M.S.A.  **Dirección:** EDIFICIO HOY 8vo. PISO AV. 6 DE AGOSTO  **Teléfono:**  2442907 - 2441536  **Fax:**  2441536  **Persona de contacto o Cargo:** Ing. Freddy Escobari  **10.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **11.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **12.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **13.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **14.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **15.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **16.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **17.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **18.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **19.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **1111.20.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **10.**  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES U.M.S.A.  **Dirección:** EDIFICIO HOY 8vo. PISO AV. 6 DE AGOSTO  **Teléfono:**  2442907 - 2441536  **Fax:**  2441536  **Persona de contacto o Cargo:** Ing. Freddy Escobari  **10.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **9.**  PROPIO - CIDAL LTDA.  **Dirección:**  AV. BUSCH No. 1173 Z/MIRAFL.  **Teléfono:**  2224651 - 2245300  **Fax:** 2224651  **Persona de contacto o Cargo:** Ing. Ángel Peña A.  **1.**  **Dirección:**  **Teléfono:**  **Fax:**  **Persona de contacto o Cargo:**  **2.**  PROPIO - CIDAL LTDA.  **Dirección:** AV. BUSCH No. 1173 Z/MIRAFLORES  **Teléfono:** 2224651 - 2245300  **Fax:**  2224651  **Persona de contacto o Cargo:** Ing. Ángel Peña Al.  **8.**  FONDO MÉDICO  **Dirección:** 6 DE AGOSTO No. 2577  **Teléfono:** 240081  **Fax:**  2430084  **7.** |  |  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | | |  | | **NOMBRE, SELLO Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | | |  | |

FORMULARIO B4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLIENTE** | **OBJETO** | **UBICACIÓN** | **MONTO** | **PERÍODO DE** | | **AVANCE** | **MONTO** | **LONGITUD** | **PARTICIPACIÓN** | **NOMBRE** | **PROFESIONAL** | **NÚMERO DE** |
| **DEL** | **ORIGINAL** | **EJECUCIÓN** | | **FINANCIERO** | **FINAL** | **PROYECTO** | **% EN** | **DEL** | **RESPONSABLE** | **FOLIO DE** |
| **CONTRATO** | **($US.)** | **DESDE** | **HASTA** | **( % )** | **($US.)** | **( Km.)** | **ASOCIACIÓN** | **SOCIO (S)** | **RESPALDO** |
| **1. Dirección: Teléfono: Fax: Persona de Contacto:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Dirección: Teléfono: Fax: Persona de Contacto:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Dirección: Teléfono: Fax: Persona de Contacto:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL FACTURADO EN (Km.):** | | | **0,00** |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, SELLO Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FORMULARIO B5

FORMULARIO PERSONAL PROPUESTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **FORMACIÓN PROFESIONAL** | | | | | **EXPERIENCIA** | | **PERSONAL DE** |
| **PROFESIÓN** | **GRADO** | **ESPECIALIDAD** | **FECHA** | **NÚMERO** | **TIPO DE** | **AÑOS** | **PLANTA O** |
| **ACADÉMICO** | **TÍTULO ACADÉMICO** | **TÍTULO ACADÉMICO** | **ACTIVIDAD** | **EVENTUAL** |
| **Supervisor de Obra** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**NOMBRE, SELLO Y FIRMA / REPRESENTANTE LEGAL**

5. CONDICIONES Y TIEMPO DE ENTREGA:

| **REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.** | | | | | **RESPUESTA DEL OFERENTE** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIOS DE REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA** | | | **CONDICIÓN** | | **(Llenado Obligatorio)** | | |
| **No** | **CARACTERÍSTICA** | **REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS** | **MANDATORIO** | **CALIFICABLE** | **MANDATORIO** | **CALIFICABLE** | **DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA** |
| **Cumple / No cumple** | **Cumple / No cumple** |
| 1 | Tiempos de entrega tramos liberados por ABC | Los tiempos de entrega para la ejecución de los trabajos de:   * Excavación para descubrir el tritubo, excavación de nueva canalización, reubicación de tritubo a la nueva infraestructura debe realizarse en un tiempo menor ó igual a 30 días en los tramos liberados por ABC. |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiempo de entrega de trabajos adicionales | * Tiempo estimado de 6 meses para conclusión de trabajos de construcción de cámaras, instalación definitiva de infraestructura de fibra óptica en puentes y alcantarillas. Este tiempo es función del avance de construcción de la Doble Vía |  |  |  |  |  |

1. FORMATO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA

La empresa oferente deberá presentar su cotización de precios unitarios en el siguiente formato. Las cantidades indicadas en la Tabla B-2 han sido estimadas para tener información referencial. El pago se realizará según el volumen de obra ejecutado y aplicación de precios unitarios cotizados y aprobados en el proceso de contratación.

**FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXCAVACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE TRITUBO DE FIBRA ÓPTICA** | |  | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO Bs.** |
| 1 | INSTALACIÓN DE FAENAS (DISTANCIA 100 a 150 Km. de zona urbana) | Glb. | 1 | - |
| 2 | EXCAVACIÓN EN TERRENO SUAVE ( MANUAL ) | M3 | 1 | - |
| **SERENAJE Y SUPERVISIÓN** | |
| 1 | SERENAJE | Hombre/día | 1 | - |
| 2 | SUPERVISIÓN PERMANENTE | Hombre/día | 1 | - |
|  |  |  |  |  |
| **CONSTRUCCIÓN DE 25 Km DE NUEVA INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA** | |  |  |  |
| 1 | REPLANTEO Y ESTACADO PARA TENDIDOS SUBTERRANEOS NUEVOS | Km. | 1 | - |
| 2 | ELABORACION E IMPRESIÓN DE PLANOS AS BUILT | Km. | 1 | - |
| 3 | EXCAVACIÓN EN TERRENO SUAVE ( MAQUINARIA ) | M3 | 1 | - |
| 4 | EXCAVACIÓN EN TERRENO DURO ( MAQUINARIA ) | M3 | 1 | - |
| 5 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE CAMA DE ARENA ( FINA ) | M3 | 1 | - |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TIPO 2Fr | PZA. | 1 | - |
| 7 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOJONES DE SEÑALIZACIÓN [ 0.20x0.20x1.00 ] | PZA | 1 | - |
| 8 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 1 | - |
| 9 | PROVISION E INSTALACION DE TAPON DE GOMA Y SELLADO DE DUCTO 4" (c/silicona) | PZA. | 1 | - |
| 10 | TENDIDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN (reposición de solo cinta) | Ml | 1 | - |
| **REUBICACIÓN DE TRITUBO CON CABLE DE FIBRA ÓPTICA A NUEVA INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA** | |  |  |  |
| 1 | RETIRO DE TRITUBO o BI DE PVC CON CABLE DE F.O. c/trafico | Ml | 1 | - |

1. **DURACIÓN DEL SERVICIO**

El contrato del servicio de Reubicación de Infraestructura de Fibra Óptica Tramo Caracollo-Caihuasi-Cohani se suscribirá para un periodo de seis meses. En caso de necesidad y previo acuerdo de partes podrá procederse la suscripción de un contrato ampliatorio.

1. CUADRO DE CALIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES

En el cuadro siguiente está la ponderación para la evaluación de propuesta técnica

**CUADRO DE PONDERACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **REQUERIMIENTOS MANDATORIOS (A)** | **PONDERACIÓN SOBRE (70%)** |
| 1 | Cumplimiento de requerimientos mandatorios | **70 %** |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS MANDATORIOS (A)** | | **70 %** |
| **No.** | **REQUERIMIENTOS CALIFICABLES (B)** | **PONDERACIÓN SOBRE (30%)** |
| 1 | Formación y experiencia del personal | **15%** |
| 2 | Experiencia específica de la empresa | **15%** |
| **TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES (B)** | | **30%** |
| **CALIFICACIÓN TOTAL (A+B)** | | **100%** |

**La nota mínima de aprobación es de 80 % de la Calificación Total (A+B).**

# PARTE III

**ANEXOS**

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Especificaciones Técnicas

Anexo No. 4 – Documento de Compra

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXO No. 1** | **CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO** |

**Consideraciones Generales**

* **Adjudicación:** Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.
* **Naturaleza confidencial de las propuestas:** A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.
* **Confidencialidad:** El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas. Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.
* **Acciones legales:** Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.
* **Medida Anticorrupción:** No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.
* **Prohibición de Competencia:** En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

* **Impedidos de Participar:** Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

**Consideraciones previas a la presentación de propuestas**

* **Revisión y Modificación de los TBC:** Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar los TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación de los TBC pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.
* **Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas:** Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en los TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor[[2]](#footnote-2), los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.
* **Rechazo de Propuestas:** No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”, y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.
* La ausencia de cualquier documento solicitado en los TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

**Consideraciones durante el proceso**

* Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.
* No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).
* Participa del acto de apertura de ofertas técnicas y económicas (Sobres “B” y “C”) solo la Comisión de Calificación de Entel S.A. No se procede a la apertura de los sobres “B” y/o “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación de los sobres “A” y/o “B” respectivamente, ésta decisión será comunicada por escrito, adjuntando además el o los sobres que no hayan sido abiertos.
* Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

1. Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos. La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.
2. Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:
   1. La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.
   2. La falta de la propuesta técnica.
   3. La falta de la propuesta económica.
   4. La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
   5. La ausencia del Poder del representante Legal del proponente.
   6. La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.
   7. Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

* **Convocatoria Desierta:** Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

1. No se hubiera recibido ninguna propuesta
2. Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en los Términos Básicos de Contratación.
3. Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

* **Cancelación,** **Anulación y/o Suspensión:** Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

1. Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.
2. Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.
3. Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

* **Rechazo de propuestas:** Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

1. Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en los TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.
2. Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.
3. Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en los TBC.
4. Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.
5. Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.
6. Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

* **Desistimiento y Nueva Adjudicación:** Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXO No. 2** | **DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social | : |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | …../2015 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

**I.- De las Condiciones del Proceso**

1. A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
2. Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.
3. En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

**II.- Declaración Jurada**

1. Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.
2. Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
3. Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

**Representante Legal**

Firma: ………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo: ………………………………………………………………………………………………

C.I.: ………………………………………………………………………………………………

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………

**Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)**

Firma: ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo: …………………………………………………………………………………………….

C.I.: …………………………………………………………………………………………….

Domicilio: …………………………………………………………………………………………….

Firma: …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo: ……………………………………………………………………………………………

C.I.: ……………………………………………………………………………………………

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………

Lugar, fecha: ……………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXO No. 3** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** **ESPECÍFICAS** |

**LOS ANEXOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS:** para construcción de cámaras, instalación de mojones, canalización, etc., serán provistas a la empresa que se adjudique el servicio.

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXO No. 4** | **DOCUMENTO DE COMPRA** |

**MODELO DE CONTRATO ESTÁNDAR**

Conste por el presente Contrato de adquisición de bienes y contratación de servicios***,*** que celebran por una parte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD*), con NIT Nº \_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar el Número de Identificación Tributaria)*, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar de forma clara el domicilio de la entidad)*, en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Distrito, Provincia y Departamento*), representado legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Representante Legal de Entel S.A.), en calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar el cargo de la autoridad que firma)*, con Cedula de identidad Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar el Número de Cedula de identidad)*, que en adelante se denominará **ENTEL S.A.**; y, por otra parte, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal*),con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar de forma clara el domicilio de la entidad)*, que en adelante se denominará el **PROVEEDOR**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA.- (ANTECEDENTES)**

**ENTEL S.A.**, mediante**\_\_\_\_\_\_\_\_** *(señalar la forma de contratación)*, en proceso realizado bajo las normas internas para la Adquisición de Bienes, convocó en fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar la fecha)* a personas naturales y jurídicas con capacidad de celebrar actos jurídicos, a presentar propuestas para la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*señalar el objeto de la contratación)*en base a lo solicitado en los Términos Básicos de Contratación (TBC).

Concluido el proceso de evaluación de propuesta en base al Informe de Evaluación y Recomendación de(l)(la) \_\_\_\_\_\_\_ *(señalar según corresponda al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación)*, resolvió adjudicar la Adquisición de Bienes/Contratación de Servicio a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado)*, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el TBC**.**

**CLÁUSULA SEGUNDA.- (OBJETO)**

El objeto y causa del presente contrato es la adquisición/contratación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(describir de forma detallada los BIENES a ser provistos)****,*** que en adelante se denominarán los **BIENES/SERVICIOS**, provistos por el **PROVEEDOR** de conformidad con los Términos Básicos de Contratación-TBC, Propuesta Adjudicada, Anexos con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

**CLÁUSULA TERCERA.- (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)**

El **PROVEEDOR** se compromete y obliga a efectuar la provisión de los **BIENES/SERVICIOS**, objeto del presente contrato de acuerdo a los Especificaciones Técnicas, características, cantidades, plazo de entrega y lugar señalado en los Términos Básicos de Contratación, condiciones generales de su propuesta que forma parte del presente documento, así como a los términos y condiciones de este contrato entre otros, los siguientes:

* Entregar los **BIENES/SERVICIOS**, objeto del presente CONTRATO, en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido con las características técnicas ofertadas y aceptadas.
* Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de accidentes, atentados, etc.
* Presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso.
* Mantener vigentes las garantías presentadas.
* Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.
* *(Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación)*

**CLÁUSULA CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)**

Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

* Términos Básicos de Contratación (TBC).
* Propuesta Adjudicada.
* Poder del Representante Legal, cuando corresponda.
* Garantías, cuando corresponda.
* Acuerdo de Intenciones ( cuando corresponda)
* Acuerdo de Confidencialidad (cuando corresponda)
* Otros Documentos específicos de acuerdo al tipo de contratación. *(detallar, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el contrato)****.***

**CLÁUSULA QUINTA.- (VIGENCIA)**

La vigencia del presente contrato, se extenderá desde el día siguiente hábil de su suscripción hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él.

**CLÁUSULA SEXTA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)**

*(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o Retención por pagos parciales)*

A la suscripción del contrato, el **PROVEEDOR**, garantiza el fiel cumplimiento del presente Contrato en todas sus partes con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Señalar el tipo de garantía presentada)*a la orden de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar el nombre o razón social de ENTEL S.A.)*, por el XX por ciento (X%) del monto del contrato que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar el monto en forma numeral y literal),* con vigencia a partir de la suscripción del contrato, hasta la recepción definitiva de los **BIENES/SERVICIOS.**

En caso de que el **PROVEEDOR,** incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe de dicha garantía, será pagado en favor de **ENTEL S.A.**, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)**

El **PROVEEDOR** acepta expresamente, que **ENTEL S.A.** retendrá el XX por ciento (X%) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez que sea aprobado el Informe Final.

**CLÁUSULA OCTAVA.- (ANTICIPO)**

(Incluir la siguiente Cláusula en caso de convenirse Anticipo)

**ENTEL S.A.**, otorgara un anticipo a la empresa ………………… suma que no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto entregado, la que podrá ser definida de acuerdo al tipo de Garantías establecidas en el Manual de Políticas de la Empresa. El importe del anticipo será descontado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicar el número de certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes)*XXXX, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por **ENTEL S.A.** en caso de que el  **PROVEEDOR** no haya iniciado la provisión de los **BIENES/SERVICIOS** dentro de los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Registrar en forma literal y numeral, el plazo previsto al efecto)*días establecidos al efecto.

**CLÁUSULA NOVENA.- (GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)**

*(Incluir la siguiente Cláusula en caso de requerirse esta garantía, la redacción puede ser modificada cuando solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, se efectúe una retención del monto equivalente a la garantía solicitada)*

El **PROVEEDOR,** se obliga a constituir una \_\_\_\_\_\_\_\_ *(registrar el tipo de garantía requerida en el Documento Base de Contratación),* a la orden de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(registrar el nombre o razón social de ENTEL S.A.),*por el \_\_\_\_\_\_\_\_ *(registra el monto de la garantía, que no exceda el XXX por ciento (XX%)* del monto del contrato)que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los **BIENES** objeto del presente contrato, con una vigencia de \_\_\_\_\_\_\_\_ *(ENTEL S.A. deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral).*

El importe de esta garantía podrá ser ejecutado por ***ENTEL S.A.*** en caso de que los bienes adquiridos presenten fallas en su funcionamiento y/o el proveedor no hubiese efectuado el mantenimiento solicitado, dentro del plazo de vigencia del CONTRATO***.***

Si dentro del plazo previsto por ***ENTEL S.A.*** los **BIENES/SERVICIOS** objeto del presente contrato, no presentasen fallas en su funcionamiento y tuvieron el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta una vez concluida la vigencia del CONTRATO.

**CLÁUSULA DECIMA.- (PLAZO Y FORMA DE ENTREGA)**

*(Esta cláusula será elaborada por ENTEL S.A. conforme al plazo y forma de adjudicación establecida en el TBC (por el Total, por Ítems o por Lotes).*

**CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- (LUGAR DE ENTREGA)**

El **PROVEEDOR** realizará la entrega de los **BIENES/SERVICIOS** en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar lugar o lugares donde se entregará* los BIENES*)*a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar si es al Responsable de Recepción o a la Comisión de Recepción)*.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)**

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los **BIENES** asciende a la suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en Bolivianos* ó su equivalente en Dólares Americanos al tipo de cambio definido por el bolsín del Banco Central de Bolivia).

***ENTEL S.A.*** procederá al pago del monto pactado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar una de las siguientes alternativas para el pago):*

***Opción 1.- Pago total contra entrega.***

***Opción 2.- Pagos contra entregas parciales, según cronograma de entregas aprobado por las partes)***

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)**

Correrá por cuenta del **PROVEEDOR** el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (FACTURACIÓN)**

Para que se efectúe el pago, el **PROVEEDOR** deberá emitir la factura oficial por el monto del pago a favor de ***ENTEL S.A.*,** caso contrario ***ENTEL S.A.*** deberá retener los montos de las obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (PREVISIÓN)**

El Contrato sólo podrá alterarse mediante un Contrato Modificatorio, mismo que no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del contrato principal.

Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)**

El **PROVEEDOR** no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- (MULTAS)**

El **PROVEEDOR** se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en la Cláusula Décima del presente Contrato, caso contrario será multado con el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %*(ENTEL S.A. establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del X% del monto del contrato)* por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el XX por ciento (X%) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Vigésima.

Cuando la contratación se efectúe por ítems, lotes o paquetes, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al ítem, lote o paquete que hubiese sufrido retraso en su entrega.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS)**

El **PROVEEDOR** se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión del bien, se exonera de estas obligaciones a ***ENTEL S.A.***

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD)**

El **PROVEEDOR** corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a ***ENTEL S.A.*.**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (EXTINCIÓN DEL CONTRATO)**

Se dará por terminado el vínculo contractual por una de las siguientes modalidades:

1. **Por Cumplimiento de Contrato:**

Tanto **ENTEL S.A.**como el **PROVEEDOR** darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las clausulas contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito.

1. **Por Resolución del contrato:**
   1. **A requerimiento de ENTEL S.A., por causales atribuibles al PROVEEDOR:**
2. Por incumplimiento en la entrega de los **BIENES/SERVICIOS** en el plazo establecido.
3. Por disolución del **PROVEEDOR**.
4. Por quiebra declarada del **PROVEEDOR**.
5. Por suspensión de la entrega sin justificación.
6. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el XX por ciento (X%) del monto total del contrato (decisión optativa), o el XX por ciento (X%), de forma obligatoria.
   1. **A requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles ENTEL S.A.:**
7. Si apartándose de los términos del Contrato, **ENTEL S.A.** pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de adquisición.
8. Si apartándose de los términos del Contrato, **ENTEL S.A.** pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas
9. Por incumplimiento injustificado en los pagos contra entregas parciales, por más de XX (XX) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de los **BIENES/SERVICIOS**.
10. Por instrucciones injustificadas emanadas por **ENTEL S.A.** para la suspensión de la adquisición por más de XX (XX) días calendario.
    1. **Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a ENTEL S.A. o al PROVEEDOR:**

Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la entrega del bien o vayan contra los intereses del Estado, se resolverá el Contrato total o parcialmente.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento en la provisión de los **BIENES/SERVICIOS**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)**

En caso surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Términos Básicos de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Ordinaria.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONSENTIMIENTO)**

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*registrar el nombre del Representante Legal de Entel S.A.),*en representación legal de **ENTEL S.A.**, y el/la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(registrar el nombre del representante legal del PROVEEDOR o persona natural adjudicada, habilitado para la suscripción del Contrato)*en representación del **PROVEEDOR**.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Registrar el nombre del (Registrar el nombre del proveedor)***

***Representante Legal Entel S.A.)***

**MODELO DE CONTRATO MARCO**

Conste por el presente Contrato de adquisición de bienes y contratación de servicios***,*** que celebran por una parte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD*), con NIT Nº \_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar el Número de Identificación Tributaria)*, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar de forma clara el domicilio de la entidad)*, en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Distrito, Provincia y Departamento*), representado legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Representante Legal de Entel S.A.)*, en calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar el cargo de la autoridad que firma)*, con Cedula de Identidad Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar el número de Cedula de identidad)*, que en adelante se denominará **ENTEL S.A.**; y, por otra parte, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal*)**,** con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar de forma clara el domicilio de la entidad)*,que en adelante se denominará el **PROVEEDOR**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Marco, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES.-**

**ENTEL S.A.**, mediante**\_\_\_\_\_\_\_\_** *(señalar la forma de contratación)***,** en proceso realizado bajo las normas internas para la Adquisición de Bienes y contratación de servicios, convocó en fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar la fecha)* a personas naturales y jurídicas con capacidad de celebrar actos jurídicos, a presentar propuestas para la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*señalar el objeto de la contratación)*en base a lo solicitado en los Términos Básicos de Contratación (TBC).

Presentadas las propuestas y evaluadas las mismas de acuerdo a lo establecido en el correspondiente Término Básico de Contratación (TBC), la Comisión de Calificación según Informe ….. de ../../.. recomienda efectuar negociaciones con las cinco mejores calificaciones finales con el objeto de obtener para ENTEL S.A. mejores condiciones económicas y técnicas.

En base a la recomendación establecida en ……………………. de mejora de oferta emitido por la Gerencia de Adquisiciones, el ../../2012, la Gerencia de Adquisiciones, Logística y Servicios Generales remite todos los antecedentes del proceso de contratación a la Gerencia General para que los mismos sean considerados por el Directorio de la Sociedad.

En fecha ../../2012 mediante Nota ……. el Secretario del Directorio comunicó al Gerente General de ENTEL S.A., que el Directorio de la Sociedad en su reunión de ../../2012, aprobó la propuesta presentada por la Gerencia de Adquisiciones, Logística y Servicios Generales recomendando que los Contratos Marco de ……. sean adjudicados a las …. empresas calificadas. En este sentido la Gerencia General mediante carta …. de ../../2012 comunica la adjudicación del servicio a la Empresa ……, comunicación que es aceptada según nota …… de ../../2012.

**CLAUSULA SEGUNDA.- ANEXOS.-** Previamente suscritos por las Partes, son integrantes e indivisibles del presente Contrato, los siguientes documentos:

Anexo 1: Términos Básicos de Contratación (TBC) y/o Especificaciones Técnicas de la …….. (*señalar la modalidad de contratación*)

Anexo 2: Propuesta Técnica, Económica y Mejora de Oferta de la empresa ………… aceptada por ENTEL S.A.

Anexo 3: Plazos de ejecución por tipo de sitio (*cuando corresponda*).

Anexo 4: Carta de Adjudicación …… de ../../2012

Anexo 5: Carta de Aceptación a la Adjudicación …… de ../../2012

Anexo 6: Acuerdo de Confidencialidad ( *si corresponde*)

Anexo 7: Acuerdo de Intenciones (*si corresponde*)

Anexo 8: Lista de precios Unitarios (s*i corresponde*)

**CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO Y CAUSA.-**

Por el presente Contrato marco, *(registrar el nombre o razón social de la empresa)*………………………………… proveerá e implantará *(describir de forma detallada los BIENES a ser provistos)****,*** de acuerdo al requerimiento de ENTEL S.A. y en estricta sujeción a lo establecido en los Anexos descritos en la cláusula……… del presente Contrato, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ que en adelante se denominarán los **BIENES**, provistos por el **PROVEEDOR** de conformidad con los Términos Básicos de Contratación (TBC), Propuesta Adjudicada, Anexos, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

**CLAÚSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-**

Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

**4.1** ENTEL S.A.:

**4.1.1** Efectuar a favor de ….. el pago por la ejecución del objeto del presente Contrato cumpliendo lo establecido en las Clausulas ……… y ………… precedentes.

**4.2** La empresa ………….:

**4.2.1** Ejecutar el objeto del presente Contrato a conformidad de ENTEL S.A. de acuerdo a lo establecido en los Anexos de la Cláusula ……….

**4.2.2** En caso existir dudas sobre la ejecución del objeto del presente Contrato, consultar inmediata y oportunamente a la supervisión de ENTEL S.A.

**4.2.3** Si se presentasen inconvenientes que subsanar como consecuencia de la falta de consulta a la Supervisión de ENTEL S.A., correr con todos los gastos que implique la solución del o los problemas ocasionados.

**4.2.4** Entregar el objeto del presente Contrato de acuerdo a los términos y condiciones señalados en él, así como en sus documentos Anexos y en su caso enmendar las observaciones existentes a su entero costo.

**4.2.5** Designar un Project Manager (PM) calificado de acuerdo a lo especificado en la propuesta técnica y anexos correspondientes del Contrato. *(si corresponde)*

**4.2.6** Custodiar todos los materiales, equipos y todo trabajo ejecutado, hasta la Aceptación Provisional de la obra, por ENTEL S.A. *(si corresponde)*

**4.2.7** Precautelar que no exista daños a terceros, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

**4.2.8** Cumplir con todas las normas inherentes a la ejecución del objeto del presente Contrato.

**4.2.9** Entregar los **BIENES**, objeto del presente CONTRATO, en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido con las características técnicas ofertadas y aceptadas.

**4.2.10** Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de accidentes, atentados, etc.

**4.2.11** Presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso.

**4.2.12** Mantener vigentes las garantías presentadas.

**4.2.13** Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

*(Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación)*

**CLÁUSULA QUINTA.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y ANEXOS.-**

Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

* Términos Básicos de Contratación (TBC)
* Propuesta Adjudicada.
* Poder del Representante Legal, cuando corresponda.
* Garantías, cuando corresponda.
* Otros Documentos específicos de acuerdo al tipo de contratación. *(ENTEL S.A., detallará, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el contrato).*

**CLÁUSULA SEXTA.- VIGENCIA.-**

El presente Contrato MARCO tendrá una duración de .. (..) años calendario y entrará en vigencia a partir del ….. (..) de … de 201x hasta el …. (..) de …. de 201x o hasta que la suma máxima de asignaciones alcance Usd………. (…………. 00/100 Dólares Americanos), con su equivalente en Bs……………………… al tipo de cambio definido por el bolsín del Banco Central de Bolivia). o lo que ocurra primero.

En caso de necesidad y previo acuerdo de Partes, podrá procederse a la suscripción de un Contrato marco ampliatorio.

**CLAÚSULA SEPTIMA.- GARANTÍAS.-**

Las garantías señaladas en la presente cláusula deben contar con las características descritas a continuación, si la empresa (*registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación* )…. incumpliera sus obligaciones, se negara a constituirla o prorrogarla cuando ENTEL S.A. se lo solicite, ENTEL S.A. podrá resolver el presente Contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando las garantías vigentes y exigir el resarcimiento de daños y perjuicios, sin derecho a indemnización alguna a favor de la empresa…..

**Garantía de Cumplimiento de Contrato:** Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato, la empresa ….. presentará a ENTEL S.A. una Boleta de Garantía renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento, emitida por un Banco o Entidad Financiera legalmente reconocida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y aceptada por ENTEL S.A., por el diez por ciento (10%) del valor total del presente Contrato definido en la Cláusula Vigésima Sexta, con vigencia desde la fecha de suscripción del presente Contrato, hasta treinta (30) días posteriores a la emisión del Certificación de Aceptación Definitiva.

**Garantía por Buena Ejecución de Obras**: La empresa *registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación* ….. garantiza la ……. que se contratan a través del presente Contrato por el lapso de ..(….) meses a partir de la emisión del último Certificado de Aceptación Provisional de las mismas, con una ……….de Garantía a favor de ENTEL S.A., emitida por un Banco regulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, con carácter de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento, por el diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, la cual será entregada a la Gerencia de Finanzas y Administración de ENTEL S.A. a la emisión del mencionado Certificado de Aceptación Provisional.

La empresa ……… durante el período de garantía, deberá cumplir con lo estipulado en los Anexos del presente Contrato, garantizando los niveles y tiempos del mismo y el reemplazo de cualquier pieza inherente a la obra que sea dañada no tendrá costo alguno para ENTEL S.A.

*OPCIONAL*

**CLÁUSULA OCTAVA.- RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES.-**

El **PROVEEDOR** acepta expresamente, que **ENTEL S.A.** retendrá el XX por ciento (X%) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez que sea aprobado el Informe Final.

**CLÁUSULA NOVENA.- ANTICIPO.-**

(Incluir la siguiente Cláusula en caso de convenirse Anticipo)

**ENTEL S.A.**, podrá otorgar anticipo al PROVEEDOR cuya suma no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicar el número de certificado de pago acordados entre ambas partes contratantes)*XXXX, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por **ENTEL S.A.** en caso de que el  **PROVEEDOR** no haya iniciado la provisión de los **BIENES** dentro de los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Registrar en forma literal y numeral, el plazo previsto al efecto)*días establecidos al efecto.

**CLÁUSULA DÉCIMA.- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO.-**

*(Incluir la siguiente Cláusula en caso de requerirse esta garantía, la redacción puede ser modificada cuando solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, se efectúe una retención del monto equivalente a la garantía solicitada)*

El **PROVEEDOR,** se obliga a constituir una \_\_\_\_\_\_\_\_ *(registrar el tipo de garantía requerida en el Documento Base de Contratación),* a la orden de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(registrar el nombre o razón social de ENTEL S.A.)****,*** por el \_\_\_\_\_\_\_\_ *(ENTEL S.A. deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el XXX por ciento (XX%)* del monto del contrato)que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los **BIENES** objeto del presente contrato, con una vigencia de \_\_\_\_\_\_\_\_ *(ENTEL S.A. deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral)****.***

El importe de esta garantía podrá ser ejecutado por ***ENTEL S.A.*** en caso de que los bienes adquiridos presenten fallas en su funcionamiento y/o el proveedor no hubiese efectuado el mantenimiento solicitado, dentro del plazo de vigencia del CONTRATO***.***

Si dentro del plazo previsto por ***ENTEL S.A.*** los **BIENES** objeto del presente contrato, no presentasen fallas en su funcionamiento y tuvieron el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta una vez concluida la vigencia del CONTRATO.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.-**

*(Esta cláusula será elaborada por ENTEL S.A. conforme al plazo y forma de adjudicación establecida en el TBC (por el Total, por Ítems o por Lotes)).*

El **PROVEEDOR** realizará la entrega de los **BIENES** en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar lugar o lugares donde se entregará* los BIENES*)*a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar si es al Responsable de Recepción o a la Comisión de Recepción)***,** en el plazo de …………………. de acuerdo a cronograma señalado en Anexo **……….**

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO.-**

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los **BIENES** asciende a la suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en Bolivianos)*o su equivalente en Dólares americanos**.**

***ENTEL S.A.*** procederá al pago del monto pactado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar una de las siguientes alternativas para el pago)****:***

***Opción 1.- Pago total contra entrega.***

***Opción 2.- Pagos contra entregas parciales, según cronograma de entregas aprobado por las partes.***

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS.-**

Correrá por cuenta del **PROVEEDOR** el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- FACTURACIÓN.-**

Para que se efectúe el pago, el **PROVEEDOR** deberá emitir la factura oficial por el monto del pago a favor de ***ENTEL S.A.*,** caso contrario ***ENTEL S.A.*** deberá retener los montos de las obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.-**

El Contrato sólo podrá modificarse mediante un Contrato Modificatorio, mismo que no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del contrato principal.

Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN.-**

El **PROVEEDOR** no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- MULTAS.-**

El **PROVEEDOR** se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en la Cláusula ……. del presente Contrato, caso contrario será multado con el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %*(ENTEL S.A. establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del X% del monto del contrato conforme el procedimiento de multas vigente)* por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el XX por ciento (X%) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Vigésima.

Cuando la contratación se efectúe por ítems, lotes o paquetes, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al ítem, lote o paquete que hubiese sufrido retraso en su entrega.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.-**

El **PROVEEDOR** se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión del bien, se exonera de estas obligaciones a ***ENTEL S.A.***

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- NORMAS SOCIO – LABORALES.-**

Las Partes declaran expresamente que el presente Contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los artículos 454º y 519º del Código Civil Boliviano. ………….., en el marco de las normas socio laborales, se compromete a cumplir con la legislación socio - laboral a favor de sus trabajadores.

En caso de que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio - laborales emergentes del presente Contrato; la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá calidad de título ejecutivo con suma líquida, plazo vencido y exigible; por tanto, ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra ……………, sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por concepto de daños y perjuicios.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.-**

Se dará por terminado el vínculo contractual por una de las siguientes modalidades:

1. **Por Cumplimiento de Contrato:**

Tanto **ENTEL S.A.** como el **PROVEEDOR** darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las clausulas contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito.

1. **Por Resolución del contrato:** 
   1. **A requerimiento de ENTEL S.A., por causales atribuibles al PROVEEDOR:**
2. Por incumplimiento en la entrega de los **BIENES** en el plazo establecido.
3. Por disolución del **PROVEEDOR**.
4. Por quiebra declarada del **PROVEEDOR**.
5. Por suspensión de la entrega sin justificación.
6. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el XX por ciento (X%) del monto total del contrato (decisión optativa), o el XX por ciento (X%), de forma obligatoria.
   1. **A requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a ENTEL S.A.:**
7. Si apartándose de los términos del Contrato, ENTEL S.A. pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de adquisición.
8. Si apartándose de los términos del Contrato, ENTEL S.A. pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas
9. Por incumplimiento injustificado en los pagos contra entregas parciales, por más de XX (XX) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de los BIENES.
10. Por instrucciones injustificadas emanadas por ENTEL S.A. para la suspensión de la adquisición por más de XX (XX) días calendario.
    1. **Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a ENTEL S.A. o al PROVEEDOR:**

Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la entrega del bien o vayan contra los intereses del Estado, se resolverá el Contrato total o parcialmente.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento en la provisión de los **BIENES**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CERTIFICADOS DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.-**

A la conclusión de la provisión, la empresa ………………., solicitará a la Supervisión de ENTEL S.A. una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados de acuerdo a Contrato y sus Anexos y que en consecuencia, procede o no la recepción que será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

**21.1 Certificado de Aceptación Provisional:** Para la emisión del Certificado de Aceptación Provisional, la empresa …………… deberá cumplir con la entrega total de las obras requeridas por ENTEL S.A., sin pendientes ni observaciones de ninguna naturaleza y en perfecto estado de funcionamiento, además de la entrega de toda documentación que se encuentre en su poder relacionada al …….

**21.1.1** Para realizar la entrega provisional de ….., deberá solicitar a ENTEL S.A. la ……. de los trabajos ejecutados, previa presentación de la ….. …….. aprobada por ENTEL S.A. la misma que definirá la aceptación con la emisión del Certificado Control de Calidad y posteriormente el Certificado de Aceptación Provisional, o en su caso rechazará en todo o en parte la ……, la provisión de bienes y/o servicios.

**21.1.2** Cumplido lo precedente, la supervisión de ENTEL S.A. tendrá un plazo máximo de … (..) hábiles para realizar la ….., haciendo constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por ……… quien las corregirá a su entero costo y riesgo, en un plazo máximo de …. (..) días hábiles, computables a partir de la fecha de la notificación de ENTEL S.A. a …...

**21.1.3** Luego de superadas las observaciones, ENTEL S.A. tendrá un plazo de … (..) días hábiles posteriores para emitir el Certificado de Aceptación Provisional a requerimiento de …... Asimismo, ……… garantizará la provisión de bienes y servicios para ……… por un periodo de … (..) meses calendario, computables a partir de …. y la emisión del Certificado de Aceptación Provisional.

**21.2** **Certificado de Aceptación Definitiva**:

**21.2.1** Una vez vencido el periodo de garantía de … (..) …., la Supervisión de ENTEL S.A. realizará ……. y si no surgen observaciones en …………., procederá a la redacción y suscripción del Certificado de Aceptación Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Certificado de Aceptación Definitiva de ….. podrá considerarse como una admisión de que el Contrato, o alguna parte del mismo, ha(n) sido debidamente ejecutado(s). Por tanto, no se podrá considerar que el Contrato ha sido correctamente ejecutado, mientras no sea suscrito dicho documento, en el que conste que la ….. ha sido concluida y entregada a entera satisfacción de ENTEL S.A.

**21.2.2** Si existiesen observaciones menores realizadas por la Supervisiónde ENTEL S.A., …………….. deberá enmendarlas en un plazo de … (..) días hábiles a su costo y riesgo.

**21.2.3** Luego de superadas las observaciones, ENTEL S.A. tendrá un plazo de … (..) días hábiles posteriores para emitir el Certificado de Aceptación Definitiva a requerimiento de …...

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUPERVISIÓN.-**

La supervisión del presente Contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Gerencia de …. y la empresa…. está obligada a designar a su contraparte de manera expresa, por escrito a la suscripción del presente Contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SEGUROS OBLIGATORIOS.-** *(si corresponde)*

La empresa……… antes del inicio de la vigencia del presente Contrato, sin que este límite sus obligaciones y responsabilidades deberá tomar los siguientes seguros:

**23.1** Póliza de Responsabilidad Civil: ……., durante la vigencia del presente Contrato cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos: responsabilidad civil general y operacional, responsabilidad civil, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una póliza de responsabilidad civil por un valor de Usd….. (… Mil 00/100 Dólares Americanos).

**23.2** Póliza de Seguro Contra Accidentes: ………, durante la vigencia del presente Contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de trabajo, con una póliza de seguro de accidentes por un valor de Usd……(….. Mil 00/100 Dólares Americanos).

De contar con una póliza para todos sus ….., deberá presentar una fotocopia de la misma a la Jefatura de Contratos de ENTEL S.A.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DAÑO A LOS BIENES DE ENTEL S.A**..-Si  por  razones  imputables a la empresa ………., ocurriesen robos o daños a los equipos y en general a cualquier bien de ENTEL S.A., ……….., deberá pagar todos los gastos emergentes de su reposición, reparación o cambio.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.-** La empresa …………. se compromete a cumplir las disposiciones de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Asimismo, se compromete a cumplir con todas las normas medio ambientales vigentes en Bolivia.

En caso de que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar o Medio Ambientales, emergentes del presente Contrato; la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá calidad de título ejecutivo con suma líquida, plazo vencido y exigible; por tanto, ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra la empresa…………….., sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por concepto de daños y perjuicios.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE.-** En los casos comprendidos en esta cláusula, la Parte afectada deberá comunicar a la otra en un plazo no mayor a …….. (..) horas de sucedido el hecho(s) que alega. La información y/o documentación que permita corroborar el o los hechos, será presentada en el término de .. (..) días hábiles de ocurrido. De ser aceptada(s) por ENTEL S.A., la(s) causal(es) alegada(s), el plazo de ejecución del Contrato será ampliado en el mismo número de días que motive la casual. Dichos eventos deberán ser acreditados ineludiblemente mediante certificación emitida por autoridad competente.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONCLUSIÓN ANTICIPADA.-** En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente Contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará a ………….. con ..(…..) días de anticipación a la finalización del presente Contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- AVISOS.-**

Toda comunicación entre Partes que se cursará dentro del marco del presente Contrato, deberá ser enviada y suscrita por el representante legal de la Parte remitente, a los siguientes domicilios especiales:

**28.1** A ENTEL S.A.:

Dirección: Federico Zuazo N° 1771

Teléfono: 2141010

La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

**28.2** A …………. :

Dirección: ……………..

Teléfono: ……………..

…………….. - Estado Plurinacional de Bolivia

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-**

Las partes se comprometen a que cualquier divergencia que surgiera entre éstas respecto a la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionada con el mismo y que no pudiera ser amigablemente solucionada en el plazo de treinta (30) días, será sometida a la vía jurisdiccional ordinaria de la ciudad de La Paz.

En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Términos Básicos de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Ordinaria.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD.-**

La empresa……………., acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente Contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente Contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la Ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual la empresa……, está expresamente prohibida de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este Contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitida en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso la Parte receptora asume la obligación de comunicar a la Parte emisora de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- PROHIBICIÓN.-**

Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente Contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin  autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.-**

La empresa………., asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A.; si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente Contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de las Garantías sin derecho a reclamo alguno. Sin perjuicio del resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- AUDITAJE.-**

ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, de realizar en cualquier momento, auditorías técnicas o de cumplimiento del presente Contrato.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- ACEPTACIÓN.-**

Nosotros, Roque Roy Méndez Soleto y Jorge Marcelo Rosales Fuentes en representación de ENTEL S.A., y …………. en representación de …………….., expresamos nuestra plena conformidad con las cláusulas precedentes, comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento y en fe de ello suscribimos en triple ejemplar de un mismo tenor y validez en la ciudad de La Paz a los .. días del mes de …… de 201X años.

Usted señor Notario de Fe Pública, incorporará las demás cláusulas de seguridad y estilo.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (****Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato****).***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(****Registrar el nombre del (Registrar el nombre del proveedor)*

*Representante Legal Entel S.A.)*

1. El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada. [↑](#footnote-ref-2)