EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N° 44/2014 “PROVISIÓN E INSTALACIÓN 92 RADIOENLACES DE ACCESO FULL OUTDOOR”

Términos Básicos de Contratación (TBC)

Contenido

PARTE I	2

PARTE II	11

PARTE III	23

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.), en cumplimiento a normas internas en vigencia, efectúa la presente invitación para la Adquisición de una Red de Transporte de última milla con Radioenlaces compactos full outdoor en banda licenciada.

- Objeto de la Contratación

Provisión e Instalación de Radioenlaces compactos full outdoor de acceso de última milla en banda licenciada, que permitirán la interconexión hacia los centros de salud de las capitales de municipio del país.

Para efectos de la contratación se pide al proponente considerar todos los puntos descritos en la Parte II - Información Técnica de la Contratación.

- Lugar de Entrega

El oferente debe entregar todo el equipamiento y material contemplado en el presente pliego de especificaciones técnicas en almacenes de ENTEL S.A. en todas las regionales involucradas en el presente proyecto.

- Referente del proceso

La coordinación del presente proceso hasta su adjudicación estará a cargo de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas por medio de la Subgerencia de Adquisiciones. Posterior a su adjudicación y firma de Contrato, estará a cargo de la Subgerencia de Implementación de Proyectos.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación (TBC): Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día jueves 8 de Mayo de 2014, hrs. 16:30 p.m., a los correos electrónicos worellana@entel.bo y etorrez@entel.bo

- Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre los TBC dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

| Fecha: | - 9 de Mayo de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | - 10:30 a.m. |
| Dirección: | - ENTEL S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Subgerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | - La Paz, Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | - Evelyn Torrez |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de  Entel S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6to, Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 16 de mayo de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:00 p.m. |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

- Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (un solo ejemplar)

- SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

- SOBRE “C” – OFERTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Propuesta Técnica y la Oferta Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes, los cuales estarán foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PÚBLICA N° 44/2014 “PROVISIÓN E INSTALACIÓN 92 RADIOENLACES DE ACCESO FULL OUTDOOR ” RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL PERSONA DE CONTACTO: ORIGINAL/COPIA

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 16 de mayo de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:30 p.m. |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 8 del presente documento

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Fotocopia simple del Certificado de Registro del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente.

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad y/o pasaporte del Representante Legal, vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la gestión 2013.

    - Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia, con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta. Debe ser presentada por el valor de Bs. 165.600,00 o su equivalente en dólares americanos de acuerdo al tipo de cambio vigente.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por  el Representante  Legal   y  personal  de  la  empresa  del  proponente. (Anexo   No. 2)

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a (90) noventa días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Las empresas extranjeras deben presentar documentos vigentes equivalentes a los solicitados con una nota aclaratoria y traducidos al español, debidamente legalizados por la entidad correspondiente en su país para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 6.1.8 es obligatoria en todos los casos y  emitidas por entidades financieras legalmente establecidas en el país y reconocidas por la entidad reguladora.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA” debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (Parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “OFERTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), las empresas deben incluir todos los impuestos de ley que correspondan.

Empresas extranjeras que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros, deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la OFERTA ECONÓMICA, da lugar a la desestimación de la propuesta.

En caso de ser necesario, Entel S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s)

- Garantía (Boleta o Póliza de seguro de caución) por Cumplimiento de Contrato por el 10% del monto adjudicado.

- Póliza de responsabilidad Civil por el valor del 2,5% del monto adjudicado.

- Póliza de seguro contra accidentes por el valor de 3,0% del monto adjudicado, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal bajo responsabilidad del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad

- El proponente adjudicado ya sea nacional o extranjero que participe en este proceso de contratación y ofrezcan en calidad de garantía la póliza de seguro de caución están obligados a contratar esta garantía con entidades aseguradoras que tengan domicilio constituido en Bolivia, con calificación doble A y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Asimismo en el caso de que ofrezcan la boleta de garantía, esta deberá ser emitida con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

La secuencia de apertura y condiciones de evaluación es la siguiente:

  - Sobre A - Documentos Administrativos: Este es el único sobre cuya apertura será de carácter público. La evaluación comprende el análisis de los siguientes aspectos:

    - Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o        “No Cumple”.

    - Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

Para el análisis de la documentación, los responsables tienen 2 días hábiles para aprobar la validez del Sobre “A”.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B.

  - Sobre B - Oferta Técnica y Condiciones de entrega: A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días hábiles para la evaluación correspondiente.

    - Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de treinta (30) por ciento.

El cumplimiento de los aspectos técnicos (considera la presencia de consultas y su aclaración), habilitará al proponente para la apertura del sobre C.

El informe de evaluación técnica será presentado a la Comisión de Calificación para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Oferta Económica: Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 2 días hábiles para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la oferta técnica (60%) y la oferta económica (40%).

- Para tal efecto los responsables de la elaboración del informe final tienen un (1) día hábil para presentar el resultado final.

Una vez concluida la evaluación, según el resultado final, ENTEL S.A. adjudicará al proponente con el mayor puntaje obtenido.

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

  - Respuesta del Oferente:

El oferente adjudicado contará con 48 horas para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. Los tiempos de provisión e instalación se contabilizarán a partir de la suscripción del contrato.

El o los proponentes nacionales adjudicados  contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes extranjeros adjudicados  contarán con un plazo no mayor a quince (15) días hábiles para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente contrato, para lo cual el oferente debe remitir a Entel la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A. dichos documentos son parte de este TBC.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantía requerida (detallada en el punto 7 Parte I).

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Matricula de Comercio.

- Fotocopia del Certificado de Registro de Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Garantías requeridas (detallada en el punto 7 Parte I).

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia legalizada, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base a los Términos de Referencia señalados en el presente TBC.

- Garantía requerida (detallada en el punto 7 Parte I).

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

Las empresas extranjeras que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato, debidamente traducida al español y legalizada ante las autoridades competentes en su país y en Bolivia.

  - Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente forma:

  - Contra entrega de los bienes y/o servicios, previa certificación de Aceptación Provisional y/o certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura.

  - En caso de solicitar un anticipo el PROVEEDOR deberá indicar en su oferta económica el requerimiento de la misma. El monto del anticipo no podrá ser mayor al equivalente del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

  - Para el pago del anticipo el oferente deberá presentar una garantía de correcta inversión de anticipo (Boleta Bancaria) por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado; la garantía deberá tener vigencia computable a partir de la entrega del anticipo hasta diez (10) días posteriores a la fecha establecida para la deducción total del anticipo.

  - Multas

El oferente adjudicado se responsabilizara por los daños económicos ocasionados a Entel S.A. por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos, debidamente constatados entre partes.

Si existiesen atrasos o incumplimiento en los plazos de acuerdo a cronograma en la entrega de los bienes y servicios mencionado en la parte II punto 13 TIEMPO DE PROVISION, el Proveedor cancelará a ENTEL S.A. una multa por cada día calendario de retraso equivalente a 0.5 % (cero punto cinco por ciento) del monto total o parcial del monto adjudicado, hasta un 10% (diez por ciento) del valor total o parcial del monto adjudicado. Asimismo, ENTEL S.A. descontará la multa del pago en curso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 10 por ciento (10 (%) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del mismo.

IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE: En los casos comprendidos en esta cláusula, la Parte afectada deberá comunicar a la otra en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de sucedido el hecho(s) que alega. La información y/o documentación que permita corroborar el o los hechos, será presentada en el término de diez (10) días hábiles de ocurrido. De ser aceptada(s) por ENTEL S.A., la(s) causal(es) alegada(s), el plazo de ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motive la causal. Dichos eventos deberán ser acreditados ineludiblemente mediante certificación emitida por autoridad competente.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS MANDATORIOS/MANDATORIOS CALIFICABLES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 44/2014

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN 92 RADIOENLACES

DE ACCESO FULL OUTDOOR “

| PREPARADO POR: Omar Leon Choque R. Planificación Transporte | REVISADO POR: Jose Valdez Jefe Planificación Transporte Oscar Vargas Planificación Transporte | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN: Rev.3.0 | FECHA: 21/04/2014 |  |

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación. (MANDATORIO)

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

| ITEM 1. | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
|  |  | MANDATORIO | Cumple / No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1.1. Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente que NO CUMPLE con el requerimiento. |  |  |  | --- |
| 1.2. ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. |  |  |  | --- |
| 1.3. El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Se aceptara manuales, catálogos y hojas técnicas en idioma inglés. |  |  |  | --- |
| 1.4. La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones. |  |  |  | --- |
| 1.5 ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total, por anexo o parcial dentro cada anexo objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. |  |  |  | --- |
| 1.6 ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar consultas/aclaraciones que considere necesarias a cada uno de los oferentes |  |  |  | --- |
| 1.7 Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación técnica y su propuesta se entregue en dos (2) ejemplares, un ejemplar original en formato impreso y la copia en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso. |  |  |  | --- |

CUADRO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

RADIOENLACES

| Cantidad MW | Configuración de Protección | Frecuencia de Operación [GHz] | Potencia Máxima de Transmisión [dBm] | Throughput inicial Full Duplex [Mbps] | Ancho de banda de canal [MHz] | Tipo y Densidad Mínima de Puertos | Tipo y Clase de Antena | Diámetro Antena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1+0 | 15 | ≥ 25 | 25 | 7 | 1xETH PoE | Externa Clase 2 | 0.3m |
| 50 | 1+0 | 15 | ≥ 25 | 25 | 7 | 1xETH PoE | Externa Clase 2 | 0.6m |
| 6 | 1+0 | 7 | ≥ 25 | 25 | 7 | 1xETH PoE | Externa Clase 2 | 1.2m |
| 6 | 1+0 | 7 | ≥ 25 | 25 | 7 | 1xETH PoE | Externa Clase 2 | 0.6m |

- ETH = Fast Ethernet PoE (10/100 BASET) o Gigabit Bit Ethernet PoE (10/100/1000 BASET)

MASTILES Y TORRES

| CANTIDAD | MASTILES Y TORRES | ALTURA |
| --- | --- | --- |
| 77 | MASTIL | 6 m |
| 15 | TORRE ARRIOSTRADA | 18 m |

SOPORTES DE ANTENA

| CANTIDAD | DIÁMETRO ANTENA |
| --- | --- |
| 86 | 0.6m |
| 6 | 1.2m |

LONGITUD CABLE PoE ENTREGADO EN CARRETES

| CANTIDAD DE CARRETES | LONGITUD x CARRETE |
| --- | --- |
| - 18 | - 500 m |

- FORMA DE CALIFICACIÓN

  - CRITERIOS MANDATORIOS.

Todos los requerimientos MANDATORIOS deben ser cumplidos en su totalidad por el oferente, caso contrario no se proseguirá con la evaluación de los criterios MANDATORIOS CALIFICABLES y se procederá a la devolución de la misma, dando lugar a su descalificación inmediata.

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por ciento)

  - CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES

Los criterios Mandatorios Calificables tendrán una ponderación de 30% (Treinta por ciento) y serán evaluados de acuerdo a las siguientes fórmulas:

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:

CMínimaCOfrecida∗Ponderación

Dónde:

C_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:

COfrecidaCMáxima∗Ponderación

Dónde:

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica.

  - NOTA MÍNIMA DE APROBACIÓN.

La nota mínima de aprobación es de 80% (Ochenta por ciento) del total.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente debe presentar Radioenlaces compactos, de acceso de última milla, Punto-Punto, full outdoor, datos + energía en un solo cable PoE, en las bandas licenciadas de 7 y 15 GHz, y que permitan el manejo de tráfico Ethernet Nativo. No podrán participar de la presente licitación los radioenlaces tipo Split Mount que operen en modalidad IDU + ODU, interconectados a través de cable IF. En el diagrama de la Fig. 3.1 se observa un detalle del tipo de radioenlace requerido. |  |  |  |  |
| 2 | El oferente debe considerar las cantidades detalladas en el “Cuadro Resumen de Requerimientos Específicos - Radioenlaces” para los Items: - Cantidad de Radioenlaces - Configuración de protección - Frecuencia de operación - Potencia de transmisión - Throughput o Ancho de Banda - Tipo y densidad de puertos de servicio - Tipo y diámetro de Antena |  |  |  |  |
| 3 | El oferente debe presentar la última versión de fábrica de su Roadmap para los equipos ofertados. |  |  |  |  |
| 4 | El oferente debe especificar claramente el MODELO y RELEASE de los equipos ofertados. |  |  |  |  |
| 5 | Banda de frecuencia de operación en 7GHz y 15GHz, la canalización de frecuencias debe atender la última revisión de las recomendaciones de la ITU, permitiendo la escalabilidad en ancho de banda desde 7, 14 y 28MHz (Rec. ITU-R F.385) para la banda de 7GHz y (Rec. ITU-R F.636) para la banda de 15GHz a simple requerimiento y sin necesidad de hardware y software adicionales. La sub-bandas y el offset serán definidas directamente con el proveedor adjudicado. |  |  |  |  |
| 6 | El equipo ofertado debe soportar los siguientes esquemas de modulación: QPSK (o su equivalente 4QAM), 16QAM, 32QAM y 64QAM. Mismos que deben ser configurables desde la gestión RNMS. |  |  |  |  |
| 7 | El equipo ofertado debe operar en configuración de protección 1+0. El oferente debe informar si el equipo soporta configuraciones de protección: 1+1 HSBY, 1+1 SD, 1+1 FD y 1+1 XPIC. |  |  |  |  |
| 8 | - El tráfico de datos y la alimentación entre la ODU y el power injector debe realizarse por un solo cable PoE (Power over Ethernet) bajo el estándar 802.3af, donde el equipo ofertado puede superar la potencia de la norma IEEE 802.3af. - Referirse a la Fig. 3.1. |  |  |  |  |
| 9 | El equipo ofertado debe estar equipado con un puerto PoE Fast Ethernet (10/100 BaseT) o Giga Bit Ethernet (10/100/1000 BaseT). En cualquier caso deben poder setearse a 100 Mbps o tener la función de Autonegotiation para 100Mbps, ya que los equipos del lado cliente solamente cuentan con puertos de dicha capacidad. |  |  |  |  |
| 10 | Soportar y tener habilitado el protocolo IEEE 802.1q (VLAN). |  |  |  |  |
| 11 | El equipo ofertado debe estar preparado para soportar la característica de modulación y codificación adaptativa (ACM), para su habilitación futura. |  |  |  |  |
| 12 | La potencia de Transmisión máxima del equipo en las bandas de 7 y 15 GHz respecto a su mínima modulación debe ser mayor o igual a 25 dBm, ítem que debe ser confirmado por manual técnico de fábrica. (MANDATORIO CALIFICABLE). Calificación: Para una potencia máxima de transmisión mayor o igual a 26 dBm, se aplicará la fórmula 2.2.b (Pág. 12). |  |  |  |  |
| 13 | El equipo ofertado debe soportar y tener habilitado ATPC con rango dinámico. |  |  |  |  |
| 14 | El equipo ofertado debe garantizar una disponibilidad anual de enlace de 99,99%, bajo el respaldo de herramienta de simulación, considerando las recomendaciones de la ITU G.821 y G.826. |  |  |  |  |
| 15 | Tomando como referencia la Fig. 3.1, el Power Injector en la estación Entel (Site A) debe operar con alimentación CONTINUA (-48 VDC) y el Power Injector del Centro de Salud (Site B) debe operar con alimentación ALTERNA (220 VAC.) |  |  |  |  |
| 16 | El equipo ofertado debe operar con una Latencia ≤10 mseg en configuración Full Dúplex. |  |  |  |  |
| 17 | El equipo ofertado debe operar con bajo consumo de potencia: ≤45W (ODU + Power Injector). |  |  |  |  |
| 18 | El equipo ofertado debe operar en el siguiente rango de temperatura -30°C to +55°C. |  |  |  |  |
| 19 | El equipo ofertado debe operar bajo tecnología de Multiplexación por División de Frecuencia (FDD) |  |  |  |  |
| 20 | La ODU del equipo ofertado debe presentar mínimamente protección bajo el estándar IP65. |  |  |  |  |
| 21 | La totalidad del equipo ofertado (ODU + Power Injector), sin considerar antena externa, no debe exceder un peso de 5Kg. |  |  |  |  |
| 22 | El proveedor adjudicado debe presentar el documento del protocolo de prueba (ATP) de fábrica de los radioenlaces, sistema de gestión y las estructuras de Obras Civiles. Entel se reserva el derecho de incluir pruebas adicionales para verificar el correcto funcionamiento de los equipos. |  |  |  |  |

Fig. 3.1. Interconexión entre ODU y Power Injector

- ANTENAS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTENAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | La cantidad de antenas requeridas se detallan en los “Cuadros Resumen de Requerimientos Específicos - Radioenlace”. |  |  |  |
| 2 | Antenas de alto rendimiento – High Performance (HP). |  |  |  |
| 3 | Las antenas deben montarse directamente, a través de guía de onda flexible o cable coaxial con conectores tipo N o tipo BNC. |  |  |  |
| 4 | Las antenas de 0.6m (en 7GHz), deben tener una ganancia mínima de 30.7 dBi en Mid Band. |  |  |  |
| 5 | Las antenas de 1.2m (en 7GHz), deben tener una ganancia mínima de 36.6 dBi en Mid Band. |  |  |  |
| 6 | Las antenas de 0.3m (en 15GHz), deben tener una ganancia minima de 32.1 dBi en Mid Band. |  |  |  |
| 7 | Las antenas de 0.6m (en 15GHz), deben tener una ganancia mínima de 36.5 dBi en Mid Band. |  |  |  |
| 8 | Las antenas ofertadas deberán tener la capacidad de cambio de polarización horizontal y vertical en su montaje y a simple requerimiento para saltos (1+0), debiendo el oferente incluir todos sus accesorios. |  |  |  |
| 9 | Las antenas deben disponer de todos los accesorios y rigidizadores para su adecuada fijación a mástil o soporte de antena. |  |  |  |
| 10 | El oferente deberá indicar la marca y el modelo de las antenas propuestas, así como proveer los brochures con los datos técnicos y mecánicos de estás. |  |  |  |
| 11 | El oferente deberá proporcionar la base de datos de las antenas utilizadas en el proyecto para su uso en el programa Pathloss v4 o v5, exportable a Microsoft Excel. |  |  |  |

- ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El cable PoE ofertado debe ser cat. 5E y presentar conectores RJ-45 metálicos con cubierta a prueba de agua. El cable debe tener revestimiento y/o protección para instalaciones full outdoor. El oferente debe considerar elementos de sujeción del cable PoE a la escalerilla, los mismos deben soportar instalación en la intemperie. El oferente debe presentar fotografías del cable, conectores RJ-45 y elementos de sujeción considerados en su propuesta. |  |  |  |
| 2 | El proveedor adjudicado debe entregar el cable en carretes codificados, con los conectores en cajas separadas y considerando la cantidad detallada en el “Cuadro Resumen de Requerimientos Específicos – Cable PoE”. Personal de instalación crimpeará los conectores previo a la instalación del radioenlace. |  |  |  |
| 3 | Para la provisión del cable UTP que se observa en la Fig. 3.1, el oferente debe considerar la provisión de 600 m de cable UTP cat. 5E y 400 conectores RJ-45. Los patch cords crimpeados en sitio permitirán la conexión de los power injectors a la red de transporte de Entel (site A) y la conexión al cliente en el Centro de Salud (Site B). |  |  |  |
| 4 | La ODU del equipo ofertado debe contar con los accesorios de fijación para mástil o soporte de antena (abrazaderas, rigidizadores, etc.) |  |  |  |
| 5 | Tomando como referencia la Fig. 3.1, el oferente adjudicado debe proveer Veinticinco (25) gabinetes outdoor que serán montados sobre losas de concreto en estaciones propiedad de Entel (Site A) donde se cuenta con alimentación Continua (-48 VDC). El gabinete outdoor debe cumplir el estándar internacional NEMA 4 o IP55, presentar dimensiones reducidas que permitan alojar mínimamente 2 Power Injectors (incluido un posible adaptador de energía -48VDC a 220VAC), incorporar todos los accesorios para su montaje en la losa y presentar mínimamente 1 orificio para el cableado de Energía y Servicio que debe ser impermeable para evitar el ingreso de agua al gabinete. Las dimensiones del gabinete no podrán exceder los 30cm de ancho, 20cm de profundidad y 30cm de alto. Como referencia ver Fig. 5.1. |  |  |  |
| 6 | El proveedor adjudicado debe considerar tubo conduit corrugado de PVC para la comunicación a los nuevos gabinetes del punto anterior con el gabinete de transmisión más próximo dentro la estación Entel. Las longitudes se definirán durante el site survey. |  |  |  |
| 7 | Para las torres existentes de Entel, el proveedor adjudicado debe incluir Veinte (20) barras de tierra de cobre con 8 agujeros, para el aterramiento de la ODU. El oferente debe considerar la instalación de las barras en la torre y la conexión a la barra existente más próxima con cable de tierra (amarillo verde). |  |  |  |
| 8 | El oferente adjudicado debe entregar los siguientes manuales en formato impreso (1 copia) y digital: - Diseño, Planificación y Dimensionamiento - Instalación Física - Configuración y Comisionamiento - Sistema de Gestión - Operación y Mantenimiento - Optimización |  |  |  |

Figura 5.1. Modelo de Gabinete Outdoor tipo Nema 4/IP55

- SISTEMA DE GESTIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE GESTIÓN |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El proveedor adjudicado debe incluir un Sistema de Gestión de Red Remoto en adelante RNMS completo: Hardware (servidor, monitor, cableado, Routers, Switches y otros necesarios para su implementación) y Software (RNMS), también debe incluir las licencias necesarias para la integración a la gestión de todos los radioenlaces considerados en este Pliego. |  |  |  |  |
| 2 | En el caso en que los equipos ya cuenten con un sistema de gestión operativo en la red de Entel, el proveedor adjudicado debe garantizar que el Hardware y el Software del RNMS permitan la integración y correcta operación de los nuevos radioenlaces. El oferente que cumpla con este punto debe descartar el punto anterior. |  |  |  |  |
| 3 | El oferente debe entregar el Roadmap del RNMS. |  |  |  |  |
| 4 | El RNMS ofertado debe permitir la configuración vía software de servicios Ethernet a través de VLANs (802.1Q). |  |  |  |  |
| 5 | El equipo ofertado debe poder ser gestionado desde el RNMS bajo direccionamiento IPv4 y el oferente debe indicar si el equipo soporta direccionamiento IPv6. |  |  |  |  |
| 6 | El proveedor adjudicado debe mantener el software del RNMS actualizado a la última versión durante el periodo de garantía, aplicando los upgrades o parches necesarios. |  |  |  |  |
| 7 | El RNMS ofertado debe operar en configuración de protección 1+0. |  |  |  |  |
| 8 | El RNMS ofertado debe posibilitar y garantizar la escalabilidad del gestor a uno de mayor capacidad o nivel, ya sea agregando un nuevo servidor para trabajar en modo cluster o agregando módulos de memoria RAM, HDD, procesador, etc. |  |  |  |  |
| 9 | El oferente deberá proveer Tres (3) estaciones de trabajo, con sus respectivas licencias cliente, pantallas LED de 32” y características de hardware de última generación tanto en capacidad de memoria, procesador y periféricos externos e internos (capaz de soportar el software de gestión cliente de la plataforma ofertada). Estos equipos se instalaran de acuerdo a requerimiento de Entel. |  |  |  |  |
| 10 | Se debe incluir Cinco (5) licencias cliente adicionales para activar clientes en equipos (PCs) de Entel S.A. |  |  |  |  |
| 11 | El RNMS ofertado debe permitir la gestión, monitoreo, diagnóstico, administración y troubleshooting a nivel de elementos (EMS) y a nivel de red (NMS). |  |  |  |  |
| 12 | El RNMS debe permitir el monitoreo, almacenamiento y emisión de reportes de las siguientes características de operación de un Radioenlace: - Inventario de Radioenlaces integrados. - Throughput del Radioenlace. - Histórico de Errores (AIS, UAS, ES, SES, etc.) y Alarmas - Histórico de Eventos asociados a los usuarios que generaron dichos eventos - Estatus de la Modulación, Ancho de Banda de Canal y Frecuencia Portadora - Estatus del ATPC y ACM (MANDATORIO CALIFICABLE). Calificación: Se calificará con Seis (6) puntos al RNMS que permita verificar los siguientes parámetros: - Throughput Ocupado o Utilizado por VLAN, asumiendo que el puerto Ethernet transporta varios servicios por diferentes VLANs. - Performance o Porcentaje de Indisponibilidad (Ejemplo: En este proyecto se requiere que los radioenlaces alcancen una disponibilidad anual del 99.99% o una indisponibilidad anual del 0.01%) - El proveedor adjudicado tendrá un plazo de cuatro (4) meses, a partir de la llegada de los equipos, para que el RNMS cuente con estas funcionalidades CALIFICABLES. El proveedor adjudicado deberá demostrar la operación de dichas funcionalidades. |  |  |  |  |
| 13 | El RNMS ofertado debe contar con una interfaz gráfica de usuario (GUI). |  |  |  |  |
| 14 | El RNMS debe soportar y tener habilitado el protocolo SNMPv2 o SNMPv3, y debe informar si soporta el protocolo CORBA para comunicación Northbound. |  |  |  |  |
| 15 | El proveedor adjudicado debe presentar un protocolo de pruebas de aceptación (ATP) para el RNMS. Entel se reserva el derecho de incluir pruebas adicionales. |  |  |  |  |
| 16 | El equipo ofertado debe operar con gestión In-Band: - IN-BAND: El tráfico de gestión no requiere un puerto de gestión dedicado, es transportado en una VLAN de gestión (definida por usuario), junto con el tráfico de los servicios. |  |  |  |  |
| 17 | El equipo ofertado debe poder ser operado, administrado y configurado localmente en cada estación a través de su puerto Ethernet o USB, desde una computadora portátil hacia el Radioenlace. Si la configuración en sitio del Radioenlace requiere de una aplicación especial (LCT), el proveedor adjudicado deberá contar con las licencias necesarias para cubrir el Proyecto. |  |  |  |  |

- SERVICIOS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El proveedor deberá proporcionar todos los servicios de Traslado con seguro de transporte incluido de los equipos hasta las estaciones involucradas, previendo la documentación necesaria para dicho traslado como ser pólizas de importación, a efectos de cumplir con las disposiciones de la Aduana Nacional sobre traslado y/o movimiento de equipos, de acuerdo al packing list y a las estaciones involucradas, asimismo la instalación, integración a su sistema de gestión y supervisión, pruebas de aceptación, capacitación y soporte técnico (5d/8h). Entel en conjunto con el Ministerio de Salud gestionarán los permisos de acceso a los Centros de Salud. |  |  |  | --- |  |
| 2 | El oferente debe contar, mínimamente, con Seis (6) cuadrillas de instalación, donde cada cuadrilla deberá estar compuesta por el número necesario de instaladores que puedan alinear el radioenlace simultáneamente en el sitio A y sitio B, más un Supervisor o Ingeniero de Campo con conocimiento avanzado del Hardware y Software del equipo, para configuración, comisionamiento y troubleshooting en sitio. (MANDATORIO CALIFICABLE). Calificación: Para una cantidad mayor o igual a 7 cuadrillas de instalación, se aplicará la fórmula 2.2.b (Pág. 12). |  |  |  |  |  |
| 3 | El oferente deberá disponer de kits de medición para completar las pruebas ATP, donde 1 kit de medición está compuesto por: 1 analizador de redes Ethernet RFC-2544 (con puerto similar al del radioenlace ofertado) y 2 multímetros. El oferente debe presentar la misma cantidad de kits de medición que de cuadrillas de instalación, mismo que figura en punto anterior. |  |  |  | --- |  |
| 4 | El servicio de instalación debe incluir el material necesario para energizar a los radioenlaces como ser: cables de energía, termomagnéticos con capacidades dimensionadas por fábrica (marcas Merlín Gerin, Moeller o ABB). La longitud del cable de energía y la cantidad de termomagnéticos se definirá durante el survey. |  |  |  | --- |  |
| 5 | Una vez que se defina la ubicación exacta de los Nodos Terminales, el proveedor debe presentar un “Plan de Transmisión” global por proyecto a detalle con la mapas georeferenciados de los equipos (en MAPINFO Ver.10) y tablas excel por departamento con la información más detallada posible de todos los radioenlaces a instalarse. |  |  |  | --- |  |
| 6 | El proveedor adjudicado deberá elaborar la documentación requerida por la Entidad Reguladora de Telecomunicaciones de Bolivia ATT (formulario con las características técnicas del radioenlace, diagrama de conexión origen–destino, diagramas de potencia irradiada por terminal, brochure del equipo a instalarse), para el trámite de uso de frecuencia por cada radioenlace a instalarse, la misma debe presentarse en forma impresa (dos copias) y en forma electrónica. El trámite ante la autoridad de Regulación lo realizará Entel. |  |  |  | --- |  |
| 7 | El proveedor adjudicado deberá realizar site surveys por cada radioenlace y posteriormente presentar el documento survey (digital), el formato será comunicado por Entel. En base al documento survey, el proveedor adjudicado deberá preparar todo el material requerido para la instalación: cable PoE, conectores, barras de tierra, gabinete outdoor, termomagnético, cable de tierra, cable de energía, etc. |  |  |  | --- |  |
| 8 | Bajo la supervisión y aprobación de Entel S.A., el oferente adjudicado será responsable de la ingeniería de diseño de los radioenlaces de microondas, una vez que ENTEL otorgue las directrices de diseño. Esto quiere decir que el proveedor deberá realizar las simulaciones, perfiles, tablas y formularios de enrutamiento IP, documentos LIR (Link Information Report) y Base de Datos LIR. |  |  |  | --- |  |
| 9 | El proveedor adjudicado deberá remitir periódicamente al referente designado por Entel, el documento denominado “Reporte Diario de Instalaciones” donde se reflejará el departamento, el tramo, la fecha de asignación, fecha de inicio de instalación, fecha de fin de instalación, fecha de ATP y observaciones del avance de la instalación. |  |  |  |  |  |
| 10 | El proveedor adjudicado deberá remitir semanalmente al referente designado por Entel el documento “Tracking Report”, donde se reflejará toda la información a detalle de las instalaciones a nivel de antenas, gabinetes outdoor, barras de tierra, licencias, portadoras, ATPs, etc. Entel proporcionará el formato al proveedor adjudicado. |  |  |  |  |  |
| 11 | Una vez finalizada la instalación, el proveedor adjudicado deberá elaborar el documento “AS-BUILT”, donde se refleja el estado final de la estación y la torre, topología de la estación, mapa de cableado, archivos de configuración (si aplica), etc. Entel proporcionará el formato al proveedor adjudicado. |  |  |  |  |  |
| 12 | Una vez concluido el ATP, el proveedor adjudicado deberá prestar soporte técnico durante el año de garantía para el área de Operación y Mantenimiento (incluida el área de Gestión de Red dependiente de O&M) en la modalidad de 8h/5d. Además deberá incluir un periodo de 3 meses de Babysitting en lugar a definir por Entel. |  |  |  | --- |  |
| 13 | Durante el periodo de garantía el proveedor debe designar a un ingeniero para brindar soporte de diagnóstico de fallas de los radioenlaces, donde el ingeniero deberá ver por conveniente si se requiere un soporte remoto o en sitio, sin costo adicional para Entel S.A. Para llevar a cabo el mismo debe coordinar los procedimientos a ser ejecutados para las pruebas con un referente de mantenimiento nacional designado por Entel S.A. El soporte inicia cuando el ingeniero recibe, en su correo y/o teléfono movil, el reporte de notificación de falla generado por Entel S.A. |  |  |  | --- |  |
| 14 | El proveedor adjudicado debe incluir Tres (3) licencias originales y los respectivos manuales, de la herramienta de simulación de radioenlaces Atoll o Pathloss v5.0 |  |  |  | --- |  |
| 15 | Concluido el periodo de garantía, el oferente debe brindar soporte de upgrade de los sistemas instalados a requerimiento de Entel S.A. o propuesta del proveedor |  |  |  | --- |  |
| 16 | Los sitios destino (Centros de Salud) cuentan con energía comercial 220VAC para la alimentación de los equipos; esta alimentación es responsabilidad de los Centros de Salud, así como su estabilidad; no obstante el oferente debe considerar en su propuesta la implementación de Noventa y Dos (92) sistemas de puesta a tierra con una resistividad igual o menor a 5 Ω (Ohmios), así como el cable de aterramiento entre ODU y sistema de Tierra, para la protección de la ODU de los equipos ofertados. El oferente deberá contar con instrumento de medición de tierra para los ATPs. |  |  |  |  |  |

- OBRAS CIVILES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRAS CIVILES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El Proyecto requiere el montaje de Mástiles y Torres Arriostradas para los sitios destino (Centros de Salud) donde se cuenta con espacio suficiente. El oferente debe considerar las cantidades y alturas detalladas en el “Cuadro Resumen de Requerimientos Específicos – Mástiles y Torres” para los Items: MASTIL: Debe ser un tubo de Acero Galvanizado de 2 1/2" de Diámetro, 3mm Grosor, debe montarse sobre un dado de concreto cuya instalación está a cargo del proveedor adjudicado y podrá montarse en suelo o rooftop. TORRE ARRIOSTRADA: Debe tener las siguientes dimensiones: - (1/2 x 3/8) (3/8 x 3/8) (3/8 x 3/8): Ejemplo de medidas de elementos componentes de la estructura de la torre, que pueden variar en función al diseño de la torre - Caja angular 1 1/2’’ x 1/8’’: Las piezas en forma de L que forman la caja angular deben ser de fierro con 1 1/2’’ de largo x 1/8’’ de espesor. - La medida de cada uno de los lados de la torre triangular debe ser mínimamente de 33cm y debe incluir los arriostres. Debe montarse sobre un dado de concreto cuya instalación está a cargo del proveedor adjudicado. Ambos ítems deben soportar el peso de una persona para temas de mantenimiento y contar con elementos que permitan el ascenso y descenso de la misma. Con referencia a la Fig. 3.1, los Mástiles y Torres solamente se montarán en los Centros de Salud (Site B) y sólo soportarán el peso de un terminal de radioenlace con antena de 0.3m o 0.6m. No se instalarán antenas de 1.2m en estas estructuras. |  |  |  |  |  |
| 2 | El proveedor adjudicado debe considerar la cantidad de soportes de antena detalladas en el “Cuadro Resumen de Requerimientos Específicos – Soportes de Antena”. El tipo de abrazadera del soporte de antena, depende del tipo de montante de la torre de la estación Entel y este dato será relevado durante el site survey, para su posterior montaje por parte del proveedor adjudicado. Con referencia a la Fig. 3.1, los soportes de antena requeridos solamente se montarán en la torre de la estación Entel (Site A) y deben presentar una estructura sencilla dimensionado solamente para soportar el peso del equipo más antena requerido. Del lado del Centro de Salud (site B) el equipo debe montarse directamente sobre el Mástil o Torre Arriostrada. En caso de que requiera soporte de antena, el oferente debe hacerse cargo de este punto. |  |  |  |  |  |
| 3 | El oferente debe garantizar la estabilidad de la instalación ya sea en soporte de antena, mástil o torre arriostrada, tomando en cuenta el peso y las características mecánicas de los radioenlaces + antenas. |  |  |  |  |  |
| 4 | Al proveedor adjudicado se le proporcionarán las dimensiones y perfiles de los montantes modelo de las torres de Entel, para que analice la mejor opción de provisión de soportes de antena. Como ejemplo, Entel cuenta con montantes Laminadas en Caliente, Tubulares y Plegadas. |  |  |  |  |  |
| 5 | El oferente deberá presentar un documento de aceptación provisional (ATP) para verificar el correcto montaje de los Mástiles y Torres Arriostradas. |  |  |  |  |  |

- EXPERIENCIA DEL OFERENTE

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El oferente debe contar con los medios de transporte propios y la logística necesaria para atender cada etapa de este Proyecto. |  |  |  | --- |  |
| 2 | El oferente debe contar con los medios de comunicación necesarios para atender este proyecto (teléfonos móviles, handyes, correos electrónicos corporativos, etc.) |  |  |  | --- |  |
| 3 | El oferente debe presentar junto a su propuesta un Plan de Trabajo, entendiendo éste como una herramienta necesaria para la planificación, ejecución, implementación y supervisión de cualquier proyecto, la misma debe contar básicamente con los siguientes puntos: Resumen o sumario ejecutivo; Introducción y antecedentes (problemas); Metas y objetivos (resultados); Recursos e impedimentos (aportaciones); Estrategia y acciones (de las aportaciones a los resultados); Apéndices (presupuesto, cronogramas y otros). |  |  |  | --- |  |
| 4 | El oferente deberá adjuntar los Curriculum Vitae de los supervisores o ingenieros de campo, donde se certifique que tienen experiencia y conocimiento avanzado del equipo. El oferente deberá adjuntar los Curriculum Vitae de las cuadrillas de instalación, donde cada instalador debe mínimamente tener título de Técnico Medio en Electrónica, Telecomunicaciones o ramas afines. |  |  |  | --- |  |

- REPUESTOS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPUESTOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar un stock de repuestos equivalente al 6% del TOTAL de cada componente: - Power Injector - ODU + Abrazaderas de sujeción - Cable PoE + conectores RJ-45 El stock será utilizado por Entel una vez concluido el año de garantía de los equipos solicitada en este Pliego, para lo cual el proveedor adjudicado debe necesariamente contar localmente con su propio lote de repuestos durante el año de garantía para los equipos que presenten fallas durante la instalación. |  |  |  |
| 2 | El proveedor adjudicado deberá entregar documentación de los repuestos: lista de materiales (Packing List) por orden correlativo de cajas, carretes, etc. y deberá ser entregado en formato .XLS y .PDF. |  |  |  |
| 3 | El oferente deberá garantizar la provisión de repuestos por un periodo mínimo de 8 años, a partir de la conclusión del periodo de garantía, MEDIANTE UNA CARTA OFICIAL DE FÁBRICA (la cual debe estar adjunta a la propuesta técnica). |  |  |  |
| 4 | Una vez concluido el periodo de garantía el proveedor debe brindar soporte de provisión de repuestos para los equipos instalados por un periodo igual a cinco años. En el caso de que fábrica de por descontinuada la producción, el proveedor deberá comunicar de este hecho a Entel en un periodo prudente de 2 años. |  |  |  |
| 5 | La reposición de los equipos dañados que se encuentran en garantía deberá ser en un periodo no mayor a 3 meses. |  |  |  |
| 6 | Las ODUs de los repuestos deben tener cargada la licencia de 25Mbps para un reemplazo inmediato en caso de falla durante la operación. |  |  |  |

- CAPACITACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente deberá considerar en su propuesta cursos de capacitación en español teórico-práctico a nivel local en las ciudades del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), para un total de Treinta (25) personas de Entel. Los costos de material de instrucción, alquiler de salón y todo el equipamiento corren por parte del proveedor, el mismo que deberá usar sus equipos para los laboratorios. Estos cursos deben ser de nivel intermedio y avanzado orientado a las áreas de Diseño & Planificación, Operación & Mantenimiento, Gestión & Supervisión de Red y Optimización. El Instructor debe ser un especialista de fábrica certificado en el equipo. |  |  |  |
| 2 | El oferente debe certificar a las personas que participen en la capacitación. |  |  |  |
| 3 | Los cursos de capacitación ofertados deberán ser realizados durante el periodo de fabricación y provisión de los equipos. Esto quiere decir que al momento de las instalaciones, operación y pruebas de aceptación el personal de Entel debe estar completamente capacitado. |  |  |  |
| 4 | El oferente en su propuesta deberá presentar el temario del curso ofertado a Entel, quien se reserva el derecho de incluir algún tema específico que así vea necesario dentro de los cursos de capacitación. |  |  |  |

- CERTIFICACIONES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICACIONES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El oferente debe presentar mínimamente Cuatro (4) Certificados de Homologación de sus equipos emitidos por entidades o empresas internacionales conocidas en el mercado de telecomunicaciones (por ejemplo: Telefónica, Telmex, AT&T, BellSouth, Nextel, etc.). Las mismas no serán consideradas si son Certificados de conformidad, contratos comerciales o comprobantes de ventas. |  |  |  | --- |  |
| 2 | El oferente debe presentar mínimamente Cinco (5) Certificados de conformidad, provisión, instalación y servicios post venta, por parte de otros clientes (operadores) conocidos en el mercado Nacional e Internacional. |  |  |  | --- |  |

- TIEMPO DE PROVISIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE PROVISIÓN |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El oferente debe proveer la totalidad del equipamiento objeto de la presente provisión en un tiempo igual o menor de SETENTA Y CINCO (75) días calendario a partir de la firma de contrato. (MANDATORIO CALIFICABLE). Calificación: Para un tiempo de provisión igual o menor a SESENTA Y CINCO (65) días calendario a partir de la firma de contrato, se aplicará la fórmula 2.2.a (Pág. 12). Un tiempo de provisión entre 66 y 74 días no tiene calificación. |  |  |  |  |  |
| 2 | Con base en el número de cuadrillas requeridas en el presente pliego, el proveedor adjudicado deberá completar la totalidad de las instalaciones de acuerdo al siguiente cronograma. Entel se reserva el derecho de modificar el cronograma. CRONOGRAMA TENTATIVO. Mes 1; Mes 2; Mes 3. CANTIDAD MW; 30; 30; 32. |  |  |  |  |  |

- CRITERIOS MANDATORIOS Y MANDATORIOS CALIFICABLES

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (70%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento de todos los puntos MANDATORIOS de la parte II | 70% |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 70% |
| No. | CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES | PONDERACIÓN SOBRE (30%) |
| 1 | Para el equipo cuya potencia de transmisión máxima sea ≥ a 26 dBm, se aplicará la fórmula 2.2.b (Parte II inciso 2). | 6% |
| 2 | Para el RNMS que permita verificar los siguientes parámetros: - Throughput Ocupado o Utilizado por VLAN. - Performance o Porcentaje de Indisponibilidad anual. | 6% |
| 3 | Para el oferente que provea 7 o más cuadrillas de instalación, se aplicará la fórmula 2.2.b (Parte II inciso 2). | 8% |
| 4 | Para un tiempo de provisión ≤ a SESENTA Y CINCO (65) días calendario a partir de la firma de contrato, se aplicará la fórmula 2.2.a (Pág. 12). Un tiempo de provisión entre 66 y 74 días no tiene calificación. | 10% |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES (B) |  | 30% |
| CALIFICACIÓN TOTAL (A+B) |  | 100% |

La nota mínima de aprobación es de 80% de la Calificación Total (A+B).

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del documento de compra

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones  Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del  presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación de los TBC: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar los TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación de los TBC pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en los TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en los TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Participa del acto de apertura de ofertas técnicas y económicas (Sobres “B” y “C”) solo la Comisión de Calificación de Entel S.A. No se procede a la apertura de los sobres “B” y/o “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación de los sobres “A” y/o “B” respectivamente, ésta decisión será comunicada por escrito, adjuntando además el o los sobres que no hayan sido abiertos.

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos. Todo error considerado subsanable, será consignado en el informe de calificación.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder  del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos u omisión, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

Todo error considerado no subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en los TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en los TBC.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | ……/201.. |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	…………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			…………………………………………………………………………………………….

Domicilio: 		…………………………………………………………………………………………….

Firma:			 …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo:	……………………………………………………………………………………………

C.I.: 			……………………………………………………………………………………………

Domicilio: 		……………………………………………………………………………………………

Lugar,  fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | DOCUMENTO DE COMPRA |
| --- | --- |

MODELO DE CONTRATO

(Sujeto a modificaciones a requerimiento de Entel S.A.)

Conste por el presente Contrato de adquisición de bienes y contratación de servicios, que celebran por una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en la ciudad de _________________ (Distrito, Provincia y Departamento), representado legalmente por _________________ (Representante Legal de Entel S.A.), en calidad de ________ (señalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad Nº __________ (señalar el Número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará ENTEL S.A.; y, por otra parte, ______________ (registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, de  acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA.- (ANTECEDENTES)

ENTEL S.A., mediante________ (señalar la forma de contratación), en proceso realizado bajo las normas internas para la Adquisición de Bienes, convocó en fecha ______________ (señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con capacidad de celebrar actos jurídicos, a presentar propuestas para la adquisición de __________________ (señalar el objeto de la contratación) en base a lo solicitado en los Términos Básicos de Contratación (TBC).

Concluido el proceso de evaluación de propuesta en base al Informe de Evaluación y Recomendación de(l)(la) _______ (señalar según corresponda al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación), resolvió adjudicar la Adquisición de Bienes/Contratación de Servicio a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el TBC.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (OBJETO)

El objeto y causa del presente contrato es la adquisición/contratación de _____________ (describir de forma detallada los BIENES a ser provistos), que en adelante se denominarán los BIENES/SERVICIOS, provistos por el PROVEEDOR de conformidad con los Términos Básicos de Contratación-TBC, Propuesta Adjudicada, Anexos con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete y obliga a efectuar la provisión de los BIENES/SERVICIOS, objeto del presente contrato de acuerdo a los Especificaciones Técnicas, características, cantidades, plazo de entrega y lugar  señalado en los Términos Básicos de Contratación, condiciones generales de su propuesta que forma parte del presente documento, así como a los términos y condiciones de este contrato entre otros, los siguientes:

- Entregar los BIENES/SERVICIOS, objeto del presente CONTRATO, en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido con las características técnicas ofertadas y aceptadas.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de accidentes, atentados, etc.

- Presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso.

- Mantener vigentes las garantías presentadas.

- Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

- (Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación)

CLÁUSULA CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)

Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Términos Básicos de Contratación (TBC).

- Propuesta Adjudicada.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantías, cuando corresponda.

- Acuerdo de Intenciones ( cuando corresponda)

- Acuerdo de Confidencialidad (cuando corresponda)

- Otros Documentos específicos de acuerdo al tipo de contratación. (detallar, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el contrato).

CLÁUSULA QUINTA.- (VIGENCIA)

La vigencia del presente contrato, se extenderá desde el día siguiente hábil de su suscripción hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él.

CLÁUSULA  SEXTA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o Retención por pagos parciales)

A la suscripción del contrato, el PROVEEDOR, garantiza el fiel cumplimiento del presente Contrato en todas sus partes con ______________ (Señalar el tipo de garantía presentada) a la orden de _____________ (señalar el nombre o razón social de ENTEL S.A.), por el XX por ciento (X%) del monto del contrato que corresponde a __________ (señalar el monto en forma numeral y literal), con vigencia a partir de la suscripción del contrato, hasta la recepción definitiva de los BIENES/SERVICIOS.

En caso de que el PROVEEDOR, incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe de dicha garantía, será pagado en favor de ENTEL S.A., sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

CLÁUSULA  SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que ENTEL S.A. retendrá el XX por ciento (X%) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez que sea aprobado el Informe Final.

CLÁUSULA OCTAVA.- (ANTICIPO)

(Incluir la siguiente Cláusula en caso de convenirse Anticipo)

ENTEL S.A., otorgara un anticipo a la empresa …………………   suma que no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  100% del monto entregado, la que podrá ser definida de acuerdo al tipo de Garantías establecidas en el Manual de Políticas de la Empresa. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número de certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) XXXX, hasta cubrir el monto total del  anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por ENTEL S.A. en caso de que el  PROVEEDOR no haya iniciado la provisión de los BIENES/SERVICIOS dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numeral, el plazo previsto al efecto) días establecidos al efecto.

CLÁUSULA NOVENA.- (GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)

(Incluir la siguiente Cláusula en caso de requerirse esta garantía, la redacción puede ser modificada cuando solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, se efectúe una retención del monto equivalente a la garantía solicitada)

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía requerida en el Documento Base de Contratación), a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de ENTEL S.A.), por el ________ (registra el monto de la garantía, que no exceda el XXX por ciento (XX%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (ENTEL S.A. deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral).

El importe de esta garantía podrá ser ejecutado por ENTEL S.A. en caso de que los bienes adquiridos presenten fallas en su funcionamiento y/o el proveedor no hubiese efectuado el mantenimiento solicitado, dentro del plazo de vigencia del CONTRATO.

Si dentro del plazo previsto por ENTEL S.A. los BIENES/SERVICIOS objeto del presente contrato, no presentasen fallas en su funcionamiento y tuvieron el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta una vez concluida la vigencia del CONTRATO.

CLÁUSULA DECIMA.- (PLAZO Y FORMA DE ENTREGA)

(Esta cláusula será elaborada por ENTEL S.A. conforme al plazo y forma de adjudicación establecida en el TBC (por el Total, por Ítems o por Lotes).

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El PROVEEDOR realizará la entrega de los BIENES/SERVICIOS en _____________ (señalar lugar o lugares donde se entregará los BIENES) a ______________ (señalar si es al Responsable de Recepción o a la Comisión de Recepción).

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en Bolivianos ó su equivalente en Dólares Americanos al tipo de cambio definido por el bolsín del Banco Central de Bolivia).

ENTEL S.A. procederá al pago del monto pactado ___________ (señalar una de las siguientes alternativas para el pago):

Opción 1.- Pago total contra entrega.

Opción 2.- Pagos contra entregas parciales, según cronograma de entregas aprobado por las partes)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (FACTURACIÓN)

Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la factura oficial por el monto del pago a favor de ENTEL S.A., caso contrario ENTEL S.A. deberá retener los montos de las obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (PREVISIÓN)

El Contrato sólo podrá alterarse mediante un Contrato Modificatorio, mismo que no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del contrato principal.

Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)

El PROVEEDOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- (MULTAS)

El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en la Cláusula Décima del presente Contrato, caso contrario será multado con el __________  % (ENTEL S.A. establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del X% del monto del contrato) por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el XX por ciento (X%) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Vigésima.

Cuando la contratación se efectúe por ítems, lotes o paquetes, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al ítem, lote o paquete que hubiese sufrido retraso en su entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS)

El PROVEEDOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión del bien, se exonera de estas obligaciones a ENTEL S.A.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD)

El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a ENTEL S.A..

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (EXTINCIÓN DEL CONTRATO)

Se dará por terminado el vínculo contractual por una de las siguientes modalidades:

- Por Cumplimiento de Contrato:

Tanto ENTEL S.A.como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las clausulas contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito.

- Por Resolución del contrato:

  - A requerimiento de ENTEL S.A., por causales atribuibles al PROVEEDOR:

- Por incumplimiento en la entrega de los BIENES/SERVICIOS en el plazo establecido.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por suspensión de la entrega sin justificación.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el XX por ciento (X%) del monto total del contrato (decisión optativa), o el XX por ciento (X%), de forma obligatoria.

  - A requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles ENTEL S.A.:

- Si apartándose de los términos del Contrato, ENTEL S.A. pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de adquisición.

- Si apartándose de los términos del Contrato, ENTEL S.A. pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas

- Por incumplimiento injustificado en los pagos contra entregas parciales, por más de XX (XX) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de los BIENES/SERVICIOS.

- Por instrucciones injustificadas emanadas por ENTEL S.A. para la suspensión de la adquisición por más de XX (XX) días calendario.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a ENTEL S.A. o al  PROVEEDOR:

Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la entrega del bien o vayan contra los intereses del Estado, se resolverá el Contrato total o parcialmente.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento en la provisión de los BIENES/SERVICIOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Términos Básicos de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Ordinaria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONSENTIMIENTO)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _________ (registrar el nombre del Representante Legal de Entel S.A.), en representación legal de ENTEL S.A., y el/la _____________ (registrar el nombre del representante legal del PROVEEDOR o persona natural adjudicada, habilitado para la suscripción del Contrato) en representación del PROVEEDOR.

________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

__________________________                         ________________________________

(Registrar el nombre del                                   (Registrar el nombre del proveedor)

Representante Legal Entel S.A.)

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Tipo de Radioenlace en el que la unidad RF de potencia (ODU) es outdoor y se interconecta a la unidad de servicio de datos indoor (IDU) a través de cable IF.

RNMS (Remote Network Management System): Acrónimo en Inglés del Sistema de Gestión de Red Remoto

ACM (Adaptive Coding and Modulation): Característica de un Radioenlace que le permite garantizar la operación y disponibilidad de la radiofrecuencia variando la modulación de manera automática.

ATPC (Adaptive Transmission Power Control): Característica de un Radioenlace que le permite variar la Potencia de Transmisión de manera Automática.

FDD (Frequency Division Duplexing): Acrónimo en Inglés de la tecnología de Multiplexación por División de Frecuencia.

Crimpear: Nombre técnico del proceso por el cual se unen los 8 pines de cable UTP a conector RJ-45 utilizando herramienta de precisión.

RNMS (Remote Network Management System): Acrónimo en Inglés del Sistema de Gestión de Red Remoto

EMS (Element Management System): Acrónimo en Inglés del Sistema de Gestión de Elemento

NMS (Network Management System): Acrónimo en Inglés del Sistema de Gestión de Red

LCT (Local Craft Terminal): Aplicación que se instala en una PC y permite gestionar y configurar un equipo directamente conectado a la PC.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.