ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS:

“LICITACIÓN PÚBLICA N° 005/2014”

“SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y POSTES“

| ITEM | CONSULTAS | RESPUESTAS ENTEL |
| --- | --- | --- |
| 1 | En cuanto a la solicitud de boletas de garantía, se solicitan un para cada tramo y dos para la provisión de postes de concreto del tramo 2 y tramo 3. CONSULTA HANSA: Favor indicar si es posible la presentación de propuestas sólo para los tendidos de los Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 y no así para la provisión de los postes de concreto. | Si es posible. |
| 2 | En los “REQUERIMIENTO TÉCNICOS ESPECÍFICOS”, en PLAZO DE ENTREGA (TRAMO: 1,2,3,4 Y%) indica lo siguiente: - Tramo 1 Servicios de instalación y provisión de materiales: 45 días calendario - Tramo 2 Servicios de instalación y provisión de materiales: 45 días calendario - Tramo 3 Servicios de instalación y provisión de materiales: 45 días calendario - Tramo 4 Servicios de instalación y provisión de materiales: 45 días calendario - Tramo 5 Servicios de instalación y provisión de materiales: 45 días calendario CONSULTA HANSA: Favor indicar cuál será el tiempo para la provisión de materiales y cuál el plazo para la ejecución de los servicios de instalación. | El plazo comprende tanto la provisión como la ejecución de los servicios, el oferente deberá considerar la provisión de materiales de tal manera que los servicios de instalación se terminen en el plazo indicado. |
| 3 | En los “REQUERIMIENTO TÉCNICOS ESPECÍFICOS”, TRAMO 4, punto 8.8 indica lo siguiente:……… CONSULTA HANSA: Por lo general en esa medida (9mts) los postes que regularmente se provee son clase 7 cuyo diámetro en la cima es de 123 mm, Por otro lado, la carga de rotura para un poste clase 7 es de 550 kg y para un poste de clase 5 debe ser al menos 790 kg. Favor aclarar si los postes requeridos son clase 5 o clase 7, así como las especificaciones técnicas observadas. | Se debe proveer postes clase 5. |